**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**по капитальному ремонту дорог**

г. Ярославль «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года

**Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»),** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице **Генерального директора Карпова Николая Владимировича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и,

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**
   1. Подрядчик принимает на себя обязанность выполнения работ по капитальному ремонту дорог на территории Заказчика в соответствии с Техническим заданием Заказчика. а Заказчик обязуется оплатить надлежаще выполненные работы на условиях настоящего Договора.
   2. Виды работ, объемы и сроки выполнения работ определяются Техническим заданием, составленным по форме Приложения №2, являющимся неотъемлемой частью Договора.
2. **Объем график и сроки выполнения работ**
   1. Перечень работ по п.1.1 настоящего Договора, указаны в Приложении №1 являющимся неотъемлемой частью Договора.
   2. В целях своевременного выполнения работ по капитальному ремонту дорог Подрядчику ежемесячно не позднее 15 числа месяца, предшествующего началу выполнения работ, нарочным или посредством электронной почты на следующий электронный адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляется Техническое задание с обязательным соблюдением сроков его выполнения по форме Приложения № 2 к настоящему Договору.
   3. Датой получения Технического задания нарочным является дата, указанная на втором экземпляре при получении Технического задания, по электронной почте – дата направления электронного сообщения со следующего электронного адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. **Стоимость работ**
   1. Максимальная стоимость работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора составляет 43 254 000,00 (сорок три миллиона двести пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18 %) – 7 785 720,00 (семь миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Стоимость выполненных работ по настоящему Договору определяется исходя из стоимости за единицу измерения по каждому виду работ согласно Приложения № 1 к настоящему Договору и объёма выполненных работ, принятых Заказчиком по акту выполненных работ.

Стоимость работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, включает в себя стоимость оборудования, материалов, а также все затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему Договору, в т.ч. налоги, сборы, транспортные, командировочные расходы и другие выплаты, в частности предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания Договора, а также финансовые риски.

* 1. Расценки по видам работ, установленные Приложением №1 к настоящему Договору являются твёрдыми и не подлежат изменению на весь период действия Договора.

1. **Порядок расчётов**
   1. Подрядчик обязан представить Заказчику счёт-фактуру в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ.
   2. Оплата фактически выполненных Подрядчиком работ, производится Заказчиком, путём перечисления денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт Подрядчика, в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ и выставления Подрядчиком счета-фактуры при условии оплаты Подрядчиком стоимости оказанных Заказчиком работ (в т.ч. оплата за электрическую и тепловую энергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, аренды, сумм штрафов/неустоек, других мер ответственности и пр.), в том числе связанные с другими заключёнными Сторонами договорами.
   3. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором меры ответственности путём направления Подрядчику претензии (нарочным, почтовым отправлением, факсом или электронной почтой) и совершения в соответствии со ст. 410 ГК РФ зачёта встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику).
   4. Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора Заказчика, в соответствии с которым производится хозяйственная операция.
   5. Стороны ведут самостоятельный учёт выполненных работ и проводят сверку расчётов по итогам квартала не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчётным. Результаты сверки ежеквартально оформляются актом, подписанным Сторонами.
2. **Порядок приёмки выполненных работ**
   1. Ежемесячно, не позднее последнего числа текущего месяца выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику:
      1. Исполнительную документацию по сдаваемому объекту:
      2. Журнал производства работ;
      3. Исполнительные схемы (исполнительный чертёж с размерами и привязкой)
      4. Акт освидетельствования скрытых работ;
      5. Лабораторное заключение на материалы, накладные на ввоз материалов с отметкой на КПП (цех № 24).
      6. Акты выполненных работ.

В течение 3 (трёх) рабочих дней Заказчик должен подписать и направить Подрядчику Акт выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.

* 1. При наличии обоснованных претензий по качеству и объему выполненных работ Заказчик имеет право подписать акт выполненных работ с разногласиями. Конкретные недостатки указываются при составлении Акта выявленных недостатков по форме Приложения № 3, являющегося неотъемлемой частью Договора. В данном случае, срок для оплаты по настоящему Договору, установленный п. 4.2 Договора, исчисляется с момента устранения недостатков, отраженных в Акте выявления недостатков и подписания акта выполненных работ без замечаний.

1. **Права и обязанности Сторон**
   1. Заказчик обязан:
      1. своевременно предоставлять Подрядчику всю необходимую информацию для выполнения работ по настоящему Договору;
      2. определить для Подрядчика пропускной режим на территорию Заказчика для каждого сотрудника и выдать соответствующие разрешения (пропуск);
      3. обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах на момент передачи их Подрядчику для выполнения работ, предусмотренных Договором;
      4. назначить ответственное лицо из числа работников Заказчика, уполномоченное контролировать выполнение работ Подрядчиком и решать текущие вопросы, возникающие в процессе выполнения работ по настоящему Договору;
      5. контролировать ход и качество выполнения работ Подрядчиком;
      6. своевременно извещать Подрядчика о выявленных недостатках;
      7. своевременно производить оплату надлежаще выполненных работ.
   2. Подрядчик обязан:
      1. Выполнить работы в соответствии с действующими нормами и правилами:

- письмо ГСДХ от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ис «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования;

- приказ Минтранса РФ от 16.11.2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог (с изменениями на 25 ноября 2017 г.).

* + 1. своевременно и качественно выполнить работы в соответствии с требованиями нормативно технической документации, предусмотренной действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора;
    2. обеспечить сотрудников необходимой для исполнения настоящего Договора спецодеждой;
    3. назначить ответственное лицо из числа сотрудников Подрядчика, уполномоченное контролировать ход выполнения работ и решать текущие вопросы, возникающие в процессе выполнения работ по настоящему Договору, выполнять функции координатора работ между Заказчиком и Подрядчиком;
    4. соблюдать сроки и периодичность выполнения работ по настоящему Договору;
    5. предоставлять Заказчику по требованию документы, подтверждающие качество применяемых материалов;
    6. сдавать Заказчику выданные сотрудникам Подрядчика (а также работникам привлечённых третьих лиц) пропуска не позднее дня, следующего за днём окончания срока действия соответствующего пропуска или за днём увольнения работника – в зависимости от того, что наступит раньше;
    7. довести требования настоящего Договора и указанных в нем локальных нормативных актов Заказчика до сведения сотрудников Подрядчика в целях надлежащего их соблюдения. Проводить специальное обучение сотрудников на предмет соблюдения требований указанных документов, а также контролировать знание и исполнение этих документов;
    8. возместить Заказчику все расходы и убытки, причинённые Заказчику в связи с выполнением работ по настоящему Договору;
  1. При выполнении принятых на себя обязательств по настоящему Договору Подрядчик обязуется:
     1. соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности;
     2. соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:
* инструкции № 1 «По общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
* инструкции №10 «По организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
* инструкции № 18 «По охране труда при проведении работ на высоте»;
* инструкции № 22 «По организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
* инструкции № 69 «По организации безопасного проведения огневых работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
* правил № 404 «Производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть – ЯНОС»;
* инструкции № 135 «По организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
* Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть - ЯНОС»;
* Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
* Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
* Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;
* Стандарта ОАО «Славнефть-ЯНОС» Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями.

С названными локальными актами Подрядчик на момент подписания настоящего Договора ознакомлен. Подрядчик уведомлён о том, что в случае необходимости названные локальные акты по обращению Подрядчика незамедлительно будут повторно предоставлены Заказчиком Подрядчику.

* + 1. обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы; в том числе обеспечить своевременный инструктаж и обучение своих работников и работников привлечённых третьих лиц безопасным, безаварийным методам работы в условиях нефтеперерабатывающего предприятия; в том числе обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах Заказчика и нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности и правил экологической безопасности при выполнении работ на объектах Заказчика;
    2. соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему Договору, установленные действующим законодательством РФ;
    3. обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлечённых Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика;
    4. обеспечить соблюдение своими работниками (а также работниками привлечённых третьих лиц) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории Заказчика, в частности исключить появление данных лиц на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
    5. Исключить появление работников Подрядчика и привлеченных им третьих лиц на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
    6. незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика;
    7. рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и.т.д.) при выполнении работ по настоящему Договору;
    8. проводить повторный инструктаж персоналу по безопасному проведению работ в соответствии с Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 и ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;
    9. выполняют работы по настоящему Договору лично. В случае необходимости привлечения Подрядчиком третьих лиц для выполнения работ по Договору, Подрядчик направляет Заказчику на имя генерального директора запрос на дачу согласия на привлечение сторонней организации. К запросу Подрядчик прикладывает заверенные копии следующих документов сторонней организации: учредительных документов; документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа; выписку из ЕГРЮЛ. Привлечение субподрядчиком третьих лиц для выполнения работ по Договору не допускается;
    10. в случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по Договору третьих лиц Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключённых им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.
    11. До начала выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев своих работников, занятых при выполнении работ по настоящему Договору на территории Заказчика. Договоры должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей и, во всяком случае, включать в себя следующие риски:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных документов. Отсутствие договора страхования является основанием недопущения Подрядчика к выполнению работ с изъятием пропуска.

* 1. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящего Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте выявления недостатков (Приложение №3). Акт выявления недостатков является основанием предъявления Подрядчику штрафов, предусмотренных разделом 7 настоящего Договора.
  2. Подрядчик возмещает все расходы и убытки, причинённые Заказчику в связи с выполнением работ по настоящему Договору.
  3. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком осуществлять проезд автотранспорта на территорию Заказчика для доставки инвентаря, оборудования, с соблюдением требований, предусмотренных локальными нормативными актами Заказчика.
  4. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и устанавливает на них гарантию сроком один год (12 месяцев) с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком. При выявлении дефектов в течение гарантийного срока Подрядчик безвозмездно их устраняет в согласованные с заказчиком сроки. Материалы, необходимые для гарантийного ремонта, Подрядчик приобретает за свой счёт.

1. **Ответственность сторон**
   1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и законодательством РФ.
   2. При нарушении сроков выполнения работ (не зависимо от количества дней просрочки) установленных настоящим Договором, техническим заданием, актом выявленных недостатков и иных согласованных сторонами сроков применяется коэффициент снижение стоимости 0,9 применительно к расценкам за единицу измерения на весь объем отчётного периода.
   3. В случае расторжения договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным п.8.1. - 8.2. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п.3.1 договора
   4. За нарушение Подрядчиком и/или третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований п.п. 6.3.1. - 6.3.13. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере, определяемом согласно Приложению № 4, являющемуся неотъемлемой частью Договора (Шкала штрафных санкций в области ПБ, ОТ и ОС).
   5. В случае несвоевременной сдачи пропусков (п. 6.2.6. Договора) Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) руб. за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.
   6. Подрядчик обязуется уплатить сумму штрафных санкций, предусмотренных п. 7.3., 7.4., 7.5. настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика.
   7. Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им либо привлечёнными им третьими лицами нарушения законодательства, указанного в п. 6.3. Договора, или ненадлежащее выполнение работ по Договору, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причинённого вреда. В случае привлечения Заказчика к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причинённые этим убытки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика.
   8. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причинённые убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством РФ, коллективным договором либо локальными актами Заказчика.
   9. Заказчик не несёт ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчик или третьего лица, привлечённого Подрядчиком, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.
   10. Подрядчик несёт ответственность за происшедшее в результате выполнения работ по настоящему Договору загрязнение почв, несанкционированное загрязнение сточных вод, выброс загрязняющих веществ в атмосферу.
   11. В случае причинения Подрядчиком ущерба, последний обязуется возместить Заказчику в полном объеме причиненный ущерб в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика.
   12. Стороны совместно фиксируют актом произвольной формы факты причинения ущерба и определяют стоимостное выражение ущерба в результате действий работников Подрядчика. Размер ущерба должен быть подтверждён Заказчиком соответствующими первичными, в том числе бухгалтерскими, документами и (или) расчётом стоимости похищенных, уничтоженных или повреждённых материальных ценностей, и (или) определяется как расходы, произведённые на восстановление повреждённого имущества. В случае отказа Подрядчика от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке и обязателен для Подрядчика. Акты составляются в течение одного рабочего дня при обнаружении ущерба (утраты) имущества, а в случае невозможности – не позднее следующего рабочего дня путём уведомлений в письменной форме, факсом, электронной почтой с последующим подтверждением факта получения данного сообщения.
2. **Расторжение Договора**

8.1 Несоблюдение Подрядчиком или привлечёнными им субподрядчиками требований п.п. 6.3.1 - 6.3.5. Договора является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего Договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 5 (пять) рабочих дней.

8.2 Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 (десять) рабочих дней может расторгнуть Договор в следующих случаях:

* Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 (десять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
* Приостановки работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 (десять) рабочих дней;
* Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 (десять) рабочих дней;
* Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечёт задержку выполнения работ более чем на 10 (десять) рабочих дней;

8.3 В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п.п.8.1 - 8.2 Договора, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически понесённые им расходы в связи с исполнением настоящего Договора в пределах стоимости работ по Договору. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причинённых расторжением Договора по указанным основаниям.

8.4 Заказчик в любое время до сдачи ему результата выполненных работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика за 15 (пятнадцать) календарных дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, что в соответствии с ч.1 ст.450.1 ГК РФ влечёт его прекращение. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора.

1. **Дополнительные и особые условия**
   1. В целях осуществления антикоррупционных мероприятий Стороны установили следующее:
      1. При выполнении работ по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
      2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
      3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора, Сторона должна уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить выполнение работ по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдёт. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
      4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
      5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещённых в настоящем пункте действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдёт, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
   2. Во время действия настоящего Договора он может быть дополнен и изменён Сторонами. Все приложения, дополнения, изменения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего Договора, являются его составной и неотъемлемой частью.
   3. Приложение, дополнительное соглашение, изменение к настоящему Договору может быть передано Сторонами друг другу средствами факсимильной связи, электронной почтой и при наличии необходимых подписей считается действующим и вступает в силу при условии последующего предоставления оригинала документа в письменной форме в течение 7 (семи) календарных дней с даты его подписания.
   4. Во всём остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
   5. При закрытии Договора в 30 (тридцати) дневный срок Стороны составляют двусторонний окончательный акт сверки с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.
   6. При изменении банковских и почтовых реквизитов Стороны обязаны незамедлительно информировать об этом друг друга.
2. **Порядок разрешения споров**
   1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров.
   2. Стороны устанавливают, что все возможные требования и претензии по настоящему Договору или в связи с ним, должны быть рассмотрены Сторонами с обязательным направлением ответов в письменной форме не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования или претензии.
   3. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.
3. **Срок действия договора**
   1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 мая 2018 года и действует до 30 ноября 2019 года (включительно), а по расчётам до полного их исполнения.
   2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, касающихся предмета настоящего Договора, утрачивают силу.
4. **Приложения к договору**
   1. Приложение № 1 – Расценки на капитальный ремонт автодорог и площадок предприятия.
   2. Приложение № 2 - Техническое задание на капитальный ремонт дорог.
   3. Приложение № 3 – Акт выявления недостатков.
   4. Приложение № 4 - Шкала штрафных санкций в области ПБ, ОТ и ОС.
5. **Адреса и реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  **ОАО «Славнефть-ЯНОС»**  Место нахождения: Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский пр-т, д.130  Адрес для почтовой корреспонденции:  150000, г. Ярославль, ГКП, Московский проспект, дом130  ИНН 7601001107, КПП 997150001  р/счет 40702810616250002974  в филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже  к/счет 30101810100000000835  БИК 042007835,  ОКПО 00149765, ОКОНХ 11220  тел 49-81-19, 49-80-82, факс 47-18-74  **Генеральный директор**  **ОАО «Славнефть-ЯНОС»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Н.В.Карпов**  М.П. | **ПОДРЯДЧИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

Приложение № 1

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от « \_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018

**Расценки на Капитальный РЕМОНТ АВТОДОРОГ И ПЛОЩАДОК ПРЕДПРИЯТИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу измерения, руб |
|  | РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ - САМОСВАЛЫ | м³ |  |
|  | РАЗРАБОТКА ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ | м³ |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВниваЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | м³ |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ | м³ |  |
|  | РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ | т |  |
|  | УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ | м² |  |
|  | УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 6 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ | м² |  |
|  | УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 6 СМ | м² |  |
|  | УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ | м² |  |
|  | УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 6 СМ | м² |  |
|  | УСТРОЙСТВО УКРЕПИТЕЛЬНЫХ ПОЛОС ИЗ ЩЕБНЯ ШИРИНОЙ 0,5 И 0,75 М ТОЛЩИНОЙ 10 СМ | м² |  |
|  | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ | т |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ | м² |  |
|  | УСТРОЙСТВО ШВА-СТЫКА В АСФАЛЬТОБЕТОННОМ ПОКРЫТИИ НА ГЛУБИНУ 0,05 М И ШИРИНУ 0,5 М (с погрузкой на автосамосвалы) | м² |  |
|  | СНЯТИЕ ДЕФОРМИРОВАННЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ  С ШИРИНОЙ ФРЕЗЕРОВАНИЯ 500-1000 мм И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 110 мм (с погрузкой на автосамосвалы) | м² |  |
|  | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ 35 км (размещение на полигоне Скоково за счет средств заказчика) | т |  |
|  | САНАЦИЯ ТРЕЩИН АВТОДОРОГ | м.п. |  |
|  | ПОДНЯТИЕ ГОРЛОВИНЫ КОЛОДЦА НА 1 РЯД КИРПИЧЕЙ | шт. |  |
|  | ПОДНЯТИЕ ГОРЛОВИНЫ КОЛОДЦА НА 2 РЯДА КИРПИЧЕЙ | шт. |  |
|  | ПОДНЯТИЕ ГОРЛОВИНЫ КОЛОДЦА НА 3 РЯДА КИРПИЧЕЙ | шт. |  |
|  | Укладка ж/Б плиты на подготовленное основание | м3 |  |
|  | Демонтаж бордюрного камня БР размером1м\*0,3м\*0,15м | м.п. |  |
|  | Установка бордюрного камня БР размером1м\*0,3м\*0,15м | м.п. |  |
|  | УСТАНОВКА БЕТОННОГО ОГОЛОВКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ТРУБУ С УСТРОЙСТВОМ ОПАЛУБКИ, БЕТОН В-200 | м3 |  |
|  | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ ВОДОПЕРЕТОКА ПОД АВТОДОРОГОЙ, ТРУБА: сталь 20 D530, толщина стенки 8 мм, в битумной гидроизоляции | м.п. |  |
|  | МОНТАЖ ЗАЩИТНОГО НАВЕСА ДЛЯ АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКИ НА АСФАЛЬТОБЕТОННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ СО СВЕРЛЕНИЕМ ОТВЕРСТИЙ ПОД АНКЕРА САМОРАЗЖИМНЫЕ HST M16\*165/50-5 штук (по типовому проекту предприятия) | шт. |  |
|  | РАЗБОРКА ЛОТКА ВОДООТЛИВА ТРОТУАРНОГО ИЗ ЛОТКОВ БЕТОННЫХ ЛВ 1 (500мм\*1900мм\*80мм), с перемещением к месту временного складирования до 10 м | м.п. |  |
|  | РАЗБОРКА УЧАСТКА ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА ИЗ ПЛИТКИ П9-8 (197мм\*137мм\*80мм) с перемещением к месту временного складирования до 10 м | м² |  |
|  | ОШТУКАТУРИВАНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ НА ТОЛЩИНУ 15мм, раствор цементно-песчаный, марки М 150 | м² |  |
|  | УСТРОЙСТВО УЧАСТКА ТРОТУАРА ИЗ ПЛИТКИ П9-8 (197мм\*137мм\*80мм) на подготовленное песчаное основание | м² |  |
|  | УКЛАДКА ВОДООТЛИВА ИЗ БЕТОННОГО ЛОТКА ЛВ 1 (500мм\*1900мм\*80мм) на подготовленное основание | м.п. |  |
|  | НАРУЖНАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Ж/Б И КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ ПО ВРЫАВНЕННОЙ И ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ В 2 СЛОЯ | м² |  |
|  | УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ЗДАНИЯ НА ПОДГОТОВЛЕННОМ ОСНОВАНИИ ЩИРИНОЙ 1 М С УКЛОНОМ, средняя толщина 80 мм, с установкой, снятием опалубки, бетон М150 | м² |  |
|  | МОНТАЖ ДОРОЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ (барьерного типа) | м.п. |  |
|  | ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ | м.п |  |
|  | МОНТАЖ СТОЙКИ ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО | шт. |  |
|  | ДЕМОНТАЖ СТОЙКИ ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОЖНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО | шт. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  **Генеральный директор**  **ОАО «Славнефть-ЯНОС»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. В Карпов**  М.П. | **ПОДРЯДЧИК**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П. |

Приложение № 2

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от « \_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018

**Техническое задание на капитальный ремонт дорог на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.**

**(месяц)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Объект/автодорога | Объем/площадь  (шт., км, м2, м3, т., м.п.). | Срок выполнения | Примечание |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Заместитель начальника цеха по сервисному

и хозяйственному обеспечению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия и инициалы)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  **Генеральный директор**  **ОАО «Славнефть-ЯНОС»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. В Карпов**  М.П. | **ПОДРЯДЧИК**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П. |

Приложение № 3

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от « \_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018

**АКТ**

**выявления недостатков**

г. Ярославль «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_\_\_ г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ответственное лицо Заказчика (должность, фамилия и инициалы)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**в присутствии ответственного лица Подрядчика на объекте**:

|  |
| --- |
|  |

(ответственное лицо Подрядчика (должность, фамилия и инициалы)

**составил настоящий акт в том**, что допущено отклонение от требований технического задания

Заказчика и нормативных регламентов:

|  |
| --- |
|  |
| (перечислить отклонения, указать пункты договора/нормативно-правового документа (ГОСТ) которые были нарушены) |

Устранить недостатки/отклонения установленные Заказчиком в срок до: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

**Подписи**:

Ответственное лицо Заказчика на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Подпись и расшифровка подписи)

Ответственное лицо Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Подпись и расшифровка подписи)

Ответственное лицо Подрядчика на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Подпись и расшифровка подписи)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  **Генеральный директор**  **ОАО «Славнефть-ЯНОС»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. В Карпов**  М.П. | **ПОДРЯДЧИК**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П. |

Приложение № 4

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от « \_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018

**Шкала штрафных санкций в области ПБ, ОТ и ОС**

| **№ п.п.** | **Нарушение** | **Цена договора с учетом НДС, тыс. руб.** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **≤10 000** | **10 000- 50 000** | **>50 000** |
| **Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.)** | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Механическое повреждение подземных и (или) наземных коммуникаций расположенных на территории Заказчика, произошедшее по вине Подрядчика | 200 | 500 | 1000 |
| 2 | Инцидент/авария/замыкание линий электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования расположенных на территории Заказчика, не приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению электрооборудования, произошедшие по вине Подрядчика | 30 | 100 | 200 |
| 3 | Инцидент/авария/замыкание линий электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования расположенных на территории Заказчика, приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению электрооборудования, произошедшие по вине Подрядчика | 100 | 400 | 800 |
| 4 | Самовольное подключение электроустановок Подрядчика к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика | 50 | 100 | 200 |
| 5 | Нахождение на территории Заказчика физического лица привлечённого Подрядчиком для выполнения работ, на основании гражданско-правового договора | 50 | 100 | 200 |
| 6 | Нахождение на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства привлечённых Подрядчиком для выполнения работ с нарушением миграционного законодательства РФ. Отсутствие разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. | 50 | 100 | 200 |
| 7 | Употребления работником Подрядчика алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, на территории Заказчика. Нахождение работника Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения. | 100 | 100 | 200 |
| 8 | Завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работником Подрядчика на территорию Заказчика алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ | 50 | 100 | 200 |
| 9 | Привлечение Субподрядчика без предусмотренного Договором предварительного письменного согласования с Заказчиком. | 100 | 250 | 500 |
| 10 | Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено представителем Заказчика | 100 | 200 | 300 |
| 11 | Непредставление Подрядчиком, нарушение сроков предоставления Заказчику отчетов, актов, а также справок сведений, и иных информационных данных, обязанность по предоставлению которых возложена на Подрядчика Договором, а также истребованных Заказчиком на основании Договора. | 10 | 50 | 60 |
| 12 | Выполнение работ работниками Подрядчика без разрешительных документов, согласованных Заказчиком (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск и др.). | 10 | 100 | 200 |
| 13 | Сокрытие Подрядчиком информации об инцидентах/авариях, несчастных случаях, пожарах и других происшествиях либо уведомление о них с опозданием более чем на 4 часа с момента обнаружения происшествия | 50 | 100 | 200 |
| 14 | Неисполнение в установленный срок предписаний Заказчика в области пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности | 30 | 40 | 50 |
| 15 | Завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работником Подрядчика на территорию Заказчика, хранение, распространение, транспортировка на территории Заказчика: - взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных Заказчиком, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении; - огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ; - иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов. | 50 | 100 | 200 |
| 16 | Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения) | 30 | 30 | 30 |
| 17 | Выполнение работ работниками Подрядчика со следующими нарушениями: • отсутствие на месте производства работ наряда-допуска или его неправильное оформление при проведении работ повышенной опасности (за исключением случаев, когда наряд-допуск не требуется для указанного вида работ); • отсутствие на месте производства работ повышенной опасности исправных инструментов и приборов, предупредительных знаков безопасности, средств пожаротушения и испытанных устройств и приспособлений, которые должны иметься в соответствии с правилами, инструкциями по проведению работ и (или) отражены в наряде-допуске; • проведение работ работниками, не имеющими соответствующего допуска к указанным работам, неаттестованными или не прошедшими проверку знаний и/или инструктаж; • отсутствие на месте проведения работ повышенной опасности, работника ответственного за проведение работ (производителя работ), если возможность временного отсутствия не оговорена в правилах проведения указанного вида работ; • отсутствие у исполнителей работ либо неприменение ими специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, необходимых при проведении конкретного вида работ; • использование исполнителями работ инструментов, оборудования, подлежащих регулярным поверкам, но не имеющих отметок о прохождении поверки, или имеющих явные следы нарушения конструктивной целостности; • наличие предписаний государственных органов или распоряжений руководителя Общества или подразделения о приостановке работ, если не выполнены все условия возобновления работ. | 30 | 30 | 30 |
| 18 | Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды приведшие к повреждению жизни и здоровью человека | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды приведшие к инвалидности и/или смерти человека | 500 | 1000 | 1000 |
| 20 | Отсутствие договора добровольного медицинского страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 000 (четыреста тысяч) рублей с включением как минимум следующих рисков: смерти в результате несчастного случая; постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая I, II, III групп инвалидности. | 40 | 60 | 80 |
| 21 | Разлив нефти, нефтепродуктов, подтоварной воды, кислоты и иных опасных веществ. | 50 | 100 | 150 |
| 22 | Несоблюдение Подрядчиком экологических, санитарно-эпидемиологических и иных требований при сборе, накоплении, хранении, обезвреживании, транспортировке, захоронении отходов производства и потребления, а также требований к организации и содержанию мест временного накопления и хранения отходов. | 15 | 20 | 30 |
| 23 | Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площади и прилегающей непосредственно к ней территории. | 15 | 20 | 30 |
| 24 | Передвижения гусеничной техники своим ходом по дорогам с асфальто-бетонным и щебеночно-гравийным покрытием. | 100 | 200 | 300 |
| 21 | Нарушение работником Подрядчика Правил дорожного движения, маршрута движения транспорта (передвижение по дорогам и подъездным путям, не указанным в разрешении на перевозку крупногабаритных и(или) тяжеловесных грузов). | 15 | 20 | 25 |

Примечания:

1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения, если Приложением не предусмотрено иное.
2. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Подрядчика, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником).
3. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков.
4. Подрядчик отвечает за нарушения Субподрядчиком, иных третьих лиц, выполняющих работы на объектах, на территории Заказчика, как за свои собственные.
5. При выявлении Подрядчиком собственных работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения и выдворения их с территории Заказчика штрафные санкции к Подрядчику не применяются.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  **Генеральный директор**  **ОАО «Славнефть-ЯНОС»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. В Карпов**  М.П. | **ПОДРЯДЧИК**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П. |