Приложение № 2

к Договору № _________________ от «___»_________2018 г.

Календарный план

выполнения работ по химической очистке (промывке) внутренних поверхностей нагрева парогенерирующего оборудования ОАО «Славнефть–ЯНОС»

| №№ п/п | Наименование этапа работы | Срок проведения этапа | Стоимость работ, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Химическая очистка (промывка) внутренних поверхностей нагрева парогенерирующего оборудования установки ЭЛОУ–АТ–4 | с даты подписания договора – 30.05.2018 |  |
| 2. | Химическая очистка (промывка) внутренних поверхностей нагрева парогенерирующего оборудования установки УПВ–2 | с даты подписания договора – 30.05.2018 |  |
| 3. | Химическая очистка (промывка) внутренних поверхностей нагрева парогенерирующего оборудования установок УПСК и РОСК | с даты подписания договора – 30.05.2018 |  |
| 4. | Химическая очистка (промывка) внутренних поверхностей нагрева парогенерирующего оборудования установки С–100 | с даты подписания договора – 30.06.2018 |  |
| Итого по договору, без НДС: |  |  |  |

Примечание:

- Сроки выполнения работ по пп. 9.1–9.4 Технического задания на выполнение работ по химической очистке (промывке) внутренних поверхностей нагрева парогенерирующего оборудо-вания ОАО «Славнефть–ЯНОС» методом щелочения (приложение № 1 к настоящему договору):

-- установки ЭЛОУ–АТ–4, УПВ–2, УПСК, УРОСК – до 30.04.2018 г.

-- установка С–100 – до 31.05.2018 г.

- Сроки выполнения работ по п. 9.5 Технического задания на выполнение работ по химической очистке (промывке) внутренних поверхностей нагрева парогенерирующего оборудования ОАО «Славнефть–ЯНОС» методом щелочения (приложение № 1 к настоящему договору):

-- установки ЭЛОУ–АТ–4, УПВ–2, УПСК, УРОСК – до 31.05.2018 г.

--  установка С–100 – до 30.06.2018 г.

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| ОАО «Славнефть–ЯНОС» |  |  |
| _____________ Н.В. Карпов |  | ______________ |
| М.П. |  | М.П. |