Приложение №3

к Предложению делать Оферты № 731-КС-2014

|  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
|  | Решением Тендерной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС» Протокол № 26 |
|  | «12» февраля 2015 года |

Требования к предмету оферты

1.Общие положения.

Предмет закупки: выполнение Комплекса работ по техническому перевооружению Каталитического производства, в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией (с приложением ведомостей объёмов работ).

Данный предмет закупки выставляется на тендер в количестве 2 Лотов.

Содержание работ, вошедших в объем тендера:

Лот №1 «Установка КР-600»

1. «Оборудование не входящее в сметы строек»:

1.1. КР-600 Замена внутреннего экрана регенератора Р-301 по ведомости объёмов работ №3-1.

1.2. КР-600 Замена трубного пучка теплообменника Т-204 по ведомости объёмов работ №3-2, D500мм, L-3000мм Ст20.

1.3. КР-600 Замена трубного пучка холодильника Х-204, по ведомости объемов работ №3-3, D500мм, L-6000мм Ст20.

1.4. КР-600 Замена трубного пучка холодильника Х-214, по ведомости объемов работ №3-4, D700мм, L-6000мм Ст20.

Лот №2 «Установка Л-35/6»

1. «Оборудование не входящее в сметы строек»:

1.1. Л-35/6 Замена Е-26 по проекту 18443.

1.2. Л-35/6 Замена ПХ-7 (промежуточный холодильник)	по проекту 18440.

1.3. Л-35/6 Замена ПХ-6 (промежуточный холодильник)	по проекту 18439.

2. «Повышение эксплуатационной готовности»:

2.1. Замена сепараторов (С-3, С-4, Л-35/6-300) по проекту 18445.

2.2. Замена реакторов (Р-1/1, Р-1/2, Р-4/1, Р-4/2 Л-35/6-300) по проектам 18412, 18418.

2.3. Замена ёмкости (Б-1 Л-35/6-300) по проекту 18444.

2.4. Замена холодильников (Х-5, Х-6 Л-35/6-300) по проекту 18442.

2.5. Установка СППК (Е-101, С-1/1, С-1/2, Т-5, трубопровод ВСГ в тройник смешения, трубопровод ГСС I и II потоков Л-35/6-300) по проекту 18449.

2.6. Замена ППК на СППК (ПК 1, 2, 3, 4, 5 и трубопроводе пара 10 атм. Л-35/6-300) по проекту 18450.

2.7. Замена трубопроводов (13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/9, 6/9, 296 Л-35/6-300) по проекту 18448.

Предоставленная контрагентом твердая договорная цена работ, вошедших в объем закупки, должна включать в себя стоимость полного комплекса необходимых работ по изготовлению и поставке материалов, изделий, комплекса строительно-монтажных работ, за исключением затрат на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы, транспортные расходы на оборудование поставки Заказчика. При этом затраты на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы, а также транспортные расходы на оборудование поставки Заказчика, в случае необходимости их несения Контрагентом, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и будут оплачиваться Заказчиком на основании дополнительного соглашения к Договору генподряда по фактически выполненным объемам работ.

Стоимость работ Контрагента должна быть сформирована в соответствии с выданными Ведомостями объёмов работ.

Объёмы, виды и сроки выполнения комплекса работ по Техническому перевооружению Каталитического производства, не вошедших в объёмы закупки и проводимых в рамках программ: «Приведение опасного производственного объекта каталитического производства к требованиям правил», «Приведение объектов завода к требованиям правил электробезопасности», «Оборудование, не входящее сметы строек», «Повышение эксплуатационной готовности», «Модернизация систем управления установок и компрессоров: Разработка и реализация проектов по СБ и ПАЗ», «Повышение безопасности производства», «Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности» по дополнительно выпускаемой и изменённой проектно-технической документации, могут быть оформлены с победителями закупки Дополнительными соглашениями (или Изменениями) к Договорам генподряда.

Определение стоимости работ, при заключении Изменений или Дополнительных соглашений, будет производиться на основании утвержденных Заказчиком сметных расчетов с предоставленными Контрагентом Регламентами определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ на последующие работы (по форме приложений № 3 и 4 к Договору генподряда) до их полного завершения.

Стоимость и сроки выполнения пусконаладочных работ, не вошедших в объемы закупки, в случае их необходимости, могут быть оговорены в дополнительных соглашениях к Договорам генподряда.

Выбор Генподрядчиков на проведение вышеуказанных комплексов работ (по каждому Лоту) будет осуществляться по следующим критериям оценки:

- Обязательные требования к Контрагенту:

- твердая договорная цена работ по вышеперечисленным разделам прилагаемой проектно-технической документации;

- регламенты определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ на последующие работы (по форме приложений № 3 и 4 к Договору генподряда) до их полного завершения;

- соответствие предложения Контрагента требованиям Заказчика, изложенным в настоящем ПДО, в том числе, но, не ограничиваясь: условиям и тексту договора, срокам выполнения работ;

- наличие опыта выполнения работ в качестве Генерального подрядчика, по предмету закупки, не менее 3 лет на объектах нефтепереработки, в том числе, но, не ограничиваясь: на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть» (по предоставленной Контрагентом справке об опыте работы за последние 5 лет, за подписью руководителя организации) (по форме Приложения «5» к ПДО);

- наличие и достаточность кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах (по предоставленной Контрагентом Справке за подписью руководителя организации) (Приложение №6 к настоящему ПДО);

- наличие и достаточность материально-технических ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, которые будут использованы при выполнении договора (Приложение №7 к настоящему ПДО), за подписью руководителя организации);

- среднегодовой оборот по СМР за последние 3 года, не менее чем в два раза превышающий предоставляемую Контрагентом на тендер твердую договорную цену (по предоставленной Контрагентом справке о среднегодовом обороте за последние 3 года, на основании финансовой отчетности «Отчет о прибылях и убытках», за подписью руководителя организации);

- наличие собственной лаборатории технического диагностирования и неразрушающих методов контроля (по предоставленной Контрагентом копии действующего свидетельства об аттестации);

- отсутствие претензий со стороны заказчика в течение гарантийного срока по качеству выполняемых либо уже выполненных работ (по предоставленной Контрагентом справке за последние 5 лет за подписью руководителя организации);

- отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий (письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации);

- наличие действующих разрешительных документов, включая наличие свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по предмету закупки (необходимые аттестации в области промышленной безопасности, а также другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах);

- наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по предмету закупки (по предоставленной Контрагентом копии свидетельства ISO 9001, ИСО 9001);

- наличие сертифицированной системы управления охраной труда (по представленной Контрагентом копии свидетельства ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007);

- предоставление паспортов и сертификатов (деклараций) соответствия на вновь смонтированные трубопроводы в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013)» (гарантийное письмо, что в случае признания победителем, Генподрядчик обязуется предоставлять данные документы);

- объем работ по предмету закупки в денежном выражении не превышает разницы между двукратным среднегодовым объемом выполненных работ (СМР, ПНР) за последние 3 года и объемом обязательств (СМР, ПНР) перед ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть». Учитываются действующие обязательства на дату подачи оферты и планируемые к заключению договора по проведенным закупкам за вычетом фактически выполненных работ по действующим договорам (по предоставленной справке за подписью руководителя подрядной организации, с расчетом, подтверждающим не превышение разницы между 2х кратным среднегодовым объемом выполненных работ (СМР, ПНР) за последние 3 года и объемом обязательств перед ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть»);

- согласие Контрагента на предоставление сметных расчетов к Протоколу согласования договорной цены (Приложение №1 к договору Генподряда) в составе оферты, а также сметных расчетов по опциону к договору Генподряда (по п.1.3, 2.3, 2.5 Договора) – ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира» (по предоставленной Контрагентом справке за подписью руководителя организации).

- Необязательные требования к Контрагенту, выполнение которых будет являться дополнительным конкурентным преимуществом оферты при прочих равных условиях:

- достаточное количество оборотных средств для выполнения работ (по предоставленной Контрагентом справке на основании финансовой отчетности «Бухгалтерский баланс»);

- наличие свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по предмету, с правом выполнения работ по организации строительства, стоимость которых по одному договору не менее стоимости работ по предмету закупки с учетом опциона (по предоставленной Контрагентом копии свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства или гарантийное письмо, что в случае признания победителем, Генподрядчик обязуется после заключения Договора, но до начала выполнения работ обеспечить необходимый размера взноса в компенсационный фонд СРО в соответствии с требованиями ст.55.16 ГрК).

- отсутствие невыполненных или просроченных обязательств перед третьими лицами за исключением случаев, когда срок таких обязательств не истек (по предоставленной Контрагентом справке за подписью руководителя организации).

В объем закупки не включены: пусконаладочные работы, вновь выпускаемые изменения и дополнения по вышеуказанной проектно-технической документации, а также следующие работы:

По Лоту №1 «Установка КР-600»

1. Приведение опасного производственного объекта каталитического производства к требованиям правил:

1.1. Оснащение насосов системами самозапуска электродвигателей (Н-103/1,2, 105/1,2 , Н-106/1,2, Н-108/1,2, Н-111). ПБ 09-540-03 п. 5.4.4 по проекту 18410.

2. «Оборудование не входящее в сметы строек»:

2.1. КР-600 Замена Н-103,105,120 по проекту 18337.

2.2. КР-600. Замена отсечных клапанов пара на установку/с установки, топливного газа на установку, БСФ с установки (3 шт.) (поз. UV2642 DN250, PN25, UV218 DN150 PN10, UV4002 DN100, PN16), клапанов на блоке НРК (поз. XV3052, XV3053) по ведомости объемов работ.

2.3. Замена анализаторов О2 и СО (3 шт.) на печах тит. 20/4, на печах блока риформинга (3 шт.), анализатора НС и Н2 в инертном газе на блок НРК (1 шт.) по ведомости объемов работ.

3. «Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности»:

3.1. КР-600 Модернизация системы управления ПС и АУГПТ по проекту 13Д00123/14-20/4-01462.

4. «Приведение объектов завода к требованиям правил электробезопасности»:

4.1. Монтаж системы кондиционирования воздуха в ТП-301, ТП-302 по проекту 13Д00333/14.

По Лоту №2 «Установка Л-35/6»

1. «Оборудование не входящее в сметы строек»:

1.1. Л-35/6 Замена насоса КН-3.

1.2. Л-35/6 Замена насоса КН-1.

1.3. Л-35/6 Замена насоса ЦН-41 по проекту 18336.

1.4. Л-35/6 Замена насосов ЦН-18,19,20 по проекту 18333.

1.5. Л-35/6 Замена насоса ЦН-157.

1.6. Л-35/6 Замена насоса ЦН-13а по проекту 18335.

1.7. Л-35-6/300 Замена насоса ЦН-40.

1.8. Замена шкафа управления электродвигателем АВЗ-1а с преобразователем частоты VACON CX 90кВт, схемой байпаса и самозапуском.

2. «Приведение объектов завода к требованиям правил электробезопасности»:

2.1. Замена электрооборудования РУ-0,4 кВ (ТП-386, РЩ-1,2) по проекту 18364.

3. «Повышение безопасности производства»:

3.1. Оснащение электродвигателей насосов системами контроля за состоянием подшипников (ЦН-18, ЦН-19, ЦН-20, Н-101, Н-102) по проекту 18368.

Данный объем работ является опционом и может быть оформлен с Контрагентами путём подписания дополнительных соглашений к Договорам генподряда.

Основные технико-экономические параметры: работы производятся на территории действующего предприятия – ОАО «Славнефть-ЯНОС»: установки Л-35/6, КР-600 Каталитического производства.

Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть – ЯНОС»).

Плановые сроки выполнения работ, вошедших в объем закупки:

Лот №1: «Установка КР-600»:

Начало работ – 05 апреля 2015 г.

Окончание работ – 25 апреля 2015 г.

Сроки начала работ по решению Заказчика могут быть изменены, но общая продолжительность работ в период простоя технологического объекта КР-600 на капитальном ремонте при этом останется неизменной и составит 21 календарный день.

По предварительному согласованию с Заказчиком допускается выполнение части работ в предостановочный период, ранее 05 апреля 2015 г.

Срок окончания всего комплекса работ – до 31 декабря 2015 г.

Лот №2: «Установка Л-35/6»:

Начало работ – 05 апреля 2015 г.

Окончание работ – 19 апреля 2015 г.

Сроки начала работ по решению Заказчика могут быть изменены, но общая продолжительность работ в период простоя технологического объекта Л-35/6 на капитальном ремонте при этом останется неизменной и составит 15 календарных дней.

По предварительному согласованию с Заказчиком допускается выполнение части работ в предостановочный период, ранее 05 апреля 2015 г.

По предварительному согласованию с Заказчиком возможно окончание работ по благоустройству, антикоррозионной защите и теплоизоляции - до 30 мая 2015 года.

Срок окончания всего комплекса работ – до 31 декабря 2015 г.

Условия оплаты работ: (согласно статье 10 Договора генподряда) - оплата в течение 60 календарных дней после подписания акта приёмки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3 и устранения всех выявленных дефектов.

Выдаваемая проектно-техническая документация: разработана ООО «Промхимпроект» - проекты №№: 18443, 18440, 18439, 18445, 18412, 18418, 18444, 18442, 18449, 18450, 18448, а также Ведомости работ №№: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, разработанные Заказчиком, выдаются Контрагентам в электронном виде, с приложением ведомостей объемов работ, по ссылке: http://yorp.yaroslavl.ru/proekti_vor_pdo_731_ks_2014.rar

2. Основные требования к продукту.

Весь комплекс работ должен выполняться в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, должен быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.

Монтажные работы необходимо производить по Проекту производства работ, согласованному с Заказчиком до начала выполнения работ.

Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы - 2 года; на работы по антикоррозионному покрытию – 10 лет, на работы по асфальтовому и бетонному покрытию – 5 лет, на прочие строительные работы - 5 лет; на работы, не являющиеся строительными - 2 года; на поставленные Контрагентом материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 12 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию, на поставленное Контрагентом оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Контрагент обязан устранить их за свой счет, в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (согласно прилагаемому Договору генподряда).

3. Основные требования к Контрагенту.

Выполнение работ собственными силами Генподрядчика, в объеме:

- по Лоту №1: не менее 80%;

- по Лоту №2: не менее 80%;

Контрагент должен иметь:

- членство Генподрядчика и привлекаемых им субподрядчиков в саморегулируемой организации с разрешением на производство соответствующих работ по предмету закупки (Свидетельства о допуске к работам, должны быть оформлены в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.09 г. и с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г.) и лицензии;

- опыт выполнения работ в качестве Генподрядчика по предмету закупки на объектах нефтепереработки, в том числе, но, не ограничиваясь: на ОАО «Славнефть-ЯНОС», компаний группы ОАО «Газпром нефть», компаний группы ОАО «НК «Роснефть»;

- необходимые аттестации в области промышленной безопасности, а также другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах;

- обученный и аттестованный персонал;

- производственные мощности по выполнению работ;

- финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности для надлежащего и полного выполнения работ.

Для участия в закупке Контрагент должен предоставить следующие документы:

- Извещение о согласии сделать оферту (Приложение №1 к настоящему ПДО);

- Предложение о заключении договора (безотзывная оферта) (Приложение №2 к настоящему ПДО) по каждому Лоту отдельно;

- Договор генподряда (Приложение №4 к настоящему ПДО), подписанный и скрепленный печатью организации в редакции Заказчика, в 2 (двух) экземплярах, по каждому Лоту отдельно;

- Протокол согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору генподряда), составленный согласно выдаваемым Заказчиком ведомостям объемов работ, с приложением обосновывающих сметных расчетов по всем видам работ, подписанный и скрепленный печатью организации в редакции Заказчика в 2-х экземплярах, по каждому Лоту отдельно;

- Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика (Приложение №2 к Договору генподряда), подписанный и скрепленный печатью организации в редакции Заказчика в 2-х экземплярах, по каждому Лоту отдельно;

- Регламент определения стоимости строительно-монтажных работ на последующие работы, до их полного завершения (по форме Приложения № 3 к Договору генподряда), по каждому Лоту отдельно;

- Регламент определения стоимости пусконаладочных работ на последующие работы, до полного завершения (по форме Приложения № 4 к Договору генподряда), по каждому Лоту отдельно;

- Справка о заключенных и выполненных договорах за последние 5 лет, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету оферты, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации (Приложение №5 к настоящему ПДО);

- Справка о наличии кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации (Приложение №6 к настоящему ПДО);

- Справка о наличии материально-технических ресурсов, которые будут использованы при выполнении договора за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации (Приложение №7 к настоящему ПДО);

- Перечень аффилированных организаций (Приложение № 8 к настоящему ПДО);

- Справка (в свободной форме) о среднегодовом обороте Контрагента за последние 3 года, на основании финансовой отчетности «Отчет о прибылях и убытках», за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации;

- Справка (в свободной форме) о достаточном количестве оборотных средств, для выполнения работ, на основании финансовой отчетности «Бухгалтерский баланс», за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации;

- Справка (в свободной форме) об отсутствии претензий со стороны заказчика в течение гарантийного срока по качеству выполняемых либо уже выполненных работ, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации;

- Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации об отсутствии в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договоров в связи с существенными нарушениями его условий;

- Справка (в произвольной форме) об отсутствии невыполненных или просроченных обязательств перед третьими лицами за исключением случаев, когда срок таких обязательств не истек, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации;

- Справка (в произвольной форме) о согласии Контрагента на предоставление сметных расчетов к Протоколу согласования договорной цены (Приложение №1 к договору Генподряда) в составе оферты, а также сметных расчетов по опциону к договору Генподряда (по п.1.3, 2.3, 2.5 Договора) – ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира», за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации;

- Гарантийное письмо (в произвольной форме) о выполнении работ собственными силами Генподрядчика в указанном в ПДО процентном отношении, за подписью руководителя организации и скрепленное печатью организации, по каждому Лоту;

- Копия свидетельства системы менеджмента качества ISO 9001, ИСО 9001 за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации;

- Копия свидетельства системы менеджмента качества ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации;

- Копия действующего свидетельства об аттестации собственной лаборатории технического диагностирования и неразрушающих методов контроля, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации;

- Заверенные копии Свидетельства о допуске к работам, оформленного в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.09 г. и с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г.; лицензии; аттестации в области промышленной безопасности, а также другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах;

- Копия финансовой отчетности «Бухгалтерский баланс» (за последний год) и «Отчет о прибылях и убытках» (за последние 3 года), за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации;

- Гарантийное письмо о заключении договора добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, с включением в договор следующих рисков:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности;

- Гарантийное письмо, что в случае признания победителем, Генподрядчик обязуется предоставлять паспорта и сертификаты (декларации) соответствия на вновь смонтированные трубопроводы в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013);

- Справка с расчетом, подтверждающая, что объем работ по предмету закупки в денежном выражении не превышает разницу между 2-х кратным среднегодовым объемом выполненных работ (СМР, ПНР) за последние 3 года и объемом обязательств перед ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации.

4. Условия выполнения работ.

Генподрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению работ по предмету закупки всеми необходимыми материалами и оборудованием согласно выдаваемой проектно-технической документации, за исключением материалов и оборудования, указанных в Перечне материалов и оборудования поставки Заказчика (Приложение № 2 к Договору генподряда).

Все поставляемые для выполнения работ материалы (в случаях, предусмотренных законодательством) должны иметь:

- Сертификаты качества, выданные производителем;

- Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;

- Сертификаты страны происхождения;

- Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемое Контрагентом оборудование должно, кроме того, иметь разрешения на применение оборудования, утверждённые Федеральной службой России по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также российские сертификаты о взрывозащите электрооборудования, сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования. Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемое оборудование и технологические трубопроводы Контрагент передаёт Заказчику в соответствии с п.7.4. Договора генподряда.

Контрагент должен обеспечить в ходе производства работ по Договору предварительное письменное согласование изготовителей оборудования с Заказчиком. Заказчик вправе отказать Контрагенту в согласовании изготовителя оборудования без указания причин отказа. В случае закупки без согласования, оборудование меняется на согласованное с Заказчиком либо оплате не подлежит.

Контрагент должен нести ответственность за транспортировку с территории завода и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» по предмету закупки.

Антикоррозийная защита металлоконструкций производится до момента их монтажа.

В случае необходимости выполнения работ и несения Генподрядчиком расходов на временные здания и сооружения, непредвиденных расходов и транспортных расходов на оборудование поставки Заказчика, акты с обоснованием необходимости и описанием характера работ (по временным и непредвиденным расходам), подтверждающие документы (по транспортным расходам на оборудование поставки Заказчика), с приложением сметных расчетов, должны быть переданы Генподрядчиком на утверждение Заказчику до начала выполнения данных работ.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

Контрагент обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в предыдущем абзаце, и несет перед Заказчиком ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.

5. Особые условия.

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания Договора генподряда Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания Договора генподряда (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания Договора генподряда.

Директор по снабжению					____________________ В.Ф. Желязков