Приложение № 2 к Договору

№ _____________________

от «___»_________20___г.

Календарный план

выполнения работ по химической очистке внутренних поверхностей нагрева парогенерирующего оборудования методом щелочения

| №№ п/п | Наименование этапа работы | Срок проведения этапа | Стоимость работ, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева котла–утилизатора КУ–1 и системы выработки пара Е–100 печи П–1а установки АВТ–3 | с даты подписания договора – июнь 2019 |  |
| 2. | Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева котлов–утилизаторов D–1/1, D–1/2 и паросборников-сепараторов D–2, D–3/1, D–3/2 установки ВТ–6 | с даты подписания договора – май 2019 |  |
| 3. | Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева котла–утилизатора D–4, генераторов пара VB–W–28/1, VB–W–28/2 установки Висбрекинг | с даты подписания договора – май 2019 |  |
| 4. | Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева котла–утилизатора КУ–60–2 установки Л–35–6/300 | с даты подписания договора – июнь 2019 |  |
| 5. | Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы выработки пара Е–208 печи П–201…204 установки КР–600 (НРК) | с даты подписания договора – июнь 2019 |  |
| 6. | Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева котла–утилизатора U–Т–501 установки УПВ–1 | с даты подписания договора – июль 2019 |  |
| 7. | Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева котла–утилизатора U–Х–235 установки Гидрокрекинг | с даты подписания договора – июль 2019 |  |
| 8. | Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева котлов–утилизаторов Е–201, Е–401 установки производства серной кислоты «Мокрый катализ» | с даты подписания договора – май 2019 |  |
| 9. | Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева котла–утилизатора В–101 установки РОСК «Кодиак» | с даты подписания договора – май 2019 |  |
| 10. | Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева котлов–утилизаторов 20КУ–1, 20КУ–2, 30КУ–1, 30КУ–2, 40КУ–1 установки производства элементарной серы (УПС) | с даты подписания договора – июнь 2019 |  |
| Итого по договору, без НДС: |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| ОАО «Славнефть–ЯНОС» |  |  |
| _________________ Н.В. Карпов |  | ______________ |