ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

г. Ярославль							«___» _____________ 2017 года

ОАО «Славнефть-ЯНОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Карпова Николая Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________, в лице _____________________________, действующего на основании  __________и имеющего свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ___________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1 Подрядчик по заданию Заказчика выполняет Комплекс работ по ревизии и испытанию запорной арматуры, пружинных предохранительных клапанов (ППК) и переключающих устройств (ПУ) в рамках входного контроля на объектах капитального строительства и технического перевооружения ОАО «Славнефть-ЯНОС в соответствии с выдаваемыми Заказчиком: перечнем арматуры, ППК и ПУ, указанным в Приложении №1 к настоящему Договору; перечнем операций, необходимых для ревизии и испытания (Приложение №2 к настоящему Договору); а также наряд-заказами на проведение ревизии и испытания запорной арматуры, ППК и ПУ (Приложение №3 к настоящему Договору).

- Объёмы и сроки выполнения работ

2.1 Сроки начала и окончания всего комплекса работ по п.1.1. настоящего Договора:

Начало всего комплекса работ - с даты подписания договора.

Окончание всего комплекса работ – до 30 июня 2019 г.

Перечень, объемы, порядок, сроки выполнения каждой отдельной работы по настоящему Договору  определяются наряд-заказами и расценками на ревизию и испытание пружинных предохранительных клапанов, запорной арматуры и переключающих устройств (Приложения №1,2,3 к настоящему договору), являющимися неотъемлемой  частью  настоящего договора.

2.2 Работы,  перечисленные  в Приложении №2, выполняются  Подрядчиком поэтапно, при этом этапом выполнения работ признается каждый календарный месяц (с первого по последнее число месяца включительно).

2.3 Подрядчик обязуется надлежаще выполнять  указанные в п.1.1 работы и сдавать результаты выполненных работ  с оформлением необходимых документов в соответствии с СМК-ПК-7 (Приложение №4, Приложение № 5 к настоящему договору).

2.4. Срок действия договора: договор действует до выполнения сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее  30 сентября 2019г.

- Стоимость работ

3.1 Стоимость работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора определяется Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1) и составляет  _________________ руб. (________________ руб. ____________ коп.), в т.ч.  НДС ______________ руб. Данная стоимость работ является твердой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему договору, за исключением п.3.2,3.3.

Стоимость работ включает в себя стоимость материалов  Подрядчика,  а также все затраты Подрядчика, в т.ч. понесенные во исполнение пунктов 5.3, 5.4., статьи 6(кроме случаев, прямо предусмотренных в ст. 6) договора.

3.2 При возникновении изменений или дополнений, влекущих за собой изменение объемов работ, оговоренных в Приложениях к настоящему договору, Стороны заключают Изменение или Дополнительное соглашение к настоящему договору с указанием объема, стоимости работ, а также сроков выполнения и порядка финансирования.

3.3. Стоимость работ по ревизии и испытанию запорной арматуры, ППК и ПУ, не учтенных в Приложении №1 к настоящему договору и выполняемых в рамках опциона определяется по фактически выполненной подрядчиком работе исходя из стоимости ревизии и испытания 1 единицы изделия, зафиксированного в Приложении №1. В случае отсутствия в перечне арматуры, ППК и ПУ, указанным в Приложении №1 к настоящему Договору какого-либо типоразмера арматуры, ППК и ПУ стоимость работ по ревизии определяется по фактически выполненной подрядчиком работе исходя из стоимости ближайшего наименьшего типоразмера арматуры, ППК и ПУ.

3.4. Стоимость опциона по п.3.1., 3.2.,3.3. не более _______________,в том числе НДС 18% _________, руб. Опцион предоставляется Заказчику без оплаты или другого встречного предоставления.

- Порядок расчетов

4.1 Подрядчик обязан представить Заказчику счёт-фактуру в течение 5 дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи- приёмки выполненных работ соответствующего этапа.

4.2 Оплата выполненных работ производится Заказчиком путём перечисления денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт Подрядчика не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, необходимых документов (актов), указанных в  приложении №4, №5 к договору, по соответствующему этапу и выставления счета-фактуры при условии поступления на расчётный счёт Заказчика оплаты за оказанные Подрядчику в месяцах, предшествующих месяцу оплаты выполненных работ, услуги (в т.ч. оплата за электроэнергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренду, оплата штрафов, неустоек, других мер ответственности и пр.), в том числе связанные с другими заключенными Сторонами договорами.

4.3 Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.

4.4 Заказчик вправе взыскать с Подрядчика предусмотренные настоящим договором меры ответственности путем направления Подрядчику претензии и совершения в соответствии со ст.410 ГК РФ зачета встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику).

4.5 Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора Заказчика, в соответствии с которым производится хозяйственная операция.

4.6. При окончании срока действия договора Стороны в течение 30 дней составляют двусторонний окончательный акт сверки с обязательным указанием факта выполнения сторонами всех обязательств. В случае необходимости подписания промежуточных актов сверки взаиморасчетов Заказчик направляет Подрядчику оформленный и подписанный со своей стороны Акт сверки. Подрядчик в течение 15 календарных дней  с момента получения Акта сверки производит сверку данных расчетов между Сторонами, подписывает Акт сверки и направляет один экземпляр Акта Заказчику.

- Обеспечение материалами и оборудованием.

5.1. Заказчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ по п.1.1. всей необходимой для выполнения работ арматурой, пружинными предохранительными клапанами (ППК) и переключающими устройствами (ПУ), их транспортировка от базы оборудования заказчика до места ревизии (но не более 20 км), а также от места ревизии до строительной площадки Заказчика осуществляется силами Заказчика.

5.2. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ по п.1.1. всеми остальными необходимыми для выполнения работ материалами.

5.3. Все материалы и оборудование при поступлении на ОАО «Славнефть-ЯНОС» проходят входной контроль согласно требованиям утвержденной Заказчиком процедуры качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль металлоконструкции и вспомогательных материалов» СМК-ПК-7. Подрядчик обязан обеспечить прохождение процедур входного контроля поставляемых Подрядчиком материалов.

5.4. Все предоставляемые для выполнения работ материалы должны иметь (в случаях, предусмотренных законодательством):

- Сертификаты качества, выданные производителем,

- Сертификаты (декларации) соответствия требованиям Технических регламентов,

- Сертификаты страны происхождения,

- Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- Права и обязанности Подрядчика

В области обязательств по предмету  договора:

6.1 Выполнить работы в соответствии с действующими нормами и правилами, в том числе - СНИП 3.04.01-87, ГОСТ 17314-81, ГЭСН 81-02-26-2001.

6.2 Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с условиями договора и действующими нормами и правилами;

- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора, действующими нормами, правилами, стандартами и техническими условиями;

- выполнение  100% объема работ собственными силами, кроме ревизии арматуры  диаметром 400 и выше (допускается привлечение субподрядчиков);

-  наличие  производственной базы для приемки и складирования арматуры не далее 20 км от базы оборудования;

- выполнение работ в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни;

- предоставление актов по результатам проведения входного контроля и испытаний в соответствии с СМК-ПК-7;

- в случае, если для выполнения работ по настоящему договору требуется наличие допуска СРО либо иное разрешение, Подрядчик обязуется выполнять такие работы только при наличии соответствующего допуска (разрешения); в случае отсутствия такого допуска (разрешения) подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ лицом, имеющим соответствующий допуск (разрешение). Необходимость получения допуска (разрешения) подрядчик обязан определить самостоятельно;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.

6.3 Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, проектно-технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в перечне операций, необходимых для проведения ревизии и испытания, если невыполнение таких работ угрожает годности или прочности результатов выполняемой работы либо создаёт невозможность её завершения в срок;

- возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте строительства;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.4. Подрядчик предоставляет полномочному представителю Заказчика информацию о ходе выполнения работ в соответствии с графиком производства работ.

  - Подрядчик обязуется обеспечивать в соответствии с требованиями строительных норм и правил своевременное ведение и хранение исполнительной документации по Объекту на месте производства работ и предоставлять Заказчику для контроля всю исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы.

В области охраны труда, охраны природы и промышленной безопасности:

6.6.  Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности .

6.7. Выполнять требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:

- Стандарта «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями».

- Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 18 по охране труда при работе на высоте;

- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Положения № 547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;

- Единых требований, предъявляемых к оснащению и содержанию мест для курения на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Единых требований, предъявляемых к мобильным зданиям (бытовым вагончикам) на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

Названные локальные акты  Подрядчик на момент подписания настоящего договора получил и с ними ознакомлен. Названные локальные акты Подрядчик в любое время может дополнительно запросить у Заказчика в электронном виде.

  - В случае привлечения Подрядчиком (субподрядчиками) для выполнения работ по договору третьих лиц  заключаемые с ними договоры должны содержать условия, предусмотренные пунктами 6.6. и 6.7. настоящей статьи; Подрядчик должен осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

6.9. Подрядчик несет ответственность за допущенные им либо субподрядчиками нарушения указанного в настоящей статье законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (либо субподрядчиков), Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

6.10.При  наличии вины Подрядчика или субподрядчиков за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором либо локальными актами Заказчика.

6.11.Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или субподрядчика, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.

6.12.Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды, безопасности труда, промышленной или пожарной безопасности.

6.13.Подрядчик обязуется своевременно вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду от деятельности Подрядчика.

6.14.Подрядчик несет ответственность за транспортировку с территории Заказчика и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении работ на территории Заказчика. При этом отходы, образующиеся от материалов и оборудования поставки Заказчика, а также разработанный грунт вывозятся и утилизируются за счет Заказчика. Все прочие строительные отходы вывозятся и утилизируются за счет Подрядчика.

Прочие обязательства:

6.15. Назначить лиц из числа персонала Подрядчика ответственных за противопожарное состояние зданий и сооружений, арендуемых (или находящихся в собственности) и расположенных на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». На дверях помещений вывесить таблички с указанием лиц (лица) ответственного (-ых) за противопожарное состояние и контактных телефонов указанных лица (лиц).

6.16. Обеспечить собственными силами доставку работников к месту производства работ и обратно.

6.17.Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

6.18.Подрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов, и цехом № 23 ОАО «Славнефть-ЯНОС». В случае нарушения Подрядчик обязуется восстановление нарушенных покрытий производить за счет собственных средств.

6.19.Выбор субподрядчика осуществляется Подрядчиком по письменному согласованию с Заказчиком.

Подрядчик направляет генеральному директору ОАО «Славнефть-ЯНОС» запрос на получение согласия для привлечения субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает сведения об объеме и стоимости работ, подлежащих выполнению субподрядчиком, учредительные документы субподрядчика; документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа  субподрядчика;  выписку из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика.

Привлечение субподрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц (субсубподрядчиков) осуществляется по письменному согласованию с Заказчиком. Запрос на получение согласия для привлечения субсубподрядчиков Заказчику направляет Подрядчик. К запросу Подрядчик прикладывает документы, указанные во втором абзаце настоящего пункта, а также обоснование необходимости привлечения субсубподрядчиков. Привлечение субсубподрядчиком третьих лиц для выполнения работ по договору не допускается.

6.20.Подрядчик обязан оплатить услуги мусора, предоставление транспорта и др.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика. Заказчика (электроэнергия, подача воды, пара, вывоз

  - Выдача пропусков работникам Подрядчика и субподрядчиков предусматривает обязанность Подрядчика сдавать Заказчику выданные пропуска не позднее дня, следующего за днем окончания срока соответствующего пропуска, либо днем увольнения работника – в зависимости от того, что наступит раньше.

6.22.По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора Подрядчик обязан освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.

6.23. В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.22. срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Подрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Подрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Подрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Подрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Подрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Подрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.

6.24. До сдачи выполненного комплекса работ по договору Подрядчик несет риск случайного уничтожения и повреждения объекта (материалов, оборудования и выполненных работ), кроме случаев, связанных с производственной деятельностью Заказчика.

  - Подрядчик не имеет право продавать или передавать строящийся или построенный объект или отдельную его часть, а также документацию на его строительство или отдельную ее часть никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

6.26 В случае обнаружения во время ревизии и испытания арматуры, ППК и переключающих устройств дефектов и неисправностей Подрядчик обязан согласно СМК-ПК-7 п.5,6,14 оформить акт, указанный в Приложении №4, №5  к настоящему договору и передать акт в отдел оборудования или группу таможенных операций Заказчика (копию в структурное подразделение, отгрузившее запорную арматуру (цех №23).

- Обязанности и права Заказчика. Порядок приемки работ и передачи документов

7.1 Заказчик обязан обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах на момент передачи их Подрядчику под производство работ, предусмотренных договором.

7.2. Заказчик обязан своевременно до начала выполнения работ передать Подрядчику необходимую техническую документацию.

7.3. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками положений раздела 6 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика/субподрядчика. В случае отказа Подрядчика/субподрядчика, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

7.4.  Подрядчик ежемесячно (т.е. по завершении каждого этапа работ) в срок не позднее 25-го числа текущего месяца представляет Заказчику документацию на выполненные за отчетный месяц объемы работ по договору: акт  сдачи-приёмки выполненных работ, наряд-заказ (Приложение № 3), необходимые документы в соответствии с СМК-ПК-7 (Приложение №4,5 к настоящему договору), для конкретных видов выполненных работ.

7.5. Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ после получения от Подрядчика сообщения о готовности выполненных работ к сдаче. В случае выполнения Подрядчиком объемов работ, указанных в акте, и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов Заказчик подписывает акт  сдачи-приемки  выполненных работ .

7.6. Обязательства по договору считаются выполненными Подрядчиком после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных договором  работ и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов (в частности, документов, предусмотренных пунктом 5.4 договора), а также всех необходимых документов в соответствии с СМК-ПК-7 (Приложение №4 к настоящему договору), для конкретных видов работ.

7.7. Если Подрядчик не передал Заказчику предусмотренные договором документы (в частности, документы, предусмотренные пунктом 5.4. договора, а также всех необходимых документов в соответствии с СМК-ПК-7 (Приложение №4 к настоящему договору), для конкретных видов работ), Заказчик вправе отказаться от приемки соответствующих работ. В этом случае Заказчик не подписывает соответствующие акты, а соответствующие работы оплате не подлежат.

7.8. Документы, образующиеся в ходе исполнения настоящего Договора (акты  сдачи-при емки выполненных работ, счета-фактуры и другие финансовые документы, отчеты по исполнению настоящего Договора, предложения об изменении, дополнении, приостановлении, прекращении настоящего Договора, дополнительные соглашения к настоящему Договору, а также сопроводительные письма и т.д.) направляются заказной почтой с уведомлением или путем передачи их непосредственно представителю получающей стороны с отметкой о получении.

7.9. Письма, касающиеся технических вопросов, направляются подписанные в электронном виде в формате PDF на адрес электронной почты Заказчика kapstroy@yanos.slavneft.ru, Подрядчика _______________.

7.10.Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату. Извещения могут направляться Стороной также по адресу официальной регистрации, указанному в ЕГРЮЛ на момент направления.

В случае изменения контактного адреса Сторона в течение 5 дней обязана известить об этом другую Сторону. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у контрагента актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.

8.Гарантийные обязательства

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и устанавливает на них (в т.ч. на использованные материалы) гарантию сроком два года с момента приемки результата работ Заказчиком.

8.2. При обнаружении недостатков результата работы в течение гарантийного срока Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок  устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления, фиксации и устранения дефектов.

8.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик вправе по своему усмотрению либо составить односторонний акт, либо привлечь для составления акта третье лицо (в т.ч. квалифицированного специалиста). В случае, если будет установлено, что обнаруженные дефекты произошли по причинам, связанным с Подрядчиком, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлечение специалиста в 10-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.

9. Надзор Заказчика за исполнение договора

9.1. Заказчик, не выполняя работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, вправе осуществлять надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдение сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

10. Расторжение договора (отказ от договора)

10.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока договорных работ на соответствующий период  и на освобождение на этот период от уплаты неустойки за просрочку договорных обязательств. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он в трехдневный срок обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов и подтвердить их документально. В этом случае стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

- 10.2.Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:

- Задержки Подрядчиком начала работ или приостановки работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- Нарушения Подрядчиком более чем на 1 месяц по причинам, не зависящим от Заказчика, сроков выполнения работ, перечисленных в приложениях к договору;

- Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих, некачественно выполненных работ, влечет задержку производства работ более чем на 10 дней против сроков, предусмотренных календарным планом/графиком производства работ;

- Аннулирования свидетельства СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в результате чего Подрядчик не вправе  будет выполнять соответствующие работы;

- Несоблюдения Подрядчиком/субподрядчиком обязательств в области охраны труда, охраны природы и промышленной безопасности.

- В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик также вправе привлечь иное лицо для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором; при этом, если стоимость выполнения работ таким лицом будет выше стоимости работ, согласованной настоящим договором, Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные последним убытки в виде такой разницы стоимости работ.

- В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Заказчик обязан в течение 90 дней оплатить Подрядчику фактически понесенные им расходы (пропорционально выполненному и переданному Заказчику результату работ) в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.

10.3.В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п., стороны определяют физические объемы выполненных работ на момент расторжения договора и подлежащую уплате сумму. В случае если стороны не придут к соглашению по указанным параметрам, размер фактически понесенных Подрядчиком расходов (пропорционально выполненному и переданному Заказчику результату работ) в связи с исполнением настоящего договора будет определяться Ярославской лабораторией судебных экспертиз на основании данных о физических объемах выполненных работ, но, во всяком случае, в пределах стоимости работ по настоящему договору пропорционально объему выполненных работ.

- 10.4.Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика за 30 дней в одностороннем порядке отказаться от договора (исполнения договора), что в соответствии со ст.450.1 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

- 10.5.Подрядчик вправе в одностороннем порядке с письменным уведомлением Заказчика о предстоящем расторжении за 30 дней расторгнуть договор в следующих случаях:

- Систематической, более двух раз подряд, просрочки оплаты Заказчиком выполненных работ каждый раз более чем на 1 месяц;

- Остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 3 последовательных месяца.

- Ответственность

11.1.В случае нарушения Подрядчиком срока окончания работ по Договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день просрочки.

В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком отдельных этапов работ (т.е. видов работ, предусмотренных п.2.1. или Графиком производства работ, либо другими соответствующими документами к дополнительным соглашениям к договору), он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, но не менее 10 000 в день за каждый день просрочки.

11.2.За задержку расчетов за выполненные работы Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости подлежащих оплате и неоплаченных работ, но не более 10% от просроченной  суммы.

11.3.В случае расторжения договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным в п.  настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 3.1. договора (либо соответствующего дополнительного соглашения к договору).

11.4.В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:

- либо часть работ выполнялась  или переделывалась Подрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,

- либо имел место простой или останов объекта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,

Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по договору (либо соответствующему дополнительному соглашению к договору), но не менее 50 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта.

11.5.В случае нарушения Подрядчиком согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1% от стоимости работ по договору (дополнительному соглашению к договору), но не менее   50 000 руб. за каждый день просрочки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 100 000 руб.

11.6.В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиками требований пунктов 6.6.-6.7.договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере, определяемом согласно Приложению № 6 к договору.

11.7.В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных Работникам, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.

11.8.В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.22.срока освобождения  помещения и/или территории Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.

11.9.В случае, если Подрядчик в нарушение требований пункта 6.2. настоящего договора выполняет сам либо допускает выполнение субподрядчиком работ, для выполнения которых требуется наличие допуска саморегулируемой организации либо иное разрешение, в отсутствие такого допуска (разрешения), в результате чего Заказчик привлекается к ответственности (административной, гражданско-правовой и др.), Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные либо предъявленные в этой связи расходы.

11.10.Претензии подлежат рассмотрению в течение 15 дней со дня получения.

Суммы ответственности подлежат уплате Стороной в течение 15 дней со дня получения претензии. Заказчик вправе взыскать неустойки путем зачета встречных однородных требований и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику. Зачёт допускается не ранее истечения предусмотренного настоящей статьёй срока на рассмотрение претензии.

11.11. Неурегулированные споры и разногласия представляются на рассмотрение Арбитражного суда  Ярославской области.

11.12. К отношениям сторон по настоящему договору применяется законодательство Российской Федерации.

12.Прочие условия

12.1. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в п. настоящего Договора.

12.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

  - Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.

12.4. Не считается разглашением условия настоящего Договора сообщение части его условий Субподрядчикам, организациям авторского надзора, налоговым органам, органам архитектурно-строительного надзора, а также иным органам в соответствии с действующим законодательством.

12.5 .При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

12.6. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего договора, и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующие на момент начала действия изменения законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы сторонами и отражены в  дополнительном соглашении.

12.7. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.

12.Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК		                                 ПОДРЯДЧИК

| ОАО «Славнефть-ЯНОС» Российская Федерация, Московский пр-т, д.130, г. Ярославль, |  |
| --- | --- |

Адрес для корреспонденции: Московский пр-т,

д.130, г. Ярославль, 150023.

Тел. (4852)49-81-55,40-75-75

| Банковские реквизиты: ИНН 7601001107 КПП 997150001 Р/с 40 702 810 616 250 002 974 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже К/с 30 101 810 100 000 000 835 БИК 042007835, ОКПО 00149765 ОКОНХ 11220 | Банковские реквизиты: |
| --- | --- |

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________Н.В. Карпов				 ______________