Форма №2

Требования к предмету оферты

1.Общие положения.

Предмет закупки: выполнение «Комплекса работ на «Проведение пусконаладочных работ по разделам АТХ, ПС, СС, АПТ, СТВ» в рамках проектов «Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ. II этап» в соответствии с выдаваемыми Заказчиком техническими заданиями на проведение пусконаладочных работ.

Данный предмет закупки выставляется на тендер единым лотом.

Содержание комплекса работ, вошедших в объем закупки:

- Техническое задание на проведение пусконаладочных работ в рамках проектов «Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ. II этап». Проект № 17999/3-22-АТХ, № 17999/3-28-АТХ, № 17999/3-90-АТХ, № 17999/3-211-АТХ, № 17999/3-211/1-АТХ, № 17999/3-211/1-АОВ;

- Техническое задание на проведение пусконаладочных работ по вибродиагностике и виброзащите компрессоров ПК-1, ПК-2, и ПК-3 типа 4В2АС2.59_1 установки УПВ-2. Проект № 17999/3-211/1-АТХ, № 1039-211/1-АТХ, № 2001528;

- Техническое задание на проведение пусконаладочных работ по разделу пожарная сигнализация проекта № 17999/3-211/1-ПС «Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ»;

- Техническое задание на проведение комплекса пусконаладочных работ по проекту № 17999/3 «Замена сырья установок УПВ на природный газ.» спец. раздел проекта № 17999/3-211-СС.С сети связи УКВ радиосвязь;

- Техническое задание на проведение комплекса пусконаладочных работ по проекту № 17999/3 «Замена сырья установок УПВ на природный газ.» спец. раздел проекта № 17999/3-211/1-СС3 сети связи громкоговорящая связь (ДГГС);

- Техническое задание на проведение комплекса пусконаладочных работ по разделу автоматическое пожаротушение проекта № 17999/3-211/1-АПТ «Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ»;

- Техническое задание на проведение пусконаладочных работ по разделу «Система технологического видеонаблюдения» проекта № 17999/3-211/1 «Замена сырья установок УПВ на природный газ. Компрессорная установка»;

- Техническое задание на проведение комплекса пусконаладочных работ по системам вентиляции и кондиционирования воздуха в здании компрессорной «Природного газа» по этапу II проекта 17999/3 (Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ).

Предоставленная Контрагентом твёрдая договорная цена работ, вошедших в объем закупки, должна включать в себя стоимость полного комплекса необходимых пусконаладочных работ с учетом указанных выше технических заданий. При этом затраты на непредвиденные расходы, в случае необходимости их несения Контрагентом, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и будут оплачиваться на основании утверждаемых Заказчиком сметных расчетов по фактически выполненным объёмам работ в пределах суммы предусматриваемой протоколом договорной цены (Приложение №1 к договору).

Расходы на непредвиденные затраты не должны превышать нормативов, установленных Договором.

Заполнение граф с затратами на непредвиденные расходы и затратами на вносимые в технические задания изменения для Контрагента обязательно в соответствии с указанными в Приложении №1 к договору (протоколе договорной цены,) процентами от суммарной стоимости вышестоящих граф в рамках программы.

Заказчик оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании договора по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.

Стоимость работ Контрагента должна быть сформирована в соответствии с выданными техническими заданиями на проведение пусконаладочных работ, а также с учетом затрат на непредвиденные расходы и затрат на выполнение работ на основании вносимых в технические задания изменений с учетом всех требований к предмету закупки.

Запрещается без уведомления Заказчика изменять в оферте объемы выполняемых работ.

В случае обнаружения несоответствия выдаваемых технических заданий объёмам данных работ, Контрагент обязан известить Заказчика. В противном случае после заключения договора генподряда дополнительный объем работ, не учтенный ведомостями объемов работ, но имеющейся в рабочей документации оплате не подлежит.

Затраты на непредвиденные расходы, а также иные затраты, прямо предусмотренные протоколом договорной цены, в случае необходимости их несения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Все дополнительные затраты, понесенные Генподрядчиком в ходе выполнения работ по договору должны быть оформлены и закрыты им в порядке, установленном статьей 6 договора генподряда не позднее одного месяца после окончания основных работ.

Указанные затраты оплачиваются Заказчиком на основании согласованных и утвержденных в установленном порядке сметных расчетов в пределах сумм, предусмотренных для возмещения данных затрат протоколом договорной цены, с приложением подтверждающих документов, понесенных  расходов на временные здания и сооружения, непредвиденных расходов и транспортных расходов на оборудование поставки Заказчика, акты с обоснованием необходимости и описанием характера работ (по временным и непредвиденным расходам), подтверждающие документы (по транспортным расходам на оборудование поставки Заказчика), с приложением сметных расчетов, должны быть переданы Генподрядчиком на утверждение Заказчику до начала выполнения данных работ на основании Регламента (по форме приложения № 4 к Договору).

В составе технической части оферты Контрагент предоставляет посуточный (понедельный) график реализации работ по технологии и очередности производства работ в соответствии с техническими заданиями.

Выбор Генподрядчика на проведение вышеуказанного комплекса работ будет осуществляться в два этапа:

- Этап оценки соответствия технических частей оферт – по совокупности критериев, указанных в п. 4.1 «Основные требования к Контрагенту» и по соответствию оферты требованиям п. 4.2 «Требованиям к предмету закупки», подтверждаемому заверенной и парафированной на каждой странице копией указанного «Требования к предмету закупки» (Форма № 13), предоставляемой в составе оферты.

- Этап рассмотрения коммерческих частей оферт – по совокупности следующих критериев оценки:

- твердая договорная цена работ по вышеперечисленным разделам прилагаемой проектно-технической документации;

- регламент определения стоимости пусконаладочных работ на последующие работы (по форме Приложения № 4 к Договору генподряда) до их полного завершения;

- условия оплаты;

- соответствие предложения Контрагента требованиям Заказчика, изложенным в настоящем ПДО, в том числе, но, не ограничиваясь: с условиями и текстом договора, сроками выполнения работ. При этом, в проект Договора генподряда, не разрешается вносить изменения во все его пункты, за исключением п.п.1.2 «Сроки выполнения работ».

Плановые сроки окончания работ, вошедших в объем закупки, не могут быть изменены на более поздний период.

В объем закупки не включены: вновь выпускаемая проектно-техническая документации.

Объёмы, виды и сроки выполнения комплекса работ, не вошедших в объёмы закупки, могут быть оформлены с победителем закупки Дополнительными соглашениями к Договору генподряда.

Определение стоимости работ, при заключении Дополнительных соглашений, будет производиться на основании утверждённых Заказчиком сметных расчётов с предоставленным Контрагентом Регламентом определения стоимости пусконаладочных работ на последующие работы (по форме Приложения № 4 к Договору) до их полного завершения.

Основные технико-экономические параметры: работы производятся на территории действующего предприятия – ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть – ЯНОС»).

Плановые сроки выполнения работ, вошедших в объем закупки: в соответствии с Графиком производства работ и освоения средств (Приложение №2 к Договору):

Начало работ – с 01 июля 2018 г.

Окончание работ – 30 ноября 2018 г.

Сроки начала работ по решению Заказчика могут быть изменены, но сроки окончания работ остаются неизменными.

Окончание всего комплекса работ – 30 декабря 2018 г.

Условия оплаты работ: (согласно статье 10 Договора генподряда) - оплата в течение 90 календарных дней после подписания акта приёмки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3 и устранения всех выявленных дефектов.

Выдаваемая проектно-техническая документация:

- Техническое задание на проведение пусконаладочных работ в рамках проектов «Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ. II этап». Проект № 17999/3-22-АТХ, № 17999/3-28-АТХ, № 17999/3-90-АТХ, № 17999/3-211-АТХ, № 17999/3-211/1-АТХ, № 17999/3-211/1-АОВ.

- Техническое задание на проведение пусконаладочных работ по вибродиагностике и виброзащите компрессоров ПК-1, ПК-2, и ПК-3 типа 4В2АС2.59_1 установки УПВ-2. Проект № 17999/3-211/1-АТХ, № 1039-211/1-АТХ, № 2001528.

- Техническое задание на проведение пусконаладочных работ по разделу пожарная сигнализация проекта № 17999/3-211/1-ПС «Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ».

- Техническое задание на проведение комплекса пусконаладочных работ по проекту № 17999/3 «Замена сырья установок УПВ на природный газ.» спецраздел проекта № 17999/3-211-СС.С сети связи УКВ радиосвязь.

- Техническое задание на проведение комплекса пусконаладочных работ по проекту № 17999/3 «Замена сырья установок УПВ на природный газ.» спецраздел проекта № 17999/3-211/1-СС сети связи громкоговорящая связь (ДГГС).

- Техническое задание на проведение комплекса пусконаладочных работ по разделу автоматическое пожаротушение проекта № 17999/3-211/1-АПТ «Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ».

- Техническое задание на проведение пусконаладочных работ по разделу «Система технологического видеонаблюдения» проекта № 17999/3-211/1 «Замена сырья установок УПВ на природный газ. Компрессорная установка».

- Техническое задание на проведение комплекса пусконаладочных работ по системам вентиляции и кондиционирования воздуха в здании компрессорной «Природного газа» по этапу II проекта 17999/3 (Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ).

В случае несоответствия объемов работ техническим заданиям обязательно известить Заказчика о выявленных несоответствиях.

Данная документация выдается Контрагентам в электронном виде по ссылке:

http://yanos.slavneft.ru/files/projekty_32_KS_2018_636555852333812157.7z

2. Основные требования к продукту.

Весь комплекс работ должен предусматривать выдачу готового работоспособного опробованного продукта, прошедшего индивидуальные и комплексные испытания, выполняться в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, должен быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.

Соответствие оферты Требованиям к предмету закупки на комплекс работ на «Проведение пусконаладочных работ по разделам АТХ, ПС, СС, АПТ, СТВ» в рамках проектов «Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ. II этап», должно подтверждаться заверенной и парафированной копией «Требований к предмету закупки» (Форма № 13), предоставляемой в составе оферты.

3. Условия выполнения работ.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

4. Основные требования к закупке и Контрагенту.

4.1. Основные требования к Контрагенту.

| № п/п | Содержание требования (критерия) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие опыта выполнения работ по предмету закупки не менее 3-х лет на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, в том числе, но, не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть» | Справка о заключенных и выполненных договорах за последние 3 года, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету закупки, за подписью руководителя организации и заверенная печатью организации (Форма № 7 ПДО) | Лет | не менее 3-х лет |
| 2 | Наличие и достаточность кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, имеющих стаж работы не менее 3-х лет. | Справка о наличии кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, за подписью руководителя и заверенная печатью организации (Форма № 8 ПДО). | Наличие/ Отсутствие | Наличие штатных сотрудников, имеющих стаж работы не менее 3-х лет – не менее 10 чел.; Инженер по охране труда – 1 чел. |
| 3 | Наличие специалистов аттестованных в области аттестации А,Б1, выданных Федеральной службой по технологическому, экологическому и атомного надзору по РФ | Заверенные копии удостоверений об аттестации с областью аттестации А,Б1, выданных Федеральной службой по технологическому, экологическому и атомного надзору по РФ | Наличие/ Отсутствие | копии удостоверений об аттестации с областью аттестации А,Б1 не менее 10 чел. |
| 4 | Выписка из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. №58. Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока сбора оферт. | Заверенная копия выписки из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. №58 | Наличие/ Отсутствие | Наличие |
| 5 | Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. | Заверенная копия выписки из реестра членов СРО на по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. №58 | Соответствует / Не соответствует | Соответствует (Первый уровень ответственности и выше) |
| 6 | Среднегодовой оборот по СМР за последние 3 года (2014, 2015, 2016 гг.), руб. без НДС | Заверенная копия «Отчета о прибылях и убытках» (за последние 3 года – 2014,2015,2016 гг.) | руб. без НДС | Не менее 25 млн. руб. |
| 7 | Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по предмету закупки | Заверенная копия свидетельства системы менеджмента качества ISO 9001, ИСО 9001 | Наличие/ Отсутствие | Наличие |
| 8 | Наличие сертифицированной системы управления охраной труда | Заверенная копия свидетельства ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 | Наличие/ Отсутствие | Наличие |
| 9 | Наличие оборудования, с действующим свидетельством о госповерке, для колибровки различного типа датчиков: Калибратор токовых сигналов для калибровки измерительных каналов, имитации параметров предупредительной и аварийной сигнализации, настройки регулирующих клапанов, электроприводной и запорной арматуры; HARD-коммуникатор для настройки интеллектуальных датчиков. | Заверенный перечень необходимого оборудования с действующим свидетельством о госповерке: калибратор токовых сигналов для калибровки измерительных каналов, имитации параметров предупредительной и аварийной сигнализации, настройки регулирующих клапанов, электроприводной и запорной арматуры; HARD-коммуникатор для настройки интеллектуальных датчиков. | Наличие/ Отсутствие | Наличие: Калибратор токовых сигналов для калибровки измерительных каналов, имитации параметров предупредительной и аварийной сигнализации, настройки регулирующих клапанов, электроприводной и запорной арматуры – не менее 1 шт.; HARD-коммуникатор для настройки интеллектуальных датчиков - не менее 1 шт. |

4.2. Основные требования к предмету закупки.

| № п/п | Содержание требования (критерия) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соответствие оферты Требованиям к предмету закупки на выполнение «Комплекса работ на “Проведение пусконаладочных работ по разделам АТХ, ПС, СС, АПТ, СТВ” в рамках проектов «Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ. II этап». | Заверенная и парафированная на каждой странице копия «Требований к предмету закупки» (Форма № 13). | Наличие/ Отсутствие | Наличие |
| 2 | Соответствие графика работ по срокам и очередности выполнения работ в соответствии с технологией строительства и в соответствии с проектной документацией | График производства работ (посуточный, понедельный) соответствующий по срокам общим срокам выполнения работ | Да/Нет | Да. (Соответствие графика работ по срокам и очередности выполнения работ в соответствии с технологией строительства и в соответствии с проектной документацией) |

5. Особые условия.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, выплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» компенсацию в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

В случае отказа или уклонения Победителя закупки от подписания Договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания Договора (или дня отказа), выплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания Договора.

Победитель обязан быть готовым к выполнению работ по дополнительно выпускаемой и изменённой проектно-технической документации в плановые сроки выполнения всего комплекса работ, указанным в пункте 1.

Победитель обязан организовать доставку своих сотрудников и сотрудников субподрядных организаций собственным автотранспортом к месту производства работ.

Директор по снабжению					____________________ Д.Ю. Уржумов

Форма №3

Проект договора

Форма №4

Извещение

о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты № 32-КС-2018 от «___» ________ 2018 г., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать Оферту № <исх. номер оферты (который указывается один раз и действителен до подведения итогов закупочной процедуры)> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, выплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» компенсацию в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. Документы, предоставляемые нами в рамках предложения делать оферты № 32-КС-2018 от <дата ПДО>, как по нашей инициативе, так и в ответ на запросы со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», являются неотъемлемой частью нашей оферты.

3. В случае принятия нашей Оферты, мы обязуемся заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» Договор подряда на выполнение «Комплекса работ на «Проведение пусконаладочных работ по разделам АТХ, ПС, СС, АПТ, СТВ» в рамках проектов «Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ. II этап», на условиях указанного ПДО, не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей Оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания Договора (или дня отказа), выплатить Обществу компенсацию в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаём, что при несвоевременной или неполной выплате компенсации, ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

4. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: _________________________________________________________________________________

Местонахождение: _________________________________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: _________________________________________________________________________________

Организационно - правовая форма: _________________________________________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________________

БИК_____________________________________________________________________________

ИНН ____________________________________________________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_________________________________________________________________________________

5. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

Руководитель		__________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	__________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма №5

На бланке участника закупки

<исходящий номер>

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130

от ____________________________

______________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ 2018 г.

_______________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения Договора выполнения работ на следующих условиях:

| Предмет оферты | «Комплекс работ на «Проведение пусконаладочных работ по разделам АТХ, ПС, СС, АПТ, СТВ» в рамках проектов «Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ. II этап» |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ | В соответствии с условиями ПДО 32-КС-2018 |
| Стоимость работ в руб. (без НДС, с учётом стоимости оборудования и материалов поставки Генподрядчика) |  |
| Стоимость работ в руб. (с учётом НДС и стоимостью оборудования и материалов поставки Генподрядчика) |  |
| Условия оплаты работ (в том числе указать наличие/отсутствие авансирования) |  |
| Детализированное предложение представлено в Протоколе согласования договорной цены к Договору |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Дополнительные условия |  |

1. Настоящее предложение может быть акцептовано до «____» __________________ 20___ г. (включительно).

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.

4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

6. Дата, указанная в уведомлении победителю, является датой акцепта оферты и датой заключения договора.

7. В случае отсутствия оригинала заполненного и завизированного проекта договора/контракта в составе документации направляемой нами в рамках настоящей оферты, мы в полной мере понимаем и безоговорочно принимаем условия проекта договора/контракта в редакции ОАО «Славнефть-ЯНОС». Так же мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не рассматривать поданную нами оферту в случае направления нами протокола разногласий к проекту договора/контракта ОАО «Славнефть-ЯНОС».

8. Более подробные условия оферты содержаться в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

МП									Подпись: __________________

Форма №6

Перечень аффилированных организаций

Наименование Претендента: _________________________________

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма №7

Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах *

Наименование Претендента: _________________________________

| № | Форма собственности, наименование предприятия - заказчика | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | Сумма договора, тыс. руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |

Дата заполнения

«_______» _____________________201__г.

Руководитель ________________________ /Фамилия И.О./

*- в данной Справке приводятся сведения об опыте выполнения Договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету оферты.

Форма №8

Справка о наличии кадровых ресурсов *

Наименование Претендента: _________________________________

| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование, ученая степень | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Наличие обучения, аттестации (в том числе в области охраны труда и Пром. Безопасности) (№ св - ва, дата выдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Специалисты по профилю работы (механики, мастера и т.п.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Опыт работы на опасных производственных объектах непосредственных руководителей, привлеченных в ходе выполнения договора - ____ лет.

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

* в данной справке перечисляются работники (в том числе Субподрядчика), которые будут непосредственно привлечены участником отбора в ходе выполнения работ по договору и не задействованных на период выполнения работ на других объектах.

Форма №11

Генеральному директору

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В. Карпову

Настоящим подтверждаю, что с ___.___._____ года (указать дату предоставления в ОАО «Славнефть-ЯНОС» учредительных и регистрационных документов контрагента) учредительные и регистрационные документы (в т.ч. устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе) ________________ ____________(наименование контрагента) не изменялись.

_____________________________________			________________________

(указать наименование должности единоличного 	(подпись)		(Ф.И.О. подписанта)

исполнительного органа в соответствии с

Уставом Общества:

генеральный директор, директор и т.п.)

«____» _____________ 20 ___ года

Форма №12.1

Генеральному директору

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В. Карпову

Настоящим подтверждаю, что сделка, совершаемая ________________________ (далее - «Общество») с ОАО «Славнефть-ЯНОС»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(краткое описание сделки)

не является для Общества крупной и не требует одобрения её органами управления в порядке, предусмотренном действующим законодательством и учредительными документами Общества.

___________________________________				________________________

(указать наименование должности единоличного 	(подпись)		(Ф.И.О. подписанта)

исполнительного органа в соответствии с

Уставом Общества:

генеральный директор, директор и т.п.)

«____» _____________ 20 ___ года

Форма №12.2

Генеральному директору

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В. Карпову

Настоящим подтверждаю, что сделка, совершаемая ________________________ (далее - «Общество») с ОАО «Славнефть-ЯНОС»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(краткое описание сделки)

является для Общества крупной и в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами Общества она одобрена _____________________________________ _______________________________________________________________________________.

(указать реквизиты решения об одобрении крупной сделки и наименование принявшего решение органа управления Общества).

____________________________________			________________________

(указать наименование должности единоличного 	(подпись)		(Ф.И.О. подписанта)

исполнительного органа в соответствии с

Уставом Общества:

генеральный директор, директор и т.п.)

«____» _____________ 20 ___ года