Приложение № 2 к договору № ___________________

Календарный план

на проведение работы

«Проведение экспертизы промышленной безопасности трубопроводов пара 4-ой категории на объектах ОАО «Славнефть–ЯНОС»

| №№ п/п | Наименование этапа работы | Срок проведения этапа | Стоимость работ, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЭПБ трубопровода, регистр. № 7 | апрель 2018 г. |  |
|  | ЭПБ трубопровода, регистр. № 9 | II квартал 2019г. (в кап. ремонт установки) |  |
|  | ЭПБ трубопровода, регистр. № 12 | III-IV квартал 2019 г. |  |
|  | ЭПБ трубопровода, регистр. № 18 | июль 2018 г. |  |
|  | ЭПБ трубопровода, регистр. № 19 | май 2017 г. |  |
|  | ЭПБ трубопровода, регистр. № 22 | май 2017 г. |  |
|  | ЭПБ трубопровода, регистр. № 23 | июнь 2019 г. |  |
|  | ЭПБ трубопровода, регистр. № 28 | июль 2017 г. |  |
|  | ЭПБ трубопровода, регистр. № 29 | июнь 2019 г. |  |
|  | ЭПБ трубопровода, регистр. № 31 | апрель 2018 г. (в кап. ремонт установки) |  |
|  | ЭПБ трубопровода, регистр. № 34 | январь, май 2018 г. |  |
|  | ЭПБ трубопровода, регистр. № 35 | январь, май 2018 г. |  |
|  | ЭПБ трубопровода, регистр. № 38 | III квартал 2019 г. |  |
|  | ЭПБ трубопровода, регистр. № 39 | октябрь 2017 г. |  |
| Итого по договору: |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| ОАО «Славнефть-ЯНОС» |  |  |
| _________________ Н.В.Карпов |  | ______________ |