Договор №__________________________

об оказании услуг по содержанию дорог и объектов предприятия

г. Ярославль								«____» июля 2019 года

Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Карпова Николая Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по содержанию дорог и объектов предприятия Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить надлежаще оказанные услуги на условиях настоящего Договора.

- Перечень объектов, объем, порядок оказания услуг

  - Перечень дорог и площадок отгрузки продукции с указанием протяжённости и площади, а так же перечень услуг комплексного содержания предоставляемых Исполнителем, содержатся в Приложении № 1 к настоящему Договору.

  - Сроки начала оказания услуг, их цикличность, количество привлекаемой техники определяется Исполнителем самостоятельно и должно обеспечивать оказания услуг в соответствии с критериями содержания, согласно перечня обязательных требований к содержанию дорог и объектов ОАО «Славнефть – ЯНОС» отражённых в Приложении № 4 к настоящему Договору.

  - В целях своевременного начала оказания услуг по уборке дорог и объектов Заказчика от снега ответственное лицо из числа сотрудников Исполнителя, осуществляет мониторинг погодных условий в районе места нахождения объектов Заказчика, в том числе круглосуточно при наличии метеорологического прогноза о снегопаде.

    - В случае начала снегопадения ответственное лицо из числа сотрудников Исполнителя делает запись об этом в Журнале контроля содержания дорог и объектов ОАО «Славнефть – ЯНОС» по форме Приложения № 7 к настоящему Договору (далее «Журнал»), в котором фиксируется дата и время начала снегопадения, время отправки техники.

    - Контрольный срок прибытия техники для оказания услуг – 1 час, исчисляется с момента фиксации снегопадения в Журнале, при наличии метеорологического прогноза о снегопаде.

    - Минимальный перечень и количество техники, прибывающей для оказания услуг при метеопрогнозе высоты снежного покрова свыше 5 см, указан в Приложении № 6 к настоящему Договору.

    - В случае продолжающегося снегопада Исполнитель обеспечивает круглосуточную уборку объектов I очереди, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору.

  - Потребность в уборке территории по Приложению № 2 к настоящему Договору определяется по разовым заявкам Заказчика.

  - Перечень объектов, подлежащих уборке по разовым заявкам Заказчика, с указанием их площадей содержатся в Приложении № 2 к настоящему Договору. Заявки передаются по электронной почте и дублируются посредством телефонной связи (форма в Приложении № 8 к настоящему Договору). Адрес электронной почты Исполнителя указан в разделе 12 Договора «Адреса и реквизиты сторон».

  - Услуги по содержанию дорог и объектов предприятия должны оказываться автотранспортом, оборудованным мобильными терминалами мониторинга транспортных средств ГЛОНАСС/GPS, с предоставлением и установкой программного обеспечения на рабочее место Заказчика в количестве не менее 2-х рабочих мест.

- Цены и порядок расчётов

  - Максимальная стоимость услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, составляет 31395600,00 рублей (тридцать один миллион триста девяноста пять тысяч шестьсот рублей, 00 копеек), включая НДС (20 %) 5232600,00 рублей (пять миллионов двести тридцать две тысячи шестьсот рублей, 00 копеек).

Стоимость оказанных услуг комплексного содержания дорог и площадок отгрузки продукции ОАО «Славнефть-ЯНОС» по объектам и перечню услуг приведённых в Приложения № 1 к настоящему Договору, определяется ежемесячно:

в летний период с апреля по октябрь (включительно) из расчёта _____рублей (_____ рублей) в месяц за 1м2 площади, подлежащей содержанию, включая НДС по ставке 20% ______ рубля (_____рублей);

в зимний период с ноября по март (включительно) ________рублей (____ рублей) в месяц за 1м2 площади, подлежащей содержанию, включая НДС по ставке 20% _______рублей (_____рублей).

Стоимость оказанных услуг по содержанию объектов, отражённых в Приложении № 2 к настоящему Договору, а так же по разовым заявкам Заказчика, определяется по тарифам отражённым в Приложении № 3 к настоящему Договору в объёме выполненных заявок на оказание услуг оформленных по форме Приложения № 8 к настоящему Договору.

Стоимость услуг указанных в п. 1.1. настоящего Договора включает в себя стоимость оборудования, материалов, необходимых для оказания услуг, а также все затраты Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по договору, в т.ч. налоги, сборы, транспортные, командировочные расходы и другие выплаты, в частности предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания договора, а также финансовые риски

  - Оплата оказанных услуг производится на основании выставленных Исполнителем не позднее последнего числа расчётного месяца акта сдачи-приёмки оказанных услуг и счета-фактуры и выплачивается в полном объёме при отсутствии замечаний Заказчика.

  - Оплата оказанных Исполнителем услуг, производится Заказчиком, путём перечисления денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт Исполнителя, не ранее 45 календарных дней и не позднее 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг и выставления Исполнителем счета-фактуры, при условии оплаты Исполнителем стоимости оказанных Заказчиком услуг (в т.ч. оплата за электрическую и тепловую энергию, связь, подача воды, пара, вывоз мусора, аренды, сумм штрафов/неустоек других мер ответственности и пр.), в том числе связанные с другими заключёнными Сторонами договорами.

  - Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора, присвоенный при регистрации Заказчиком, в соответствии с которым проводится хозяйственная операция.

  - Стороны ведут самостоятельный учет оказанных услуг и проводят сверку счетов по итогам квартала не позднее 10 (десятого) числа, месяца следующего за расчетным. Результаты сверки ежеквартально оформляются актом, подписанным Сторонами.

- Порядок сдачи-приёмки услуг

  - Ежемесячно, не позднее последнего числа текущего месяца оказания услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику в полном объёме исполнительную производственно-техническую документацию:

    - отчет по данным движения техники и работы оборудования с установленных спутниковых систем навигации «ГЛОНАСС/GPS» на технике Исполнителя, материалы фотофиксации (по требованию Заказчика, в целях подтверждения услуг оплачиваемых по фактическому исполнению);

    - выполненные Заявки по форме, указанной в приложении № 8 к настоящему Договору;

    - накладные на ввоз материалов (ПСС, реагенты и т.п.) с отметкой на КПП (цех № 24);

    - Журнал контроля содержания дорог и объектов ОАО «Славнефть - ЯНОС» по форме, указанной в Приложении № 7 к настоящему Договору;

    - отчёт метеорологического прогноза;

    - акт сдачи-приёмки оказанных услуг, счёт – фактура.

В течение 3-х рабочих дней Заказчик должен подписать и направить Исполнителю акт сдачи-приёмки оказанных услуг или направить мотивированный отказ от его подписания.

  - При наличии обоснованных претензий по качеству, объёму и срокам оказанных услуг Заказчик имеет право подписать акт сдачи-приёмки оказанных услуг с разногласиями. Конкретные недостатки указываются при составлении Акта выявления недостатков по форме Приложения № 5, являющегося неотъемлемой частью Договора. В данном случае, срок для оплаты по настоящему Договору, установленный п.3.3. Договора, исчисляется с момента устранения недостатков, отражённых в Акте выявления недостатков и подписания акта сдачи-приёмки оказанных услуг без замечаний.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик обязуется:

    - своевременно предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию для выполнения обязательств по настоящему Договору;

    - определить для Исполнителя пропускной режим на территорию Заказчика для каждого сотрудника и выдать соответствующие разрешения (пропуска);

    - обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах на момент передачи их Исполнителю для выполнения обязательств, предусмотренных Договором;

    - назначить ответственное лицо из числа сотрудников Заказчика, уполномоченное контролировать выполнение обязательств Исполнителем и решать текущие вопросы, возникающие в процессе оказания услуг по настоящему Договору;

    - контролировать ход и качество оказания услуг Исполнителем;

    - своевременно извещать Исполнителя о выявленных недостатках;

    - своевременно производить оплату надлежаще оказанных услуг.

  - Исполнитель обязуется:

    - Оказывать услуги в соответствие с:

- ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- ОДМ 218.8.002-2010 «Методические рекомендации по зимнему содержанию автомобильных дорог»;

- Распоряжение Минтранса РФ от 16.06.2003г.№ОС-548-р «Об утверждении ОДМ "Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах", ОДМ "Методика испытания противогололедных материалов" и ОДН "Требования к противогололедным материалам»;

- «Графиком уборки мусора и отходов производства, уборки снега в зимний период по цехам ОАО «Славнефть – ЯНОС», утверждённым директором по снабжению ОАО «Славнефть-ЯНОС».

- Очередностью уборки снега на территории ОАО «Славенфть-ЯНОС», утвержденной директором по снабжению ОАО «Славнефть-ЯНОС».

    - своевременно и качественно оказывать услуги в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, предусмотренной действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора;

    - обеспечить сотрудников необходимой для исполнения настоящего Договора спецодеждой;

    - назначить ответственное лицо из числа сотрудников Исполнителя, уполномоченное контролировать оказания услуг и решать текущие вопросы, возникающие в процессе работы по настоящему Договору, выполнять функции координатора работ между Заказчиком и Исполнителем;

    - соблюдать сроки и периодичность оказания услуг по настоящему Договору;

    - предоставлять Заказчику по требованию документы, подтверждающие качество применяемых материалов;

    - сдавать Заказчику выданные сотрудникам Исполнителя пропуска не позднее дня, следующего за днём окончания срока действия соответствующего пропуска или за днем увольнения работника – в зависимости от того, что наступит раньше;

    - довести требования настоящего Договора и указанных в нем локальных нормативных актов Заказчика до сведения сотрудников Исполнителя в целях надлежащего их соблюдения. Проводить специальное обучение сотрудников на предмет соблюдения требований указанных документов, а также контролировать знание и исполнение этих документов;

    - возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные Заказчику в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору.

  - При исполнении принятых на себя обязательств по настоящему Договору Исполнитель обязуется:

    - соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности;

    - соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:

- инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО "Славнефть-ЯНОС";

- инструкции №10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО "Славнефть-ЯНОС";

- инструкции № 18 по охране труда при проведении работ на высоте;

- инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО "Славнефть-ЯНОС";

- инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на ОАО "Славнефть-ЯНОС";

- правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть – ЯНОС»;

- инструкции №135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории ОАО "Славнефть-ЯНОС»;

- правил экологической безопасности ОАО "Славнефть - ЯНОС";

- правил благоустройства и содержания территории ОАО "Славнефть-ЯНОС";

- положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- памятка о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;

- стандарт ОАО ''Славнефть-ЯНОС'' Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями;

- с названными локальными актами Исполнитель на момент подписания настоящего Договора ознакомлен. Исполнитель уведомлен о том, что в случае необходимости названные локальные акты по обращению Исполнителя незамедлительно будут повторно предоставлены Исполнителю Заказчиком;

    - обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объектов, на которых выполняются работы; в том числе обеспечить своевременный инструктаж и обучение своих работников и работников привлеченных третьих лиц безопасным, безаварийным методам работы в условиях нефтеперерабатывающего предприятия; в том числе обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах Заказчика и нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности и правил экологической безопасности при оказании услуг на объектах Заказчика;

    - соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе оказания услуг по настоящему Договору, установленные действующим законодательством РФ;

    - обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Исполнителя и третьих лиц, привлеченных Исполнителем, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика;

    - оказывать услуги по настоящему Договору лично. В случае необходимости привлечения Исполнителем третьих лиц для оказания услуг по Договору, Исполнитель направляет Заказчику на имя генерального директора запрос на дачу согласия на привлечение сторонней организации. К запросу Исполнитель прикладывает заверенные копии следующих документов сторонней организации: учредительных документов; документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа; выписку из ЕГРЮЛ. Привлечение сторонней организации третьих лиц для оказания услуг по Договору не допускается;

    - в случае привлечения Исполнителем для оказания услуг по Договору третьих лиц Исполнитель обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений;

    - обеспечить соблюдение своими работниками (а также работниками привлеченных третьих лиц) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории Заказчика, в частности исключить появление данных лиц на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

    - незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика;

    - рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и.т.д.) при выполнении обязательств по настоящему Договору;

    - проводить повторный инструктаж персоналу по безопасному проведению работ в соответствии с Постановлением Минтруда и соцразвития РФ от 13.01.2003 № 1/29 и ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;

    - по окончании оказания услуг обеспечить восстановление нарушенных покрытий и зеленых насаждений либо оплатить Заказчику стоимость их восстановления согласно счету, выставленного Заказчиком Исполнителю;

    - заказчик вправе в любое время, но не реже одного раза в неделю осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, положений настоящего Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в Акте выявления недостатков, подписываемом представителями Заказчика, Исполнителя/третьих лиц, привлекаемых Исполнителем (Приложение № 5). В случае отказа Исполнителя/третьих лиц, привлекаемых Исполнителем, от подписания Акта выявления недостатков он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке. Акт является основанием предъявления Исполнителю штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.

  - В целях исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком осуществлять проезд автотранспорта на территорию Заказчика с соблюдением требований, предусмотренных локальными нормативными актами Заказчика.

  - Исполнитель возмещает все расходы и убытки, причиненные Заказчику в связи с выполнением услуг по данному Договору.

  - До начала оказания услуг по настоящему договору Исполнитель обязуется за свой счет заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев своих работников, занятых при выполнении работ по настоящему Договору на территории Заказчика. Договоры должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей и, во всяком случае, включать в себя следующие риски:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Исполнитель обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных документов. Отсутствие договора страхования является основанием недопущения Исполнителя к оказанию услуг с изъятием пропуска.

- Ответственность сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и законодательства РФ.

  - За просрочку платежей по настоящему Договору Исполнитель вправе предъявить Заказчику пени в размере 0,01 % (одна сотая процента) от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от суммы неисполненного в срок денежного обязательства.

  - За ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, в том числе нарушение Исполнителем сроков и периодичности оказания услуг, качества, сроков устранения недостатков по замечаниям и претензиям Заказчика, Исполнитель несет материальную ответственность.

  - При наличии нарушений Перечня обязательных требований к содержанию территории общего пользования ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Приложение № 4 к настоящему Договору), зафиксированных в Акте выявления недостатков (Приложение № 5 к настоящему Договору), суммы штрафов подлежат отражению в Акте сдачи-приёмки оказанных услуг, предъявленного к оплате. При этом сумма к уплате за оказанные услуги подлежит уменьшению на размер штрафных санкций. Исполнитель предоставляет Акты оказания услуг с учётом уменьшения.

  - За нарушение Исполнителем и/или третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, требований п.п 5.3.1. – 5.3.12., 5.6. Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере, определяемом согласно Приложению № 9 к настоящему Договору.

  - В случае несвоевременной сдачи пропусков (п. 5.2.7. Договора) Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) руб. за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.

  - Исполнитель обязуется уплатить сумму штрафных санкций, предусмотренных п.п 6.5. - 6.6. настоящего раздела, в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного требования Заказчика.

  - Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными им третьими лицами нарушения законодательства, указанного в п. 5.3. Договора, или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае привлечения Заказчика к ответственности за вышеуказанные нарушения Исполнителя, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

  - При наличии вины Исполнителя за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Исполнитель обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством РФ, коллективным договором либо локальными актами Заказчика.

  - Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Исполнителя или третьего лица, привлеченного Исполнителем, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.

  - Исполнитель несет ответственность за происшедшее в результате выполнения обязательств по настоящему Договору загрязнение почв, несанкционированное загрязнение сточных вод, выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

  - Заказчик вправе в письменной форме потребовать замены сотрудника Исполнителя, допустившего нарушение требований Договора и иных локальных нормативных актов Заказчика, с указанием причин замены с приложением Акта выявления недостатков, в котором зафиксировано допущенное нарушение. В этом случае Исполнитель обязан произвести замену своего сотрудника на другого в течение 14 (четырнадцати) дней.

  - В случае причинения Исполнителем ущерба, он на основании претензии и прилагаемого к ней акта возмещает сумму причиненного ущерба в полном объеме.

  - Стороны совместно фиксируют актом произвольной формы факты причинения ущерба и определяют стоимостное выражение ущерба в результате действий работников Исполнителя. Размер ущерба должен быть подтвержден Заказчиком соответствующими первичными, в том числе бухгалтерскими, документами и (или) расчетом стоимости похищенных, уничтоженных или поврежденных материальных ценностей, и (или) определяется как расходы, произведенные на восстановление поврежденного имущества. В случае отказа Исполнителя от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке и обязателен для Исполнителя. Акты составляются немедленно при обнаружении ущерба (утраты) имущества, а в случае невозможности – не позднее следующего рабочего дня.

- Дополнительные и особые условия

  - Во время действия настоящего Договора он может быть дополнен и изменён Сторонами. Все приложения, дополнения, изменения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего Договора, являются его составной и неотъемлемой частью.

  - Приложение, дополнительное соглашение, изменение к настоящему Договору может быть передано Сторонами друг другу средствами факсимильной связи, электронной почтой и при наличии необходимых подписей считается действующим и вступает в силу при условии последующего предоставления оригинала документа в письменной форме в течение 7 (семи) календарных дней с даты его подписания.

  - Стороны согласны с тем, что передача отдельных прав и обязанностей, а равно, как и Договора в целом третьим лицам, допускается только при наличии предварительного согласия другой Стороны.

  - В целях осуществления антикоррупционных мероприятий Стороны установили следующее:

    - При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

    - При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 	путем.

    - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора, Сторона должна уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

    - В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

    - В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем пункте действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункт, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

  - Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - При закрытии Договора в 30-дневный срок Стороны составляют двусторонний окончательный акт сверки с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.

  - При изменении банковских и почтовых реквизитов Стороны обязаны незамедлительно информировать об этом друг друга.

- Расторжение Договора

8.1.	Несоблюдение Исполнителем или привлечёнными им субисполнителями требований п.п. 5.3.1 - 5.3.5. Договора является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего Договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Исполнителя о предстоящем расторжении за 5 (пять) рабочих дней.

8.2.	Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Исполнителя о предстоящем расторжении за 10 (десять) рабочих дней может расторгнуть Договор в следующих случаях:

- задержки Исполнителем начала оказания услуг более чем на 10 (десять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- приостановки оказания услуг по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 (десять) рабочих дней;

- нарушения сроков оказания услуг более чем на 10 (десять) рабочих дней;

- несоблюдение Исполнителем требований по качеству оказания услуг, если исправление соответствующих некачественно оказанных услуг влечёт задержку оказания услуг более чем на 10 (десять) рабочих дней;

- несоблюдение Исполнителем требований по качеству оказания услуг, если составлено более 10 Актов выявления недостатков в течении месяца оказания услуг;

8.3.	В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п.п.8.1 - 8.2 Договора, Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически понесённые им расходы в связи с исполнением настоящего Договора в пределах стоимости услуг по Договору. Исполнитель не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причинённых расторжением Договора по указанным основаниям.

8.4. 	В случае расторжения Договора по вине Исполнителя, в том числе по основаниям, предусмотренным п.п 8.1. – 8.2. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от максимальной стоимости услуг, включая НДС, указанной в абзаце 1 п. 3.1. настоящего Договора.

8.5.	Заказчик в любое время до сдачи ему результата оказанных услуг вправе при условии предварительного письменного уведомления Исполнителя за 15 (пятнадцать) календарных дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, что в соответствии с ч.1 ст.450.1 ГК РФ влечёт его прекращение. В этом случае Заказчик оплачивает Исполнителю услуги, оказанные до получения Исполнителем уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора.

- Порядок разрешения споров

  - Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров.

  - Стороны устанавливают, что все возможные требования и претензии по настоящему Договору или в связи с ним, должны быть рассмотрены Сторонами с обязательным направлением ответов в письменной форме не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования или претензии.

  - В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

- Срок действия Договора

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30 июня 2021 года (включительно), а по расчётам до полного их урегулирования.

  - После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, касающихся предмета настоящего Договора, утрачивают силу.

- Приложения к Договору

  - Приложение № 1 -	Перечень дорог и площадок отгрузки продукции ОАО «Славнефть-ЯНОС».

  - Приложение № 2 - 	Перечень объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».

  - Приложение № 3 – Тарифы на оказание разовых услуг.

  - Приложение № 4 – Перечень обязательных требований к содержанию дорог и объектов ОАО «Славнефть – ЯНОС».

  - Приложение № 5 – Акт выявления недостатков.

  - Приложение № 6 – Минимальный перечень и количество техники.

  - Приложение № 7 – Журнал контроля содержания дорог и объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».

  - Приложение № 8 – Заявка

  - Приложение № 9 – Шкала штрафных санкций в области ПБ, ОТ и ОС

- Адреса и реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК - ОАО «Славнефть-ЯНОС» Место нахождения: Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский пр-т, дом 130 Адрес для почтовой корреспонденции: 150000, г. Ярославль, ГКП, Московский проспект, дом130 ИНН 7601001107, КПП 997250001 р/счет 40702810616250002974 в филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже к/счет 30101810100000000835 БИК 042007835, ОКПО 00149765, ОКОНХ 11220 тел 49-81-19, 49-80-82, факс 47-18-74 Генеральный директор ОАО «Славнефть-ЯНОС» ____________________________Н.В.Карпов М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору № __________

«___»___________ 2019 г.

Перечень дорог и площадок отгрузки продукции ОАО «Славнефть-ЯНОС»

| № п/п | Наименование и расположение объекта | Протяжённость, м | Площадь объектов, м2 | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекты I очереди, м² | объекты II очереди, м² |
| - Внутренние автодороги |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основная производственная площадка |  |  |  |  |
| 1.1.1 | А/д 1-1 от а/д 5-5 до а/д 7-7 | 755 | 4512 | 4512 | - |
| 1.1.2 | А/д 1-1 от а/д 7-7 до а/д 8-8 | 364 | 1820 | - | - |
| 1.1.3 | А/д 1-1 от а/д 8-8 до а/д 21-21 | 1773 | 10356 | - | 10356 |
| 1.1.4 | А/д 2-2 от а/д 22-22 до а/д 7-7 | 949 | 5813 | 5813 | - |
| 1.1.5 | А/д 2-2 от а/д 7-7 до а/д 21-21 | 2201 | 15481 | - | 15481 |
| 1.1.6 | А/д 3-3 от а/д 22-22 до а/д 13-13 | 2849 | 20452 | 20452 | - |
| 1.1.7 | А/д 3-3 от а/д 13-13 до а/д 21-21 | 311 | 1866 | - | 1866 |
| 1.1.8 | А/д 3-3 от КПП-1а до а/д вдоль Доски почёта | 10 | 60 | 60 | - |
| 1.1.9 | Стоянка транспорта у АБК цеха № 1 на а/д 3-3 | 30 | 150 | 150 | - |
| 1.1.10 | Стоянка транспорта у столовой филиала № 2 на планшете 14 а/д 3-3 (у АБК цеха № 3) | 20 | 240 | 240 | - |
| 1.1.11 | А/д 4-4 от а/д 5-5 до а/д 10-10 и от а/д 13-13 до а/д 21-21 | 2090 | 16116 | - | 16116 |
| 1.1.12 | А/д 4-4 от а/д 10-10 до а/д 13-13 | 896 | 6600 | 6600 | - |
| 1.1.13 | А/д 5-5 от а/д 1-1 до а/д 4-4 | 1224 | 7837 | 7837 | - |
| 1.1.14 | Разворот автобуса у КПП - 1 на а/д 5-5 | 100 | 1000 | 1000 | - |
| 1.1.15 | А/д 6-6 от а/д 1-1 до а/д 2-2 | 439 | 2853 | 2853 | - |
| 1.1.16 | А/д 6-6 от а/д 2-2 до а/д 4-4 | 784 | 5221 | - | 5221 |
| 1.1.17 | А/д 7-7 от а/д 1-1 до а/д 3-3 | 786 | 9783 | 9783 | - |
| 1.1.18 | А/д 7-7 от а/д 3-3 до а/д 4-4 | 446 | 4014 | - | 4014 |
| 1.1.19 | А/д 7-7 от КПП № 5 до Московского ш. | 32 | 192 | - | 192 |
| 1.1.20 | Стоянка транспорта у столовой филиала № 1 на планшете 10 (у цеха № 20) | 30 | 300 | 300 | - |
| 1.1.21 | Стоянка транспорта на планшете 11 на а/д 7-7 напротив столовой филиала №1 | 50 | 400 | 400 | - |
| 1.1.22 | А/д 8-8 от а/д 1-1 до а/д 4-4 | 1230 | 7418 | - | 7418 |
| 1.1.23 | А/д 9-9 от а/д 1-1 до а/д 4-4 | 1230 | 8402 | - | 8402 |
| 1.1.24 | А/д 10-10 от а/д 1-1 до а/д 4-4 | 1229 | 9832 | 9832 | - |
| 1.1.25 | А/д 10-10 от КПП № 3 до ул. Гагарина | 10 | 60 | 60 | - |
| 1.1.26 | А/д 10-10 от КПП-4 до Московского ш. | 32 | 192 | 192 | - |
| 1.1.27 | А/д 11-11 от а/д 1-1 до а/д 4-4 | 1229 | 8954 | - | 8954 |
| 1.1.28 | А/д 12-12 от а/д 1-1 до а/д 4-4 | 1239 | 8571 | - | 8571 |
| 1.1.29 | А/д 13-13 от а/д 1-1 до а/д 3-3 | 794 | 5901 | - | 5901 |
| 1.1.30 | А/д 13-13 от а/д 3-3 до а/д 4-4 | 445 | 2670 | 2670 | - |
| 1.1.30 | А/д 21-21 от а/д 1-1 до а/д 4-4 | 1225 | 5663 | - | 5663 |
| 1.1.31 | А/д 22-22 от а/д 1-1 до а/д 2-2 | 528 | 1716 |  | 1716 |
| 1.1.32 | А/д 22-22 от а/д 2-2 до а/д 3-3 | 342 | 2052 | 2052 | - |
| 1.1.33 | Проезд 14 на пл.17 | 406 | 1929 | 1929 | - |
| 1.1.34 | Проезд 16 на пл.18 | 347 | 954 | - | 954 |
| 1.1.35 | Проезд 17 на пл.19 | 361 | 1354 | - | 1354 |
| 1.1.36 | Проезд 18 на пл.11 | 366 | 2379 | - | 2379 |
| 1.1.37 | Проезд 19 на пл.3 | 367 | 1652 | - | 1652 |
| 1.1.38 | Проезд 20 на пл.21 | 324 | 1944 | - | 1944 |
| 1.1.39 | Проезд 27 на пл.4 | 305 | 1830 | - | 1830 |
| 1.1.40 | Проезд на пл.28 | 285 | 1710 | - | 1710 |
| 1.1.41 | Остановки общественного транспорта на автодорогах I очереди - 8 шт. | - | 250 | 250 | - |
| 1.1.42 | Въезды на территории с автодорог и пересечения с проездами - 127 шт. | - | 1270 | 540 | 730 |
| 1.1.43 | Перекрестки - 51 шт. | - | 2550 | 1250 | 1300 |
| 1.1.44 | Барьерные ограждения - 460 п.м. | 460 | 460 | 460 | - |
| Итого: |  | 28433 | 194319 | 78775 | 113724 |
| 1.2 | Цех № 12 Очистные сооружения |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Автодорога 1-1 | 462 | 1848 | - | 1848 |
| 1.2.2 | Автодорога 2-2 | 752 | 4512 | - | 4512 |
| 1.2.3 | Автодорога 3-3 | 202 | 1212 | - | 1212 |
| 1.2.4 | Автодорога 4-4 | 380 | 1520 | - | 1520 |
| 1.2.5 | Автодорога 5-5 | 170 | 1020 | - | 1020 |
| 1.2.6 | Автодорога 7-7 | 914 | 4236 | - | 4236 |
| 1.2.7 | Автодорога 8-8 | 392 | 1568 | - | 1568 |
| 1.2.8 | Автодорога 10-10 | 765 | 3060 | - | 3060 |
| 1.2.9 | Въезды на территории с автодорог - 15 шт. | - | 150 | - | 150 |
| 1.2.10 | Перекрестки - 14 шт. | - | 700 | - | 700 |
| Итого: |  | 4037 | 19826 | - | 19826 |
| 1.3. | Цех № 13 Товарно - сырьевой |  |  |  |  |
| 1.3.1 | А/д 1-1 от а/д 5-5 до а/д 8-8 | 1246 | 4320 | - | 4320 |
| 1.3.2 | А/д 2-2 от а/д 5-5 до а/д 7-7 | 891 | 3216 | - | 3216 |
| 1.3.3 | А/д 3-3 от КПП 10 до КПП 11 | 1473 | 5280 | 5280 |  |
| 1.3.4 | А/д 4-4 от а/д 5-5 до а/д 7-7 | 899 | 8171 | 8171 |  |
| 1.3.5 | А/д 5-5 от а/д 1-1 до а/д 4-4 | 729 | 2876 | 2876 |  |
| 1.3.6 | Проезд между а/д 5-5 и КПП - 10А | 140 | 828 | 828 |  |
| 1.3.7 | А/д 6-6 от а/д 1-1 до а/д 11-11 | 571 | 2280 | - | 2280 |
| 1.3.8 | А/д 7-7 от а/д 1-1 до а/д 3-3 | 515 | 2234 | - | 2234 |
| 1.3.9 | А/д 7-7 от а/д 3-3 до а/д 4-4 | 222 | 666 | 666 |  |
| 1.3.10 | А/д 8-8 от а/д 1-1 до а/д 3-3 | 433 | 1760 | - | 1760 |
| 1.3.11 | А/д 9-9 от а/д 8-8 до а/д 3-3 | 433 | 1280 | - | 1280 |
| 1.3.12 | Проезд 11 | 489 | 1500 | - | 1500 |
| 1.3.13 | Въезды на территории с автодорог - 15 шт. | - | 150 | 50 | 100 |
| 1.3.14 | Перекрестки - 14 шт. | - | 700 | 350 | 350 |
| 1.3.15 | Барьерные ограждения - 330 п.м. | 330 | 330 | 330 |  |
| Итого: |  | 8371 | 35261 | 18221 | 17040 |
| - Внешние дороги |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кольцо разворота общественного транспорта у КПП № 3 | 80 | 480 | 480 |  |
| 2.2 | Внешняя автодорога от ул. Гагарина до въезда в цех № 12 | 363 | 2686 | - | 2686 |
| 2.3 | Объездная автодорога цеха № 12 за ТСП | 2866 | 12900 | - | 12900 |
| 2.4 | Внешняя автодорога от ул. Гагарина до КПП-10 | 800 | 7200 | 7200 |  |
| 2.5 | Внешняя автодорога от а/д 9-й км до Водоочистной станции | 300 | 1395 | - | 1395 |
| Итого: |  | 4409 | 24661 | 7680 | 16981 |
| Итого по автодорогам: |  | 45710 | 274067 | 104676 | 167571 |
| - Площадки отгрузки продукции |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Цех № 1 Битумная |  | 2000 | 2000 |  |
| 3.2 | Цех № 6 КМ-2 Участок полуфабрикатов и товарной парафино-восковой продукции на планшетах 9, 10, 11 | - | 4225 | 4225 |  |
| 3.3 | Цех № 13 ТСП Участок налива нефтепродуктов в автоцистерны тит. 173 | - | 2000 | 2000 |  |
| 3.3.1 | Участок налива нефтепродуктов в автоцистерны тит. 351/4 | - | 1900 | 1900 |  |
| 3.4 | Цех № 13 ОПП Налив темных нефтепродуктов на планшете 25 установка СНТНА | - | 11500 | 11500 |  |
| 3.5 | КПП-2 площадка для разворота и маневрирования | - | 12800 | 12800 |  |
| 1.16.1 | ОКС Въезд к здравпункту и стоянка транспорта у здания на пл. 10 |  | 1800 | 1800 |  |
| Итого площадки отгрузки продукции: |  | - | 34425 | 34425 |  |
| ВСЕГО |  | - | 308492 | 139101 | 167571 |

Перечень услуг комплексного содержания дорог и площадок отгрузки продукции ОАО «Славнефть-ЯНОС» предоставляемых Исполнителем:

  - Механизированная и ручная обработка противогололёдным материалом проезжей части дорог и площадок отгрузки продукции предприятия, остановочных комплексов;

  - Механизированное и ручное подметание, сдвигание снега с проезжей части дорог и площадок отгрузки продукции, остановочных комплексов;

  - Механизированная снегоочистка обочин на ширину не менее 0,5м. с формированием вала;

  - Перекидывание снежных валов роторным снегоочистителем, сдвигание автогрейдером для расширения обочин автодорог на ширину 1,5 м.;

- Уборка снежных валов: на пересечениях всех дорог в одном уровне, ближе 5 м. от пешеходных переходов, ближе 20 м. от остановочных пунктов автобусов, на обочинах дорог при наличии кюветов, склонов, перед дорожным ограждением, повышенным бордюром, стойками эстакад и дорожных знаков расположенных на обочине;

- Содержание мест временного складирование снега на планшете № 24, 29;

- Нарезка борозд для отвода талой воды с дорог и обочин;

- Мойка дорожных покрытий;

- Механизированное и ручное подметание проезжей части дорог и площадок отгрузки продукции предприятия, остановочных комплексов.

Услуги не вошедшие в перечень, оплачиваются по факту оказания, согласно тарифам Приложения № 3 к настоящему Договору.

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ОАО «Славнефть-ЯНОС» ____________________________Н.В.Карпов М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору № __________

«____» __________ 2019 г.

Перечень объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»

| № п/п | Наименование и расположение объекта | Площадь объектов, м2* |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Цех № 1 |  |
| 1.1.1 | Установка АВТ-3 (пл.3, угол дор. 4-7) | 3320 |
| 1.1.2 | Блок ЭЛОУ установки АВТ-3 (пл.3, угол дор. 3-7) | 700 |
| 1.1.3 | Установка ВТ-3 (пл.3, угол дор. 4-8) | 2520 |
| 1.1.4 | Установка АВТ-4 | 6540 |
| 1.1.5 | Установка ЭЛОУ-АТ-4 | 3117 |
| 1.1.6 | Установка ВТ-6 | 3600 |
| 1.1.7 | Битумная | 5000 |
| 1.1.8 | АБК цеха на планшете 3 | 1008 |
| Итого: |  | 25805 |
| 1.2 | Цех № 3 Каталитическое производство |  |
| 1.2.1 | Установка 1А-1М | 9515 |
| 1.2.2 | Установка ЛГ-35-11/300 | 2530 |
| 1.2.3 | Установка Л-35-6/300 | 5905 |
| 1.2.4 | Установка Л-35/11 | 3740 |
| 1.2.5 | Установка КР-600 (НРК) | 4200 |
| 1.2.6 | Установка ИЗОМАЛК-2 | 1180 |
| Итого: |  | 27070 |
| 1.3 | Цех № 4 Гидрокрекинг |  |
| 1.3.1 | Установка Л-24/6 | 12915 |
| 1.3.2 | Установка ЛЧ-24/7 | 3900 |
| 1.3.3 | АБК тит. 150 на планшете 8 | 1500 |
| 1.3.4 | Установка УПВ-1 на планшете 26 | 14058 |
| 1.3.5 | Установка гидрокрекинг | 14672 |
| 1.3.6 | Установка гидрооч. Бензина на пл. 13 | 6952 |
| 1.3.7 | Установка ГОДТ на пл. 15 | 10600 |
| 1.3.8 | Установка УПВ-2 на планшете 23 | 4450 |
| 1.2.9 | УПМ-3гр | 3130 |
| Итого: |  | 72177 |
| 1.4 | Цех № 5 Газовый |  |
| 1.4.1 | АБК | 510 |
| 1.4.2 | Установка 25/7 алкилация (водоблок 4) | 4000 |
| 1.4.3 | Установка ГФУ (пл. 14, угол дор. 2-10) | 3765 |
| 1.4.4 | Факельное хозяйство УКФГ | 3235 |
| 1.4.5 | Установка производства серы | 5285 |
| 1.4.6 | УПСК и РОСК (Кодиак) | 1540 |
| 1.4.7 | МТБЭ | 5780 |
| 1.4.8 | Сероочистка и МЦК (планшет 14) | 2075 |
| 1.4.9 | ГНЭ | 3900 |
| 1.4.10 | Реагентное хозяйство | 3680 |
| 1.4.11 | Реагентное хозяйство (парк метанола) | 375 |
| 1.4.12 | Установка НСЩС на планшете 13 | 11050 |
| Итого: |  | 45195 |
| 1.5 | Цех № 6 КМ-2 |  |
| 1.5.1 | Территория С-400 на планшете 1 | 7500 |
| 1.5.2 | Товарный участок по приёму, смешению и отгрузке товарных масел на планшетах 25, 17 | 5390 |
| 1.5.3 | Участок полуфабрикатов и товарной парафино-восковой продукции на планшетах 9, 10, 11 | 4925 |
| 1.5.4 | АБК КМ-2 пл. 29 | 1200 |
| 1.5.5 | С-100 | 3592 |
| 1.5.6 | С-200 | 2170 |
| 1.5.7 | С-300 | 240 |
| 1.5.8 | С-500 | 1080 |
| Итого: |  | 22712 |
| 1.6 | Цех № 9 |  |
| 1.6.1 | Площадка у АБК на пл. 22 | 400 |
| 1.6.2 | Компрессорная природного газа | 1200 |
| 1.6.3 | МК-2 | 1264 |
| Итого: |  | 2864 |
| 1.7. | Цех № 11 |  |
| 1.7.1 | Здание АБК цеха на планшете 10 | 640 |
| Итого: |  | 640 |
| 1.8 | Цех № 12 Очистные сооружения | 55769 |
| 1.8.1 | Участок механической очистки и доочистных сооружений (МО и ДОС) |  |
| 1.8.2 | Участок обработки нефтешлама и ловушечной нефти |  |
| 1.8.3 | Участок внеплощадочных очистных сооружений (ВОС) |  |
| 1.8.4 | Участок биохимической очистки (БХО) |  |
| 1.8.5 | Стоянка транспорта у АБК цеха № 12 |  |
| Итого: |  | 55769 |
| 1.9 | Цех № 13 ТСП |  |
| 1.9.1 | Площадки и стоянка транспорта у АБК цеха № 13 тит. 154 | 2200 |
| 1.9.2 | Участок налива нефтепродуктов в автоцистерны тит. 173 | 7975 |
| 1.9.3 | Участок налива нефтепродуктов в автоцистерны тит. 351/4 | 1900 |
| 1.9.4 | Участок налива нефтепродуктов в ж/д цистерны (к тит. 206/4, 351/5, ПВ) | 346 |
| 1.9.5 | Участок ТСП, проезд к насосной тит. 222/3 | 700 |
| 1.9.6 | Участок ТСП, тит. 340 | 5000 |
| 1.9.7 | Участок ТСП, пожарные въезды и ПВ | 2720 |
| 1.9.8 | Участок Парки смешения на планшетах 29, 17, 18, 19 | 12725 |
| 1.9.9 | Комплекс сооружений и резервуаров сырой нефти – КСиРСН планшет 28 | 5490 |
| Итого: |  | 39056 |
| 1.10 | Цех № 14 ЦЗЛ |  |
| 1.10.1 | Лаборатория масел, НТЦ на планшете 17 | 150 |
| 1.10.2 | Товарная лаборатория на ТСБ | 300 |
| 1.10.3 | Здание АБК цеха на планшете 4 | 19000 |
| Итого: |  | 19450 |
| 1.11 | Цех № 15 |  |
| 1.11.1 | Станция испытания счетчиков тит. 612/1,2 на планшете 21а | 2050 |
| 1.11.2 | Площадка у зданий АБК тит. 149, 141, 160 на планшете 21б | 1300 |
| 1.11.3 | Тит. 34/3 планшет 9 | 1000 |
| Итого: |  | 4350 |
| 1.12 | Цех № 17 |  |
| 1.12.1 | Водоблок № 1 | 3120 |
| 1.12.2 | Водоблок № 2 | 9065 |
| 1.12.3 | Водоблок № 3 | 5200 |
| 1.12.4 | Водозабор | 1350 |
| 1.12.5 | Азотные установки на планшете 5 | 3000 |
| 1.12.6 | Установка ЦТП тит. 361 на планшете 13 угол дорог 3-10 | 800 |
| 1.12.7 | ЦВК-1 тит. 102/1 на планшете 10 | 1030 |
| 1.12.8 | ЦВК-2 тит. 102/2 на планшете 14 | 1080 |
| 1.12.9 | ЦВК-3, промконтур тит. 102/3 на планшете 13 | 780 |
| 1.12.10 | КС № 1 тит. 351/2 на планшете 20 | 100 |
| 1.12.11 | КС № 2 тит. 351/3 на планшете 22 | 300 |
| 1.12.12 | КС № 3 тит. 351/7 на планшете 16 | 855 |
| 1.12.13 | Установка химводоподготовки тит. 351/7 на планшете 16 | 1350 |
| 1.12.15 | АБК цеха на планшете 4 | 2042 |
| 1.12.16 | АБК цеха на планшете 12 | 900 |
| Итого: |  | 30972 |
| 1.13 | Цех № 19 |  |
| 1.13.1 | Тит. 162/1 на планшете 21 | 6800 |
| Итого: |  | 6800 |
| 1.14 | Цех № 20 |  |
| 3.14.1 | АБК на планшете 10 | 968 |
| Итого: |  | 968 |
| 1.15 | Цех № 22 ВГСО |  |
| 1.15.1 | АБК на планшете 21 | 450 |
| Итого: |  | 450 |
| 1.16 | Цех № 23 |  |
| 1.16.1 | база оборудования | 11360 |
| 1.16.2 | цеха № 23 на основной производственной площадке | 5000 |
| Итого: |  | 16360 |
| 1.17 | ПЧ |  |
| 1.17.1 | ПЧ-14 | 2770 |
| 1.17.2 | ПЧ-15 | 3000 |
| Итого: |  | 5770 |
| Итого по внутренним территориям цехов: |  | 376408 |

- *Подробная схема уборки объектов прилагается к заявкам

- Приложение № 3

к Договору № ____________

«______» __________ 2019г.

Тарифы на оказание разовых услуг

| N п/п | Наименование операции | Ед. изм | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механизированное подметание рыхлого снега высотой до 20 см. со сдвиганием на места временного складирования и в боковой отвал | 1 м² |  |
| 2 | Механизированное сдвигание уплотнённого снега со сдвиганием на места временного складирования и в боковой отвал | 1 м2 |  |
| 3 | Механизированное распределение ПСС - 250 гр /м² | 1 м² |  |
| 4 | Погрузка снега сформированного в валы с вывозом в места временного складирования снега | 1м3 |  |
| 5 | Механизированное подметание твёрдых покрытий с предварительным увлажнением | 1 м² |  |
| 6 | Механизированное подметание | 1 м2 |  |
| 7 | Ручное подметание, подбор мусора в пакеты и погрузка в место сбора, погрузо-разгрузочные работы | чел-ч |  |
| 8 | Выделение техники по заявкам цехов (для очистки гидрантов и т.п.): | м/час |  |
| 8.1. | Мини погрузчик | м/час |  |
| 8.2. | Погрузчик-экскаватор (типа JСB) | м/час |  |
| 8.3. | Колёсный бульдозер | м/час |  |
| 8.4. | Трактор МТЗ | м/час |  |
| 9 | Планировка обочин (грейдер) | 1 км |  |
| 10 | Восстановление размыва обочин шириной и глубиной до 0,5 м | 1 шт |  |
| 11 | Уборка наносного грунта у барьерного ограждения | 1 м.п. |  |
| 12 | Прочистка водопропускных труб и их приямков от иловых отложений (до 50 шт.) | 1 шт. |  |
| 13 | Очистка водоотводных кюветов от иловых отложений толщиной до 15 см (до 1000 м.п.) | 1 м.п. |  |
| 14 | Мойка барьерного ограждения | 1 м.п. |  |
| 15 | Окраска стойки дорожного знака, прочих элементов дорожной обстановки (до 100 м2) | 1 м2 |  |
| 16 | Промывка от пыли и грязи навесов для автобусных остановок общественного транспорта (до 100 м2) | 1 м2 |  |
| 17 | Вывоз смета, мусора для утилизации на расстояние 35 км (размещение на полигоне ОАО «Скоково» за счёт средств заказчика до 150 м3) | 1 м3 |  |

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ОАО «Славнефть-ЯНОС» ____________________________Н.В.Карпов М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________________ М.П. |
| --- | --- |

- Приложение № 4

к Договору № ____________

«_____»___________ 2019 г.

Перечень обязательных требований к содержанию дорог и объектов ОАО «Славнефть - ЯНОС»

| № п/п | Критерии содержания | Срок устранения несоответствий с момента образования | Требование к содержания | Сумма штрафа, (тыс. руб. без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зимняя скользкость на проезжей части дорог: | 6 ч | Не допускается | 30 |
| 2 | Срок снегоочистки проезжей части дорог | - | Не более 6 ч с момента окончания снегопада | 30 |
| 3 | Рыхлый (талый) снег на проезжей части дорог I очереди во время снегопада, толщиной не более, см. Нормативная ширина очистки – 100% | - | 5 | 30 |
|  | Уплотнённый снег на проезжей части дорог и объектов I очереди | 6 ч | Не допускается | 5 % от ежемесячной постоянной величины Размер штрафа составляет_____ руб |
| 4 | Уплотнённый снег на проезжей части дорог и объектов II очереди, толщиной не более, см. | 6 ч | 6 см | 5 % от ежемесячной постоянной величины Размер штрафа составляет_____ руб. |
| 5 | Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки. Ширина очистки обочин – 50 %. Срок снегоочистки обочин 100% с момента окончания уборки проезжей части не более | 1 сут | Не допускается | 5 % от ежемесячной постоянной величины Размер штрафа составляет_____ руб |
| 6 | Снежные валы высотой более 0,5м: - на пересечениях всех дорог в одном уровне, - ближе 5 м от пешеходного перехода; - ближе 10 м от остановочного пункта транспорта; | 1 сут | Не допускаются | 15 |
| 7 | Снежные валы, сформированные перед дорожным ограждением, повышенным бордюром, стойками эстакад, расположенными в обочине, стойками дорожных знаков, на обочине дороги при наличии кювета, склона | 5 сут | Не допускаются | 10 |
| 8 | Слой рыхлого/уплотнённого снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок транспорта после окончания снегоочистки, толщиной слоя не более, см. | 6 ч | 8/6 | 10 |
| 9 | Слой рыхлого/уплотнённого снега на покрытии площадок стоянок транспортных средств не более, см. | 1 сут. | 15/12 | 10 |
| 10 | Не исполнение заявок Заказчика на уборку объектов предприятия по Приложению № 2: |  |  |  |
|  | По графику уборки утверждённому директором по снабжению | . | Не допускается | 30 |
|  | По заявкам Заказчика вне графика | 3 сут |  | 30 |
| 11 | Наличие загрязнений дорожного покрытия | 1 сут | Не допускается | 30 |
| 12 | Не исполнение требований Заказчика: |  |  |  |
|  | Окраска стойки дорожного знака, сигнального столбика и прочих элементов дорожной обстановки - до 100 м² |  | Не исполнено | 5 |
|  | Ручное подметание территории не охваченное механизированной уборкой. Подбор и погрузка смета. |  | Не исполнено | 5 |
|  | Ручное подметание площадок остановок общественного транспорта |  | Не исполнено | 5 |
|  | Ручной подбор мусора в пакеты и погрузка в места сбора, погрузо-разгрузочные работы |  | Не исполнено | 5 |
|  | Планировка обочин с организацией водоотвода с дороги (грейдер) |  | Не исполнено | 5 |
|  | Уборка наносного грунта у барьерного ограждения |  | Не исполнено | 5 |
|  | Прочистка водопропускных труб |  | Не исполнено | 10 |
|  | Прочистка водоотводных кюветов |  | Не исполнено | 5 |
|  | Мойка барьерного ограждения |  | Не исполнено | 5 |
|  | Помывка от пыли и грязи навесов для автобусных остановок общественного транспорта - до 100 м² |  | Не исполнено | 5 |
|  | Вывоз смета, мусора для утилизации на расстояние 35 км (размещение на полигоне ОАО "Скоково" за счет средств заказчика) лимит образования - 150 м³ в год |  | Не исполнено | 5 |
| 13 | Отсутствие на рабочем месте ИТР для обеспечения и контроля оказания услуг |  | Не допускается | 30 |
| 14 | Не предоставление Исполнителем отчёта о выделении техники |  | Не допускается | 1 |

Контроль качества оказания услуг производится в присутствии представителя Исполнителя.

Вызов представителя Исполнителя осуществляется телефонограммой Заказчика не менее чем за 1 час до момента начала проведения осмотра. В случае не явки представителя Исполнителя, представитель Заказчика может производить контроль качества оказания услуг с составлением Акт выявления недостатков за подписью двух ИТР Заказчика.

Периодичность осмотров определяется Заказчиком обычно не реже 1 раза в неделю. В случае необходимости для работ по борьбе с зимней скользкостью, контроля своевременности и полноты уборки в снегопад, а так же в случае явного нарушения Исполнителем требований к качеству оказания услуг, Заказчик может проводить осмотры качества ежедневно.

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ОАО «Славнефть-ЯНОС» ____________________________Н.В.Карпов М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Договору № ___________

от « ___»___________2018

АКТ

выявления недостатков

г. Ярославль 							«____» __________ 20__ г.

_______________________________________________________________________________________

(ответственное лицо Заказчика (должность, фамилия и инициалы)

_______________________________________________________________________________________

в присутствии ответственного лица Исполнителя на объекте:

(ответственное лицо Исполнителя (должность, фамилия и инициалы)

составил настоящий акт в том, что допущено отклонение от требований условий настоящего Договора и нормативных регламентов:

(перечислить отклонения, указать пункты договора/нормативно – правового документа (ГОСТ) которые били нарушены)

Устранить недостатки/отклонения установленные Заказчиком в срок до: «______» ________г.

Подписи:

Ответственное лицо Заказчика на объекте			________________ /_________________/

(Подпись и расшифровка подписи)

Ответственное лицо Заказчика				________________ /_________________/

(Подпись и расшифровка подписи)

Ответственное лицо Исполнителя на объекте			________________ /_________________/

(Подпись и расшифровка подписи)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ОАО «Славнефть-ЯНОС» ___________________ Н. В Карпов М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ ___________________ М.П. |
| --- | --- |

|  |  |  | М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 6

к Договору № __________________

«_____» _________2019 г.

Минимальный перечень и количество техники*

| № п/п | Наименование техники |  | Количество, ед |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КДМ (машина дорожная комбинированная) загруженная противогололедным материалом, объем бункера не менее 5 м3. |  | 2 |  |
| 2 | Трактор (с навесным плужно-щеточным оборудованием) |  | 3 |  |
| 3 | Автогрейдер, бульдозер/погрузчик с навесным оборудованием снеговой отвал/ротор. (или их аналоги мощностью двигателя свыше 100 лс) |  | 2 |  |
| 4 | Фронтальный погрузчик (с емкостью ковша не менее 1 м3) |  | 1 |  |
| ИТОГО: |  |  | 8 |  |
| *Допускается заменяемость техники в зависимости от потребности вида уборки, с сохранением общего количества техники |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ОАО «Славнефть-ЯНОС» ___________________________Н.В.Карпов М.П. |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________________ М.П. |  |  |

- Приложение № 7

к Договору № _______

«____» ______ 2019 г.

Журнал

контроля содержания дорог и объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»

| - № п/п | - Дата и время начала снегопадения, записи замечаний | - Время отправки техники | - Замечания по содержанию дорог и объектов Заказчика* | - Исполнение замечаний (дата, наименование техники, Ф.И.О. водителя/механизатора) | - Подпись, Ф.И.О. сделавшего запись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- *заполняется представителем Заказчика

- ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

| - ЗАКАЗЧИК - Генеральный директор - ОАО «Славнефть-ЯНОС» - ___________________ Н. В Карпов - М.П. | - ИСПОЛНИТЕЛЬ - ___________________ - М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 8

к Договору №_______

от «___» _____ 2019г.

З А Я В К А

от «____» 	 			 20	 г.

телефон ответственного лица структурного подразделения Заказчика на объекте:

(______) ________________

на оказание услуг по содержанию дорог и объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

| № п/п | Наименование объекта Заказчика в соответствии с приложением № 2 к настоящему Договору | Операция в соответствие с приложением № 3 к настоящему Договору | Объем оказания услуг (м2, м.п., км, шт., м3, чел-ч.) | Сроки оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ответственное лицо структурного подразделения Заказчика на объекте: __________/___________

(подпись и расшифровка подписи)

Услуги по Заявке от «____» 20__г. оказаны * _____________________________________________

(в заявленные сроки, в полном объёме, частично, с замечаниями и т.п.)

Ответственное лицо структурного подразделения Заказчика на объекте: __________/____________

(подпись и расшифровка подписи)

- *В случае наличия замечаний дополнительно ответственным лицом Заказчика на объекте составляется и оперативно направляется в цех № 23 Акт выявления недостатков (Приложение № 4)

- ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

| - ЗАКАЗЧИК - Генеральный директор - ОАО «Славнефть-ЯНОС» - ___________________ Н. В Карпов - М.П. | - ИСПОЛНИТЕЛЬ - ___________________ - М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 9

к Договору №_______________________

от «____» _____________ 20___г.

Шкала штрафных санкций в области ПБ, ОТ и ОС

| № п.п. | Нарушение | Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤10 000 | 10 000- 50 000 | >50 000 |
|  |  | Сумма штрафа, взыскиваемого с Исполнителя за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Механическое повреждение подземных и (или) наземных коммуникаций расположенных на территории Заказчика, произошедшее по вине Исполнителя | 200 | 500 | 1000 |
| 2 | Инцидент/авария/замыкание линий электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования расположенных на территории Заказчика, не приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению электрооборудования, произошедшие по вине Исполнителя | 30 | 100 | 200 |
| 3 | Инцидент/авария/замыкание линий электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования расположенных на территории Заказчика, приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению электрооборудования, произошедшие по вине Исполнителя | 100 | 400 | 800 |
| 4 | Самовольное подключение электроустановок Исполнителя к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика | 50 | 100 | 200 |
| 5 | Нахождение на территории Заказчика физического лица привлечённого Исполнителем для оказания Услуг, на основании гражданско-правового договора | 50 | 100 | 200 |
| 6 | Нахождение на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства привлеченных Исполнителем для оказания Услуг с нарушением миграционного законодательства РФ. Отсутствие разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. | 50 | 100 | 200 |
| 7 | Употребления работником Исполнителя алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, на территории Заказчика. Нахождение работника Исполнителя на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения. | 100 | 100 | 200 |
| 8 | Завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работником Исполнителя на территорию Заказчика алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ | 50 | 100 | 200 |
| 9 | Привлечение Субисполнителя без предусмотренного Договором предварительного письменного согласования с Заказчиком. | 100 | 250 | 500 |
| 10 | Самовольное возобновление услуг, исполнение которых было приостановлено представителем Заказчика | 100 | 200 | 300 |
| 11 | Непредставление Исполнителем, нарушение сроков предоставления Заказчику отчетов, актов, а также справок сведений, и иных информационных данных, обязанность по предоставлению которых возложена на Исполнителя Договором, а также истребованных Заказчиком на основании Договора. | 10 | 50 | 60 |
| 12 | Оказание услуг работниками Исполнителя без разрешительных документов, согласованных Заказчиком (разрешение на оказание услуг, акт-допуск, наряд-допуск и др.). | 10 | 100 | 200 |
| 13 | Сокрытие Исполнителем информации об инцидентах/авариях, несчастных случаях, пожарах и других происшествиях либо уведомление о них с опозданием более чем на 4 часа с момента обнаружения происшествия | 50 | 100 | 200 |
| 14 | Неисполнение в установленный срок предписаний Заказчика в области пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности | 30 | 40 | 50 |
| 15 | Завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работником Исполнителя на территорию Заказчика, хранение, распространение, транспортировка на территории Заказчика: - взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных Заказчиком, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении; - огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ; - иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов. | 50 | 100 | 200 |
| 16 | Нарушение Исполнителем требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения) | 30 | 30 | 30 |
| 17 | Оказание услуг работниками Исполнителя со следующими нарушениями: • отсутствие на месте оказания услуг наряда-допуска или его неправильное оформление при оказание услуг повышенной опасности (за исключением случаев, когда наряд-допуск не требуется для указанного вида услуг); • отсутствие на месте оказания услуг повышенной опасности исправных инструментов и приборов, предупредительных знаков безопасности, средств пожаротушения и испытанных устройств и приспособлений, которые должны иметься в соответствии с правилами, инструкциями по оказанию услуг и (или) отражены в наряде-допуске; • оказание услуг работниками, не имеющими соответствующего допуска к указанным услугам, неаттестованными или не прошедшими проверку знаний и/или инструктаж; • отсутствие на месте оказания услуг повышенной опасности, работника ответственного за оказание услуг (производителя услуг), если возможность временного отсутствия не оговорена в правилах проведения указанного вида услуг; • отсутствие у исполнителей услуг либо неприменение ими специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, необходимых при оказании конкретного вида услуг; • использование исполнителями услуг инструментов, оборудования, подлежащих регулярным поверкам, но не имеющих отметок о прохождении поверки, или имеющих явные следы нарушения конструктивной целостности; • наличие предписаний государственных органов или распоряжений руководителя Общества или подразделения о приостановке услуг, если не выполнены все условия возобновления услуг. | 30 | 30 | 30 |
| 18 | Нарушение Исполнителем требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды приведшие к повреждению жизни и здоровью человека | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Нарушение Исполнителем требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды приведшие к инвалидности и/или смерти человека | 500 | 1000 | 1000 |
| 20 | Отсутствие договора добровольного медицинского страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 000 (четыреста тысяч) рублей с включением как минимум следующих рисков: смерти в результате несчастного случая; постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая I, II, III групп инвалидности. | 40 | 60 | 80 |
| 21 | Разлив нефти, нефтепродуктов, подтоварной воды, кислоты и иных опасных веществ. | 50 | 100 | 150 |
| 22 | Несоблюдение Исполнителем экологических, санитарно-эпидемиологических и иных требований при сборе, накоплении, хранении, обезвреживании, транспортировке, захоронении отходов производства и потребления, а также требований к организации и содержанию мест временного накопления и хранения отходов. | 15 | 20 | 30 |
| 23 | Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площади и прилегающей непосредственно к ней территории. | 15 | 20 | 30 |
| 24 | Передвижения гусеничной техники своим ходом по дорогам с асфальто-бетонным и щебеночно-гравийным покрытием. | 100 | 200 | 300 |
| 21 | Нарушение работником Исполнителя Правил дорожного движения, маршрута движения транспорта (передвижение по дорогам и подъездным путям, не указанным в разрешении на перевозку крупногабаритных и(или) тяжеловесных грузов). | 15 | 20 | 25 |

Примечания:

- Штраф взыскивается за каждый факт нарушения, если Приложением не предусмотрено иное.

- В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Исполнителя, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником).

- Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков.

- Исполнитель отвечает за нарушения Субисполнителей, иных третьих лиц, оказывающих услуги на объектах, на территории Заказчика, как за свои собственные.

- При выявлении Исполнителем собственных работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения и выдворения их с территории Заказчика штрафные санкции к Исполнителю не применяются.

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ОАО «Славнефть-ЯНОС» ___________________________Н.В.Карпов М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________________ М.П. |
| --- | --- |