## Приложение № 2

№______________

от «____»________2018 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН УСЛУГ
ПО ДОГОВОРУ №

Участие  в межлабораторных сравнительных испытаниях (МСИ)

испытательной лаборатории нефтепродуктов ЦЗЛ ОАО «Славнефть-ЯНОС»

| №№ п/п | ### Наименование основных этапов | Срок выполнения работ |  | ### Расчетная цена этапа, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 | Разработка программы проведения МСИ и инструкций испытаний образцов для контроля (ОК). Подготовка ОК для проведения МСИ. Доставка ОК Заказчику. Проведение испытаний в испытательной лаборатории нефтепродуктов ОАО «Славнефть-ЯНОС» для проверки качества испытаний Обработка результатов МСИ. Оформление свидетельства об участии в МСИ, заключения по результатам участия в МСИ с оценкой измерительных возможностей испытательной лаборатории нефтепродуктов ОАО «Славнефть-ЯНОС». | июнь 2018 г. август 2018 г. ноябрь 2018 г. | июль 2018 г. октябрь 2018 г. декабрь 2018 г. | в т.ч. НДС 18% в т.ч. НДС 18% в т.ч. НДС 18% |

ИТОГО:

в т.ч. НДС 18%

в сумме

ИСПОЛНИТЕЛЬ

___________

“___”____________ 2018 г.

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор

ОАО  «Славнефть-ЯНОС»

___________ Н.В.Карпов
“___”____________ 2018 г.