|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО |
|  | Решением Тендерной комиссии  ОАО «Славнефть-ЯНОС»  Протокол № 44 |
|  | «26» февраля 2015 года |

№ 056-КС-2015

«27» февраля 2015 года

**Руководителю предприятия**

ОАО «Славнефть-ЯНОС» приглашает Вас сделать предложение (оферту) на **«Комплекс работ по Замене шатровой печи П-1 установки АВТ-3 цеха № 1 на вертикальную, коробчатую печь П-1к с системой утилизации тепла уходящих дымовых газов (выработки пара**)», в соответствии с выдаваемой Заказчиком Технической документацией (запрос на техническое предложение № РАН-111/2014-ЗТП-001 изм.1, изм.2, опросный лист РАН-111/2014-ОЛ-001 изм.1, изм.2; «Требования к комплектующим поставляемым совместно с печью П-1 установки АВТ-3 цеха №1»; «Корректировка технологических параметров работы и конструкции печи П-1 установки АВТ-3 цеха №1», «Техническое задание №1-2938 (кроме подпунктов 1 пп. 7, 9, 18) в части привязки и подключения печи к действующим коммуникациям»), а также на основании проектно-технической документации, разработанной Генподрядчиком и согласованной с Заказчиком и Разработчиком заказной документации.

По результатам рассмотрения предложений ОАО «Славнефть-ЯНОС» определит Контрагента, с которым будет заключен договор выполнения вышеуказанных работ. Предпочтение при отборе будет отдано Контрагенту, предложившему наилучшие условия (наименьшая стоимость работ, соответствие сроков выполнения работ условиям, предложенным заказчиком, при соответствии требованиям ПДО к контрагенту и поставляемым услугам).

Подробное техническое задание изложено в Требованиях к предмету оферты (Приложение № 3 к настоящему ПДО), существенные условия (стоимость, сроки выполнения работ и пр.) последующей сделки оговариваются в планируемом к заключению Договоре генподряда (Приложение № 4 к настоящему ПДО).

ОАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

Отбор проводится в один этап: оценка технической и коммерческой частей оферт.

После этапа оценки оферт будут проведены коммерческие переговоры.

Оферта должна быть представлена на всю номенклатуру работ/услуг, указанных в техническом задании. В случае нарушения данного условия оферта не рассматривается и в отборе не участвует.

В случае Вашей заинтересованности в участии, предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложение о заключении договора подряда должно оформляться безотзывной офертой со сроком акцепта **до 20 апреля 2015 г.** включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.

Офертой контрагента будет считаться заполненное Извещение о согласии делать оферту (Приложение №1 к настоящему ПДО) с нижеуказанным комплектом документов:

* Предложение о заключении договора (безотзывная оферта) (Приложение №2 к настоящему ПДО);
* Договор Генподряда, подписанный и скреплённый печатью организации в редакции Заказчика, в 2(двух) экземплярах (Приложение №4 к настоящему ПДО);
* Протокол согласования договорной цены (приложение №1 к договору Генподряда),~~;~~
* График производства работ и освоения средств (приложение №2 к договору Генподряда), который должен быть заполнен планируемыми объёмами выполняемых работ в стоимостном выражении;
* Регламент определения стоимости строительно-монтажных работ на последующие работы, до их полного завершения (приложение №3 к договору);
* Регламент определения стоимости пусконаладочных работ на последующие работы, до их полного завершения (приложение №4 к договору);
* Заполненный и пропарафированный запрос на техническое предложение № РАН-111/2014-ЗТП-001 изм.1, изм.2, листы 2-5 (Приложение № 9 к настоящему ПДО);
* Пропарафированный опросный лист РАН-111/2014-ОЛ-001 изм.1, изм.2 (Приложение № 10 к настоящему ПДО);
* Техническое предложение, оформленное в произвольной форме с учетом требований Технической документации (запрос на техническое предложение № РАН-111/2014-ЗТП-001 изм.1, изм.2 разделы: «ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ» лист 8, «ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПОСТАВЩИКА» листы 9…12, «ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ» листы 13, 14; опросный лист РАН-111/2014-ОЛ-001 изм.1, изм.2; «Требования к комплектующим поставляемым совместно с печью П-1 установки АВТ-3 цеха №1»; «Корректировка технологических параметров работы и конструкции печи П-1 установки АВТ-3 цеха №1», «Техническое задание №1-2938 (кроме подпунктов 1 пп. 7, 9, 18) в части привязки и подключения печи к действующим коммуникациям»);

Примечание: выполнять требования п.1 «РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ» запроса на техническое предложение № РАН-111/2014-ЗТП-001 изм.1, изм.2 в части отправки и согласования документации с разработчиком заказной документации ООО «РБС-Холдингом» не требуется.

* Гарантийное письмо о подтверждении требованийк комплектующим поставляемым совместно с печью П-1 установки АВТ-3 цеха №1 (Приложении №11 к настоящему ПДО);
* Пропарафированное Приложение №12 к настоящему ПДО «Корректировка технологических параметров работы и конструкции печи П-1 установки АВТ-3 цеха №1»;
* Письменное подтверждение выполнения комплекса работ по разработке рабочей проектной документации на привязку и подключение печи к действующим коммуникациям установки АВТ-3, включая подключение к системе управления установкой, объем рабочей документации должен обеспечивать возможность производства СМР и ввод печи в эксплуатацию без выполнения дополнительного объема проектных работ. Рабочая документация должна быть согласована с Заказчиком;
* Письменное подтверждение выполнения комплекса работ, сопровождающих процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций, выполнение необходимых экспертиз проектной документации с регистрацией ЭПБ в Ростехнадзоре;
* Справка о заключенных и выполненных договорах за последние 5 лет, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в настоящих Требованиях к предмету оферты, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации (по форме Приложения №5 к настоящему ПДО);
* Справка о наличии кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, за подписью руководителя организации (по форме Приложения № 6 к настоящему ПДО);
* Справка о наличии материально-технических ресурсов, которые будут использованы при выполнении договора, за подписью руководителя организации (по форме Приложения № 7 к настоящему ПДО);
* Справка с указанием основных субподрядчиков и объемов (%) передаваемых им работ по проектированию печи, включая ее привязку и подключение к действующим коммуникациям, изготовлению, СМР и других работ по предмету закупки, за подписью руководителя организации (или указать что работы будут выполняться собственными силами);
* Справка (в свободной форме) о среднегодовом обороте контрагента за последние 3 года, на основании финансовой отчетности «Отчет о прибылях и убытках», за подписью руководителя организации,
* Справка (в свободной форме) о достаточном количестве оборотных средств для выполнения работ, на основании финансовой отчетности «Бухгалтерский баланс», за подписью руководителя организации,
* Справка (в свободной форме) об отсутствии претензий со стороны заказчика в течение гарантийного срока по качеству выполняемых либо уже выполненных работ, за подписью руководителя организации,
* Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации об отсутствии в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев  расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договоров в связи с существенными нарушениями его условий,
* Заверенная копия свидетельства системы менеджмента качества ISO 9001, ИСО 9001 (при наличии),
* Заверенная копия свидетельства ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 (при наличии),
* Заверенная копия действующего свидетельства об аттестации собственной лаборатории технического диагностирования и неразрушающих методов контроля (при наличии), или гарантийное обязательство о заключении соответствующего договора аренды в случае выбора победителем тендера за подписью руководителя организации;
* Заверенная копия финансовой отчетности «Бухгалтерский баланс» (за последний год) и заверенную копию «Отчета о прибылях и убытках» (за последние 3 года);
* Справка об отсутствии невыполненных или просроченных обязательств перед третьими лицами за исключением случаев, когда срок таких обязательств не истек, за подписью руководителя организации;
* Справка о согласии Контрагента на предоставление сметных расчетов по опциону к договору Генподряда (по п.1.3, 2.3, 2.5 договора) – ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира», за подписью руководителя организации;
* Перечень аффилированных организаций (Приложение № 8 к настоящему ПДО);
* Заверенные копии Свидетельства о допуске к работам, оформленного в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.09 г. и с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г.; лицензии; аттестации в области промышленной безопасности, а также другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах;
* Гарантийное письмо о заключении договора добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, с включением в договор следующих рисков:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

* Гарантийное письмо, что в случае признания победителем, Генподрядчик обязуется предоставлять паспорта и сертификаты (декларации) соответствия на вновь смонтированные трубопроводы в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013);

Справка с расчетом, подтверждающая, что объем работ по предмету закупки в денежном выражении не превышает разницу между 2-х кратным среднегодовым объемом выполненных работ (СМР, ПНР) за последние 3 года и объемом обязательств перед ОАО «НГК «Славнефть» и ОАО «Славнефть-ЯНОС», за подписью руководителя организации.

Заказчик оставляет за собой право изменять объем выполняемых работ в соответствии с п. 1 Требований к предмету оферты (Приложение №3 к настоящему ПДО).

Под опционом понимается право Заказчика изменять объем выполняемых работ в заранее оговоренных Сторонами пределах в течение определенного периода времени без изменения остальных условий, в том числе без изменения Регламентов определения стоимости (Приложения «А, «Б» к настоящему ПДО), условий оплаты.

Оферта предоставляется на русском языке.

**Начало приема оферт – «27» февраля 2015 года.**

**Окончание приема оферт – 12:00 (время московское) «10» марта 2015 года.**

**Срок для определения оферты для акцепта – до «20» апреля 2014 года (включительно).**

ОАО «Славнефть-ЯНОС» может внести изменения в условия оферты не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до завершения срока окончания сбора оферт, путем выпуска изменения/дополнения к ПДО.

**Внимание: участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.**

**Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend&page=stop.**

**В случае участия в закупке группы потенциальных контрагентов (на стороне одного участника закупки), прохождение аккредитации обязательно для каждого члена указанной группы, в том числе, субподрядчиков, по отдельности.**

Документы должны быть доставлены к назначенному сроку окончания сбора оферт в **запечатанном конверте, скрепленном печатью Контрагента. Надпись на конверте должна содержать наименование контрагента и ссылку на настоящее сообщение по форме: «Предложение на № 056-КС-2015».**

Претендент передает 2 конверта документов, один из которых содержит оригиналы документов, или надлежащим образом заверенные копии, второй – копии всех документов конверта с оригиналами. В конверт с пометкой «Оригинал» вкладывается электронный носитель информации (USB флэш-накопитель, CD/DVD - диск) с отсканированными в формате PDF оригиналами документов (содержащимися в конверте), в том числе с расчетами в формате Word или Excel.

Документы в конверте с пометкой «Оригинал» являются официальной офертой.

Конверты доставляются представителем Претендента, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 150000, г. Ярославль, ГКП, Московский пр., д.130, в Тендерный комитет, на конверте с оригиналами документов делается пометка «Оригинал», на конверте с копиями документов делается пометка «Копия».

# Предложения, представленные позже вышеуказанного срока к рассмотрению не принимаются!

ОАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право продлить срок подачи оферт.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» ответит на ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений ПДО, полученные не позднее «05» марта 2015 года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления.

**По вопросам технического характера обращаться к**

Специалисту отдела закупки услуг

ОАО "Славнефть-ЯНОС" –

Прокофьевой Елене Геннадьевне

контактные данные: телефон (4852) 49-87-15, факс 49-93-00

E-mail: [ProkofievaEG@yanos.slavneft.ru](mailto:ProkofievaEG@yanos.slavneft.ru)

**По вопросам организационного характера обращаться к**

Ведущий специалист Тендерного комитета

Зимина Надежда Владимировна

Контактные данные: (4852) 49-82-64 факс: (4852) 49-93-00

E-mail: [ZiminaNV@yanos.slavneft.ru](mailto:ZiminaNV@yanos.slavneft.ru)

[tender@yanos.slavneft.ru](mailto:tender@yanos.slavneft.ru)

Настоящее предложение делать оферты, изменения и дополнения к нему, разъяснения настоящего предложения для участников закупки размещаются на http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend&nyear=2014&nmon=1.

**Внимание: настоящее предложение, ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ОАО «Славнефть-ЯНОС» не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.**

Условия проекта договора являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае наличия разногласий с условиями проекта договора генподряда в составе оферты необходимо направить протокол разногласий, подписанный уполномоченным представителем поставщика.

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений в ОАО «Славнефть-ЯНОС» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками ОАО «Славнефть-ЯНОС», так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (4852) 49-93-33, электронная почта hotline@yanos.slavneft.ru.

**Директор по снабжению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ф. Желязков**

**Руководитель Тендерного комитета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Королев**