ДОГОВОР ПОДРЯДА № \_\_\_

г. Ярославль «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года

ОАО «Славнефть-ЯНОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Карпова Николая Владимировича, действующего на основании устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора**
   1. Подрядчик принимает на себя обязательства по использованию Рекультиванта в цехе №12 ОАО «Славнефть-ЯНОС» в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящему договору).
2. **Объемы и сроки выполнения работ**
   1. Объемы и виды выполняемых работ определяются техническим заданием(Приложение №1 к настоящему договору) и протоколом согласования договорной цены (Приложение №2 к настоящему договору).
   2. Сроки выполнения работ: начало работ – с даты подписания договора, окончание работ – 30.11.2020 года. Работы выполняются Подрядчиком поэтапно, сроки окончания этапов работ, а также предоставляемая отчетность, определены календарным планом выполнения работ (Приложение №3 к настоящему договору).
3. **Стоимость работ**
   1. Максимальная стоимость поручаемых Подрядчику работ, предусмотренных п.1.1 настоящего договора составляет 9 810 000 (девять миллионов восемьсот десять тысяч) рублей без учета НДС. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов поставки Подрядчика, а также все затраты Подрядчика, понесенные во исполнение настоящего договора, в частности, раздела 6 договора.
   2. Стоимость поручаемых Подрядчику работ определяется на основании протокола согласования договорной цены (Приложение №2 к настоящему договору).
   3. При согласовании Приложений №1 и №2 Подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка, полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, свое вознаграждение и гарантирует, что указанный в настоящем пункте и Приложениях №1 и №2 порядок определения стоимости работ является достаточным для полного и качественного выполнения работ.
   4. Опцион по данному договору не предоставляется.
4. **Порядок расчетов**
   1. Подрядчик обязан представить Заказчику счет-фактуру в течение 5 дней со дня подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по соответствующему этапу (Приложение №6 к настоящему договору).
   2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Подрядчика не позднее 90 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ по соответствующему этапу и выставления счета-фактуры при условии оплаты Подрядчиком стоимости оказанных Подрядчику услуг (в т.ч. оплата за электрическую и тепловую энергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и пр.), аренды, сумм штрафов/неустоек, других мер ответственности, в том числе связанных с другими заключенными Сторонами договорами.
   3. Подрядчик обязан оплатить стоимость оказанных Подрядчику услуг (в т.ч. оплата за электрическую и тепловую энергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и пр.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
   4. Все платежно-расчетные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора Заказчика, в соответствии с которым производится хозяйственная операция.
   5. Стороны обязуются ежеквартально по состоянию на последнее число отчетного периода проводить сверку взаимных расчетов. Результаты сверки оформляются Актом сверки взаимных расчетов. Акт сверки составляется и подписывается в двух экземплярах не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом. Сверка осуществляется в следующем порядке: Исполнитель не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет Заказчику акт сверки. В случае отсутствия возражений Заказчик направляет Подрядчику подписанный акт сверки в течение 5 рабочих дней.
5. **Обеспечение материалами и оборудованием**
   1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ всеми необходимыми материалами, оборудованием и спецтехникой.
   2. Подрядчик осуществляет доставку к месту выполнения работ используемых материалов и оборудования.
   3. Подрядчик обязуется выполнить приемку, разгрузку, складирование и охрану прибывающих на объект материалов и оборудования.
   4. Используя материалы и оборудование, Подрядчик несет ответственность за их несоответствие государственным стандартам и техническим условиям.
6. **Права и обязанности Подрядчика**

**В области обязательств по предмету договора Подрядчик обязан:**

* 1. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с условиями договора и действующими нормами и правилами;

- ведение учета выполненных работ в полном соответствии с условиями договора;

- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора, действующими нормами, правилами, стандартами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.

* 1. При необходимости обеспечить доступ, проезд, путем расчистки территории от снега, льда и т.п. к местам выполнения работ, монтажно-заготовительным площадкам, местам работы крановой, автомобильной, тракторной техники, площадкам размещения инструментальных будок, площадкам складирования материалов и оборудования в течение всего периода выполнения работ.
  2. Организовать своевременную уборку проезжей части территории цеха №12, загрязненной по вине Подрядчика.
  3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

**В области охраны труда, охраны природы и промышленной безопасности Подрядчик обязан:**

* 1. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.
  2. Соблюдать (в том числе обеспечить соблюдение работниками Подрядчика и субподрядчиков) требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:

- Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 18 по охране труда при проведении работ на высоте;

- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Положения № 547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Стандарта ОАО «Славнефть-ЯНОС» «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями»;

- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;

- Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего Договора получил и с ними ознакомлен.

* 1. Устранить выявленные Заказчиком нарушения требований настоящего раздела договора в сроки, установленные Заказчиком или согласованные с Заказчиком.
  2. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящем разделе законодательства и локальных актов Заказчика, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (привлеченных Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц), Подрядчик обязуется не позднее 15 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
  3. Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

**Прочие обязательства Подрядчика:**

* 1. Обеспечить сдачу Заказчику пропусков, выданных работникам Подрядчика и субподрядчиков, не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия соответствующего пропуска, или за днем увольнения работника - в зависимости от того, что наступит раньше.
  2. Подрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехом №12 и цехом № 23 ОАО «Славнефть-ЯНОС». В случае нарушения Подрядчик обязуется восстановить нарушенное покрытие за счет собственных средств.
  3. Выполнить работы по настоящему договору лично. Привлечение к исполнению работ субподрядчиков допускается только с письменного согласия Заказчика. В случае необходимости привлечения Подрядчиком субподрядчика для выполнения работ по Договору Подрядчик направляет Заказчику на имя генерального директора запрос на дачу согласия на привлечение субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает заверенные копии следующих документов субподрядчика: учредительных документов; документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа; выписку из ЕГРЮЛ; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение субподрядчиком третьих лиц для выполнения работ по Договору не допускается.
  4. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по Договору субподрядчиков Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные пунктами 6.5 - 6.11, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с субподрядчиками, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.
  5. Если аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, произошли по причинам, связанным с Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором либо локальными актами Заказчика.
  6. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.
  7. Все отходы, образующиеся в процессе деятельности Подрядчика, при выполнении ремонтных, строительных и других работ (услуг) по договорам на территории Заказчика и не востребованные Заказчиком – являются собственностью Подрядчика.
  8. Подрядчик несет полную ответственность за вывоз и транспортировку отходов с территории Заказчика, и передачу их в специализированные организации для последующего обезвреживания и утилизации, а также своевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду от деятельности Подрядчика.
  9. Подрядчик осуществляет обезвреживание и утилизацию отходов на основании технологий и разрешительной документации по обращению с опасными отходами, имеющимися у него, либо привлеченными Подрядчиком третьими лицами, с последующим предоставлением Заказчику подтверждающей документации по соответствию объемов, технологии и факта обезвреживания и утилизации.
  10. Подрядчик обязан рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и т.д.) при выполнении работ по настоящему договору.
  11. Подрядчик обязан приложить к договору копии следующих документов:

- аттестации ответственных лиц в области промышленной безопасности.

* 1. Подрядчик возмещает все убытки, причиненные Заказчику в связи с производством работ по данному договору.
  2. С момента передачи Заказчиком материалов и оборудования Подрядчику ответственность за их сохранность ложится на Подрядчика. По окончании работы Подрядчик обязан оплатить выставленные Заказчиком счета за оставшиеся у него неиспользованные материалы Заказчика.
  3. По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.
  4. В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.23 срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Подрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Подрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Подрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Подрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Подрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Подрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.

1. **Права и обязанности Заказчика. Порядок приемки работ**
   1. Заказчик обязан обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах на момент передачи их Подрядчику под производство работ, предусмотренных договором.
   2. Заказчик обязан своевременно до начала выполнения работ передать Подрядчику необходимую техническую документацию, оборудование.
   3. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками положений раздела 6 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика/субподрядчика. В случае отказа Подрядчика/субподрядчика, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
   4. Подрядчик по завершении каждого этапа работ представляет Заказчику документацию на выполненные объемы работ по договору, акт приемки выполненных работ в 2-х экземплярах (Приложение №6 к настоящему договору). Объем выполненных работ определяется согласно Методике расчета выполненных работ по использованию Рекультиванта в цехе №12 «ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Приложение №5 к настоящему договору).
   5. Заказчик в течение 15 рабочих дней со дня получения документации, указанной в календарном плане выполнения работ (Приложение №3 к настоящему договору), обязан направить Подрядчику подписанный акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.
   6. Обязательства по договору считаются выполненными Подрядчиком после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных договором работ и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов, а также всей исполнительной документации, предусмотренной нормативно-техническими документами для конкретных видов работ. Приемка Заказчиком результата работ по договору (по приложению к договору) подтверждается подписанными сторонами завершающими актом приемки выполненных работ, в котором указывается, что работы по договору (приложению к договору) выполнены в полном объеме.
   7. Если Подрядчик не передал Заказчику предусмотренные договором документы, Заказчик вправе отказаться от приемки соответствующих работ и оборудования. В этом случае Заказчик не подписывает соответствующие акты, а соответствующие работы оплате не подлежат.
   8. В случае выявления Заказчиком дефектов в предъявленных к сдаче результатах работ Подрядчик обязан устранить все дефекты и осуществить все доработки в указанный Заказчиком срок, после чего предъявить Заказчику результат выполненных работ и соответствующие документы. В случае, если указанные выше документы не представлены Подрядчиком в срок, а дефекты не устранены, Заказчик имеет право не принимать соответствующие работы. Установление Заказчиком срока для устранения дефектов не является увеличением срока выполнения работ по договору (в т.ч. этапу договора).
2. **Гарантийные обязательства**
   1. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно в установленные договором сроки и гарантирует на рекультивированном участке оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт на протяжении гарантийного срока.
   2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента завершения работ по рекультивации секций шламонакопителя №1 и составляет не менее 3 лет.
   3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, свидетельствующие о некачественной работе Подрядчика, то Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления, фиксации и устранения дефектов.
   4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированного специалиста, привлекаемого им за свой счет. В случае, если будет установлено, что обнаруженные дефекты произошли по причинам, связанным с Подрядчиком, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлеченного специалиста в 15-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.
3. **Ответственность сторон**
   1. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком работ (этапов работ) по договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день просрочки, а всего не более 10% от стоимости работ по договору.
   2. В случае расторжения договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным п.10.1-10.2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от максимальной стоимости работ, указанной в п.3.1 Договора.
   3. В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиками требований пунктов 6.5 - 6.8 договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере, определяемом согласно Приложению № 5 к договору.
   4. В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.
   5. В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.23 срока освобождения помещения и/или территории Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.
   6. В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего часть работ выполнялась или переделывалась Подрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
   7. В случае нарушения Подрядчиком согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. за каждый день просрочки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
   8. Претензии подлежат рассмотрению в течение 15 дней со дня получения.

Суммы ответственности подлежат уплате Стороной в течение 15 дней со дня получения претензии. Заказчик вправе взыскать неустойки путем зачета встречных однородных требований и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику. Зачет допускается не ранее истечения предусмотренного настоящей статьей срока на рассмотрение претензии.

1. **Расторжение договора**
   1. Несоблюдение Подрядчиком или привлеченными им субподрядчиками требований пунктов 6.5 - 6.8 договора является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней.
   2. Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:

* Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
* Приостановки работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 дней;
* Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 дней;
* Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 дней;
* Аннулирование свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в результате чего Подрядчик не вправе будет выполнять соответствующие работы.
  1. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным пунктами 10.1 - 10.2 договора, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора (пропорционально выполненному и переданному Заказчику результату работ) в пределах стоимости работ по договору. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.
  2. Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика за 15 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

1. **Прочие условия**
   1. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме по согласованию сторон.
   2. Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.
   3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.
   4. При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

* 1. Риск случайной гибели или повреждения результата работ по договору (приложению к договору) в целом переходит к Заказчику после приемки результата работ в соответствии с пунктом 7.6 договора.
  2. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

* 1. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
  2. При окончании срока действия договора либо после прекращения договора Заказчик в течение 20-ти дней после окончания срока действия или прекращения договора, соответственно, составляет и направляет в адрес Подрядчика двусторонний окончательный акт сверки, а также соглашение о закрытии договора с обязательным указанием факта выполнения обеими сторонами всех условий. Подрядчик в течение 5 рабочих дней направляет Заказчику подписанный двусторонний окончательный акт сверки, а также подписанное соглашение о закрытии Договора.
  3. Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату. Извещения могут направляться Стороной также по адресу официальной регистрации, указанному в ЕГРЮЛ на момент направления.
  4. В случае изменения контактного адреса Сторона в течение 5 дней обязана известить об этом другую Сторону. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у контрагента актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.
  5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.11.2020 года, по расчетам до полного их урегулирования.

**Приложения:**

1. Техническое задание.

2. Протокол согласования договорной цены.

3**.** Календарный план.

4. Шкала штрафных санкций в области ПБ, ОТ и ОС.

5. Методика расчета выполненных работ.

6. Акт приемки выполненных работ.

1. **Адреса и реквизиты сторон**

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

|  |  |
| --- | --- |
| ***ОАО «Славнефть-ЯНОС»***  Российская Федерация,  150023, г. Ярославль,  Московский проспект, д.130  ИНН 7601001107 КПП 997150001  ОКПО 00149765  Расчетный счет № 40702810616250002974  в филиале Банка ВТБ (ПАО),  г. Воронеж, БИК 042007835  КОРР.СЧЕТ 30101810100000000835  **Генеральный директор**  **ОАО «Славнефть-ЯНОС»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Карпов** | Место для ввода текста. |

Приложение №1

к договору

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание**

**по использованию Рекультиванта на территории**

**ОАО «Славнефть-ЯНОС».**

**1.** Подтверждение готовности каждой партии Рекультиванта в секции №6 илонакопителя №4 участка БХО цеха №12 ОАО «Славнефть-ЯНОС».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Характеристика объекта | Объем секции №6 = 10305 м3.  Длина 87,5 м. Ширина 45,4 м. Глубина (общая) 3,45 м.  Количество Рекультиванта в партии – не более 1000 тонн  Количество образования партий Рекультиванта в год – 9 шт.  Рекультивант готовится силами цеха №12 в соответствии с проектом получения и использования Рекультиванта (ОТХ 00043 (051)). Партия Рекультиванта представляет из себя смесь 3-х отходов, образовавшихся в цехе №12 в процессе очистки сточных вод предприятия. В состав исходной смеси Рекультиванта входят: 1) обезвоженный активный ил (название по ПНООЛР: ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод), 2) твердые отходы установки переработки нефтешлама (название по ПНООЛР: осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный), 3) застарелый нефтешлам (название по ПНООЛР: осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более). Соотношение отходов в исходной смеси: обезвоженный активный ил : твердые отходы установки переработки нефтешлама + застарелый нефтешлам – 3 : 1. |
|  | Цель работы | Подтвердить готовность Рекультиванта для его дальнейшего использования. |
|  | Краткая характеристика и объем выполняемых работ | * Заказчик предоставляет Подрядчику пробы каждой полученной партии готового Рекультиванта в количестве 0,005 м3. * Заказчик предоставляет Подрядчику акты отбора проб компонентов исходной смеси Рекультиванта, исходной смеси Рекультиванта и готового Рекультиванта для каждой полученной партии и результаты анализов на нефтепродукты, выполненные лабораторией Заказчика. * Подрядчик выполняет силами аккредитованных лабораторий аналитический контроль каждой партии готового Рекультиванта по следующим показателям:   1. Валовое содержание загрязняющих веществ (мг/кг), в т.ч.: мышьяк, свинец, хром (3+),кадмий, никель, цинк, медь, ртуть.  2. Биотестирование водной вытяжки, нетоксичное разведение.  3. Яйца и личинки гельминтов.   * Подрядчик оформляет отчет о готовности каждой партии Рекультиванта, включающий в себя:   1. Анализ процесса биодеградации нефтепродуктов в исходной смеси Рекультиванта.  2. Определение класса опасности Рекультиванта на основании «Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», утвержденных Приказом Минприроды России от 04.12.2014г. № 536.  3. Выводы о готовности партии Рекультиванта для дальнейшего использования при одновременном соблюдении нижеприведенных условий:  - содержание нефтепродуктов не более 8% масс.;  - класс опасности не выше 4 (согласно критериям оценки классов опасности отходов);  - нетоксичное разведение при биотестировании водной вытяжки не более 50;  - отсутствие яиц и личинок гельминтов.  4. Приложения к отчету (журнал аналитического контроля, акты отбора проб, протоколы результатов анализов). |
|  | Сроки выполнения работ | 2018 ÷ 2020 г.г. (ежегодно) |

**2.** Размещение готового Рекультиванта в секциях № 5, 4, 3 шламонакопителя №1 участка обработки нефтешлама и ловушечной нефти цеха №12 ОАО «Славнефть-ЯНОС».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Характеристика объекта | Объем секции №5 = V секции №4 = V секции №3 = 9410 м3  Длина 140,1 м. Ширина 35,0 м. Глубина (общая) 2,1 м. (для каждой секции)  Количество размещаемого готового Рекультиванта – не более 9000 тонн/год. |
|  | Цель работы | Размещение готового Рекультиванта, полученного в секции №6 илонакопителя №4 участка БХО цеха №12 в количестве не более 9000 тонн/год, в секциях № 5, 4, 3 шламонакопителя №1 участка обработки нефтешлама и ловушечной нефти цеха №12 в соответствии с указанной последовательностью по мере заполнения секций. |
|  | Краткая характеристика и объем выполняемых работ | * Заказчик, при необходимости предоставляет Подрядчику возможность подключения к существующим на объекте энергоносителям (речная вода, электроэнергия) в установленном порядке. * Подрядчик разрабатывает Регламент производства работ и согласовывает его с Заказчиком. * Подрядчик своими силами и с использованием своего оборудования и технических средств осуществляет:   - разборку грунтового обвалования секции №6 илонакопителя №4 для устройства временного съезда с восстановлением по окончании работ;  - сборку, разборку временного съезда в секцию №6 илонакопителя №4;  - устройство подъездного пути к секции №6 илонакопителя №4 (расстояние - 210 м);  - устройство с последующим демонтажом временных подъездных путей к секциям № 5, 4, 3 шламонакопителя №1 (3 шт. по 60 м);  - устройство с последующим демонтажом временного проезда между секциями № 5, 4, 3, 2 шламонакопителя №1 для выгрузки Рекультиванта (3 шт. по 144 м);  - откачка ливневых вод из секций № 5, 4, 3 шламонакопителя №1 перед выгрузкой Рекультиванта и образовавшейся воды во время выполнения работ по выгрузке;  - погрузка Рекультиванта из секции №6 илонакопителя в автотранспорт в количестве 9000 тонн в год с последующей транспортировкой и выгрузкой в секции № 5, 4, 3 шламонакопителя №1. Выгрузка производится через боковой борт с равномерным заполнением секций. Секция считается заполненной при отсутствии неровностей на поверхности секции и расстоянии от верхнего слоя готового Рекультиванта до верха обвалования секции – 200 мм. Работа выполняется ежегодно в 3 этапа в равных частях от годового объема в сроки, указанные в календарном плане (Приложение № 3 к договору);  - выравнивание поверхности секций № 5, 4, 3 шламонакопителя №1 после заполнения Рекультивантом;  - чистка дорожного покрытия по маршруту движения автотранспорта с Рекультивантом два раза в неделю (расстояние-1200 м, ширина-4м). |
|  | Сроки выполнения работ | 2018 ÷ 2020 г.г. (ежегодно) |

**3.** Технический и биологический этапы рекультивации секций № 5, 4 шламонакопителя №1 участка обработки нефтешлама и ловушечной нефти цеха №12 ОАО «Славнефть-ЯНОС»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Характеристика объекта | Объем секции №5 = V секции №4 = 9410 м3.  Длина 140,1 м. Ширина 35,0 м. Глубина (общая) 2,1 м. (для каждой секции) |
| 2. | Цель работы | Создание оптимально организованного и экологически сбалансированного устойчивого ландшафта на месте секций № 5, 4 шламонакопителя №1 участка обработки нефтешлама и ловушечной нефти цеха №12. |
| 3. | Краткая характеристика и объем выполняемых работ | * Заказчик, при необходимости предоставляет Подрядчику возможность подключения к существующим на объекте энергоносителям (речная вода, электроэнергия) в установленном порядке. * Подрядчик разрабатывает Регламент производства работ и согласовывает его с Заказчиком. * Подрядчик своими силами и с использованием своего оборудования, технических средств и материалов выполняет технический этап рекультивации:   - уплотнение верхнего слоя Рекультиванта в секциях № 5, 4 шламонакопителя №1 путем укладывания деревянного пиломатериала (длина не менее 3 м, толщина не менее 0,02 м) в 2 слоя под углом 90˚, расстояние между рейками не должно превышать 20 мм;  - укладка слоя грунта на поверхность пиломатериала высотой 150 мм и верхнего насыпного слоя плодородной почвы высотой 150 мм. Грунт и плодородная почва завозятся Подрядчиком на территорию цеха №12 перед выполнением работ.   * Подрядчик своими силами и с использованием своего оборудования, технических средств и материалов выполняет биологический этап рекультивации:   - внесение комплексных удобрений в прорыхленную землю и высевает многолетние травы. Подбор трав для травосмеси должен обеспечивать хорошее задернение территории рекультивируемого участка, морозо- и засухоустойчивость, долговечность и быстрое отрастание после скашивания. После посева осуществляет прикатывание и полив;   * Подрядчик своими силами и с использованием своего оборудования, технических средств и материалов устанавливает защитное ограждение с внешних сторон секции в виде забора из колючей проволоки, натянутой между столбами в три нитки. * Для каждой рекультивированной секции Подрядчик оформляет отчет по использованию Рекультиванта, включающие в себя:   1. Отчеты о готовности партий Рекультиванта, использованных для рекультивации секции;  2. Описание процесса использования готового Рекультиванта, включая технический и биологический этапы рекультивации секции. |
| 4. | Сроки выполнения работ | 2019 ÷ 2020 г.г. (ежегодно) |

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В.Карпов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.

Приложение №3

к договору

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**работ по использованию Рекультиванта**

**на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».**

| № п/п | Наименование и краткая характеристика этапов работ | Срок  выполнения этапов  работ | Документация, предоставляемая Подрядчиком  по завершении этапов работ |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подтверждение готовности каждой партии Рекультиванта в секции №6 илонакопителя №4 участка БХО цеха №12 ОАО «Славнефть-ЯНОС».**  **Количество Рекультиванта в партии – не более 1000 тонн**  **Количество образования партий Рекультиванта в год – 9 шт.**  **Работа выполняется ежегодно.** | | |
| 1.1. | Аналитический контроль приготовления каждой партии Рекультиванта (~1000т). | 15 марта | Отчет о готовности каждой партии Рекультиванта, включающий в себя:  1. Анализ процесса биодеградации нефтепродуктов в исходной смеси Рекультиванта.  2. Определение класса опасности Рекультиванта на основании «Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», утвержденных Приказом Минприроды России от 04.12.2014г. № 536.  3. Выводы о готовности партии Рекультиванта для дальнейшего использования при одновременном соблюдении нижеприведенных условий:  - содержание нефтепродуктов не более 8% масс.;  - класс опасности не выше 4 (согласно критериям оценки классов опасности отходов);  - нетоксичное разведение при биотестировании водной вытяжки не более 50;  - отсутствие яиц и личинок гельминтов.  4. Приложения к отчету (журнал аналитического контроля, акты отбора проб, протоколы результатов анализов). |
| 1.2. | 15 апреля |
| 1.3. | 15 мая |
| 1.4. | 15 июня |
| 1.5. | 15 июля |
| 1.6. | 15 августа |
| 1.7. | 15 сентября |
| 1.8. | 15 октября |
| 1.9. | 15 ноября |
| **2.** | **Размещение готового Рекультиванта в секциях № 5, 4, 3 шламонакопителя №1 участка обработки нефтешлама и ловушечной нефти цеха №12 ОАО «Славнефть-ЯНОС».** **Количество размещаемого готового Рекультиванта – не более 9000 тонн/год.**  **Работа выполняется ежегодно.** | | |
| 2.1. | Освобождение 6ой секции илонакопителя №4 от готового Рекультиванта с последующим размещением в секциях № 5, 4, 3 шламонакопителя №1 | 15 марта | Отчет о проделанной работе. |
| 2.2. | 15 июня | Отчет о проделанной работе. |
| 2.3. | 15 сентября | Отчет о проделанной работе. |
| **3.** | **Технический и биологический этапы рекультивации секций № 5, 4 шламо-накопителя №1 участка обработки нефтешлама и ловушечной нефти цеха №12 ОАО «Славнефть-ЯНОС».**  **Работа выполняется в 2019, 2020 г.г.** | | |
| 3.1. | Уплотнение верхнего слоя Рекультиванта в секции шламонакопи-теля №1 путем укла-дывания деревянного пиломатериала (длина не менее 3 м, толщина не менее 0,02 м) в 2 слоя под углом 90˚. | 15 июля | Отчет о проделанной работе. |
| 3.2. | Укладка слоя грунта на поверхность пиломатериала высотой 150мм.  Укладка верхнего слоя плодородной почвы высотой 150мм. | 15 сентября | Отчет о проделанной работе. |
| 3.3. | Биологический этап рекультивации  секции шламонакопи-теля №1. | 1 октября | Отчет по использованию готового Рекультиванта, включающий в себя:  1. Отчеты о готовности партий Рекультиванта, использованных для рекультивации секции;  2. Описание процесса использования готового Рекультиванта, включая технический и биологический этапы рекультивации секции. |
| 3.4. | Устройство огражде-ния секции шламо-накопителя №1 из колючей проволоки в 3 нитки. | 15 октября | Отчет о проделанной работе. |

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В.Карпов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №4  к договору  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ШКАЛА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ В ОБЛАСТИ ПБ, ОТ и ОС**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Нарушение | Цена договора с учетом НДС,  тыс. руб. | | |
| ≤10 000 | 10 000÷ 50 000 | >50 000 |
| Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Механическое повреждение подземных и (или) назем-ных коммуникаций расположенных на территории Заказчика, произошедшее по вине Подрядчика | 200 | 500 | 1000 |
| 2 | Инцидент/авария/замыкание линий электропередач и других производственных конструкций энергетичес-кого оборудования расположенных на территории Заказчика, не приведшие к отключению энерго-потребителей, повреждению электрооборудования, произошедшие по вине Подрядчика | 30 | 100 | 200 |
| 3 | Инцидент/авария/замыкание линий электропередач и других производственных конструкций энергетичес-кого оборудования расположенных на территории Заказчика, приведшие к отключению энергопотреби-телей, повреждению электрооборудования, произошедшие по вине Подрядчика | 100 | 400 | 800 |
| 4 | Самовольное подключение электроустановок Подрядчика к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика | 50 | 100 | 200 |
| 5 | Нахождение на территории Заказчика физического лица привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, на основании гражданско-правового договора | 50 | 100 | 200 |
| 6 | Нахождение на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ с нарушением миграционного законодательства РФ. Отсутствие разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. | 50 | 100 | 200 |
| 7 | Употребления работником Подрядчика алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, на территории Заказчика. Нахождение работника Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения. | 100 | 100 | 200 |
| 8 | Завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работником Подрядчика на территорию Заказчика алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ. | 50 | 100 | 200 |
| 9 | Привлечение Субподрядчика без предусмотренного Договором предварительного письменного согласования с Заказчиком. | 100 | 250 | 500 |
| 10 | Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено представителем Заказчика | 100 | 200 | 300 |
| 11 | Непредставление Подрядчиком, нарушение сроков предоставления Заказчику отчетов, актов, а также справок сведений, и иных информационных данных, обязанность по предоставлению которых возложена на Подрядчика Договором, а также истребованных Заказчиком на основании Договора. | 10 | 50 | 60 |
| 12 | Выполнение работ работниками Подрядчика без разрешительных документов, согласованных Заказчиком (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск и др.). | 10 | 100 | 200 |
| 13 | Сокрытие Подрядчиком информации об инцидентах/авариях, несчастных случаях, пожарах и других происшествиях либо уведомление о них с опозданием более чем на 4 часа с момента обнаружения происшествия | 50 | 100 | 200 |
| 14 | Неисполнение в установленный срок предписаний Заказчика в области пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности | 30 | 40 | 50 |
| 15 | Завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работником Подрядчика на территорию Заказчика, хранение, распространение, транспортировка на территории Заказчика: - взрывчатых веществ и взрывных устройств, радио-активных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных Заказчиком, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении; - огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ; - иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов. | 50 | 100 | 200 |
| 16 | Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения) | 30 | 30 | 30 |
| 17 | Выполнение работ работниками Подрядчика со следующими нарушениями: • отсутствие на месте производства работ наряда-допуска или его неправильное оформление при прове-дении работ повышенной опасности (за исключением случаев, когда наряд-допуск не требуется для указан-ного вида работ); • отсутствие на месте производства работ повышенной опасности исправных инструментов и приборов, преду-предительных знаков безопасности, средств пожароту-шения и испытанных устройств и приспособлений, которые должны иметься в соответствии с правилами, инструкциями по проведению работ и (или) отражены в наряде-допуске; • проведение работ работниками, не имеющими соот-ветствующего допуска к указанным работам, неаттес-тованными или не прошедшими проверку знаний и/или инструктаж; • отсутствие на месте проведения работ повышенной опасности, работника ответственного за проведение работ (производителя работ), если возможность временного отсутствия не оговорена в правилах проведения указанного вида работ; • отсутствие у исполнителей работ либо неприменение ими специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, необходимых при проведении конкретного вида работ; • использование исполнителями работ инструментов, оборудования, подлежащих регулярным поверкам, но не имеющих отметок о прохождении поверки, или имеющих явные следы нарушения конструктивной целостности; • наличие предписаний государственных органов или распоряжений руководителя Общества или подразделе-ния о приостановке работ, если не выполнены все усло-вия возобновления работ. | 30 | 30 | 30 |
| 18 | Нарушение Подрядчиком требований/положений ло-кальных нормативных актов Заказчика, и/или наруше-ний требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды приведшие к повреждению жизни и здоровью человека | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Нарушение Подрядчиком требований/положений ло-кальных нормативных актов Заказчика, и/или наруше-ний требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды приведшие к инвалидности и/или смерти человека | 500 | 1000 | 1000 |
| 20 | Отсутствие договора добровольного медицинского страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 000 (четыреста тысяч) рублей с включением как минимум следующих рисков: смерти в результате несчастного случая; постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая I, II, III групп инвалидности. | 40 | 60 | 80 |
| 21 | Разлив нефти, нефтепродуктов, подтоварной воды, кислоты и иных опасных веществ. | 50 | 100 | 150 |
| 22 | Несоблюдение Подрядчиком экологических, санитарно-эпидемиологических и иных требований при сборе, накоплении, хранении, обезвреживании, транспортировке, захоронении отходов производства и потребления, а также требований к организации и содержанию мест временного накопления и хранения отходов. | 15 | 20 | 30 |
| 23 | Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площади и прилегающей непосредственно к ней территории. | 15 | 20 | 30 |
| 24 | Передвижения гусеничной техники своим ходом по дорогам с асфальто-бетонным и щебеночно-гравийным покрытием. | 100 | 200 | 300 |
| 25 | Нарушение работником Подрядчика Правил дорожного движения, маршрута движения транспорта (передвижение по дорогам и подъездным путям, не указанным в разрешении на перевозку крупногабаритных и(или) тяжеловесных грузов). | 15 | 20 | 25 |

|  |
| --- |
| Примечания: |
| 1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения, если Приложением не предусмотрено иное. |
| 2. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Подрядчика, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником). |
| 3. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков. |
| 4. Подрядчик отвечает за нарушения Субподрядчиков, иных третьих лиц, выполняющих работы на объектах, на территории Заказчика, как за свои собственные. |
| 5. При выявлении Подрядчиком собственных работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения и выдворения их с территории Заказчика штрафные санкции к Подрядчику не применяются. |

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В.Карпов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.

Приложение №6

к договору

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АКТ**

**приемки выполненных работ №**

**к договору №\_\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.**

г. Ярославль «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»)**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Доверенности №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_г., с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», составили настоящий акт в подтверждение того, что в соответствии с условиями Договора №\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г Подрядчик на основании Календарного плана (Приложение…) и Протокола согласования договорной цены (Приложение…) выполнил в период с \_\_\_\_\_\_\_\_г. по \_\_\_\_\_\_\_\_\_г. следующие работы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работы | Стоимость работ, руб. (без НДС) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ИТОГО | |  |

Обязательства Подрядчика по выполнению вышеуказанных работ исполнены в срок, качественно, в полном объеме в соответствии с условиями Договора подряда №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

Итого общая стоимость работ составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью) рублей\_\_\_ копеек (без НДС). НДС по ставке 18% составляет \_\_\_\_\_\_ (сумма прописью) рублей \_\_ копеек.

**Итого стоимость работ с НДС составляет \_\_\_\_\_\_ (сумма прописью) рублей \_\_копеек.**

Настоящий акт является основанием для проведения оплаты выполненных Подрядчиком работ в соответствии с п.\_\_\_ Договора №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Представитель Заказчика** | **Представитель Подрядчика** |
| **ОАО «Славнефть-ЯНОС»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П. |