Приложение № 5

к договору №  ______________________ от _______________ г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________Н.В.Карпов

«___»______________2017 г.

Методика расчета

выполненных работ по использованию Рекультиванта

в цехе №12 ОАО «Славнефть-ЯНОС»

1. Подтверждение готовности каждой партии Рекультиванта в секции №6 илонакопителя №4 участка БХО цеха №12 ОАО «Славнефть-ЯНОС».

1. Объем выполненных работ должен соответствовать Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему договору) и Протоколу согласования договорной цены (Приложение №2 к настоящему договору).

2. Работа делится на промежуточные этапы в соответствии с Календарным планом (Приложение №3 к настоящему договору).

3. Оплата Подрядчику проводится за фактически выполненные работы по каждому промежуточному этапу при условии подтверждения готовности партии Рекультиванта.

4. Результатом работ считается оформленный Подрядчиком отчет о готовности каждой партии Рекультиванта, включающий в себя:

4.1. Анализ процесса биодеградации нефтепродуктов в исходной смеси Рекультиванта.

4.2. Определение класса опасности Рекультиванта на основании «Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», утвержденных Приказом Минприроды России от 04.12.2014г. № 536.

4.3. Выводы о готовности партии Рекультиванта для дальнейшего использования.

4.4. Приложения к отчету, включающие в себя:

- журнал аналитического контроля,

- акты отбора проб,

- протоколы результатов анализов.

5. Стоимость подтверждения готовности одной партии Рекультиванта определена в Протоколе согласования договорной цены (Приложение №2 к настоящему договору)

2.  Размещение готового Рекультиванта в секциях № 5, 4, 3 шламонакопителя №1 участка обработки нефтешлама и ловушечной нефти цеха №12 ОАО «Славнефть-ЯНОС».

1. Объем выполненных работ должен соответствовать Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему договору) и Протоколу согласования договорной цены (Приложение №2 к настоящему договору).

2. Работа делится на промежуточные этапы в соответствии с Календарным планом (Приложение №3 к настоящему договору).

3. Расчет количества выполненных работ по размещению готового Рекультиванта в секциях № 5, 4, 3 шламонакопителя №1 производится путем суммирования результатов взвешивания машин Подрядчика, перевозящих готовый Рекультивант из секции №6 илонакопителя №4 участка БХО в секции № 5, 4, 3 шламонакопителя №1 участка обработки нефтешлама и ловушечной нефти. Взвешивание производится на автовесах с электронной фиксацией, установленных в цехе №12.

4. На период отсутствия автовесов в цехе №12 для определения количества выполненных работ по размещению готового Рекультиванта в секциях № 5, 4, 3 шламонакопителя №1 устанавливается следующий порядок:

4.1. Автотранспорт Подрядчика ежеквартально проходит контрольное взвешивание на автовесах ОАО «Славнефть-ЯНОС» (проходная №2) с составлением акта. Акт подписывает комиссия в составе: представитель Подрядчика, начальник цеха №12, представитель ООП, представитель УЗР.

4.2. На участке БХО цеха №12 в операторной установки обезвоживания активного ила находится журнал «Учета погрузки и вывоза готового Рекультиванта», в котором оператор установки после проверки полноты загрузки кузова фиксирует время и дату погрузки и вывоза готового Рекультиванта для каждой машины Подрядчика. Произведенные записи визируются начальником участка БХО цеха №12 и ответственным за проведение работ со стороны Подрядчика. Журнал включен в номенклатуру дел участка БХО №024-08-03.

4.3. По завершении каждого промежуточного этапа работ по договору Подрядчик выполняет расчет количества готового Рекультиванта вывезенного из секции №6 илонакопителя №4 участка БХО и размещенного в секциях № 5, 4, 3 шламонакопителя №1 участка обработки нефтешлама и ловушечной нефти. Данный расчет согласовывается начальником цеха №12 и вместе с актом приемки выполненных работ направляется в ООП для проверки.

4.4. Данные, использованные в Расчете должны соответствовать записям в журнале «Учета погрузки и вывоза готового Рекультиванта» и Актам контрольных взвешиваний.

5. Стоимость размещения готового Рекультиванта в секциях № 5, 4, 3 шламонакопителя №1 по каждому промежуточному этапу определяется как произведение стоимости погрузки Рекультиванта из секции №6 илонакопителя в автотранспорт с последующей транспортировкой и выгрузкой в секции № 5, 4, 3 шламонакопителя №1 в пересчете на 1 тонну размещаемого Рекультиванта (п. 2.7 Приложения №2 к настоящему договору) на фактическое количество готового Рекультиванта, размещенного в отчетном периоде.

3. Технический и биологический этапы рекультивации секций № 5, 4 шламонакопителя №1 участка обработки нефтешлама и ловушечной нефти цеха №12 ОАО «Славнефть-ЯНОС»

1. Объем выполненных работ должен соответствовать Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему договору) и Протоколу согласования договорной цены (Приложение №2 к настоящему договору).

2. Работа делится на промежуточные этапы в соответствии с Календарным планом (Приложение №3 к настоящему договору).

3. Ведущий инженер ООП и начальник участка обработки нефтешлама и ловушечной нефти цеха №12 проверяют последовательность и полноту работ, выполняемых Подрядчиком, производят фото-фиксацию на каждом промежуточном этапе.

4. Стоимость технического и биологического этапов рекультивации секций № 5, 4 шламонакопителя №1 определена в Протоколе согласования договорной цены (Приложение №2 к настоящему договору).

Главный инженер						  	Н.Н.Вахромов

Заместитель

главного инженера по ОП и ТБ					Д.В.Кириллов

Начальник ООП 							Н.В.Кесарева

Начальник цеха № 12						И.Ж.Шиганов