**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**Предмет закупки**: выполнение работ по использованию Рекультиванта на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».

**Данный предмет выставляется для закупки единым лотом:**

Работы по использованию Рекультиванта на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» проводятся в 3 этапа.

На основании утвержденных Заказчиком: «Технического задания по использованию Рекультиванта на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» (приложение №1 к Договору) и Ведомости объемов работ (приложение №2 к Договору) претендент определяет стоимость работ (приложение №3 к Договору).

**Этап 1.** Подтверждение готовности каждой партии Рекультиванта в секции №6 илонакопителя №4 участка БХО цеха №12 ОАО «Славнефть-ЯНОС»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Характеристика объекта | Объем секции №6 = 10305 м3.  Длина 87,5 м. Ширина 45,4 м. Глубина (общая) 3,45 м.  Количество Рекультиванта в партии – не более 1000 тонн  Количество образования партий Рекультиванта в год – 9 шт.  Рекультивант готовится силами цеха №12 в соответствии с проектом получения и использования Рекультиванта (ОТХ 00043 (051)). Партия Рекультиванта представляет из себя смесь 3-х отходов, образовавшихся в цехе №12 в процессе очистки сточных вод предприятия. В состав исходной смеси Рекультиванта входят: 1) обезвоженный активный ил (название по ПНООЛР: ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод), 2) твердые отходы установки переработки нефтешлама (название по ПНООЛР: осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный), 3) застарелый нефтешлам (название по ПНООЛР: осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более). Соотношение отходов в исходной смеси: обезвоженный активный ил : твердые отходы установки переработки нефтешлама + застарелый нефтешлам – 3 : 1. |
|  | Цель работы | Подтвердить готовность Рекультиванта для его дальнейшего использования. |
|  | Краткая характеристика и объем выполняемых работ | * Заказчик предоставляет Подрядчику пробы каждой полученной партии готового Рекультиванта в количестве 0,005 м3. * Заказчик предоставляет Подрядчику акты отбора проб компонентов исходной смеси Рекультиванта, исходной смеси Рекультиванта и готового Рекультиванта для каждой полученной партии и результаты анализов на нефтепродукты, выполненные лабораторией Заказчика. * Подрядчик выполняет силами аккредитованных лабораторий аналитический контроль каждой партии готового Рекультиванта по следующим показателям:   1. Валовое содержание загрязняющих веществ (мг/кг), в т.ч.: мышьяк, свинец, хром (3+),кадмий, никель, цинк, медь, ртуть.  2. Биотестирование водной вытяжки, нетоксичное разведение.  3. Яйца и личинки гельминтов.   * Подрядчик оформляет отчет о готовности каждой партии Рекультиванта, включающий в себя:   1. Анализ процесса биодеградации нефтепродуктов в исходной смеси Рекультиванта.  2. Определение класса опасности Рекультиванта на основании «Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», утвержденных Приказом Минприроды России от 04.12.2014г. № 536.  3. Выводы о готовности партии Рекультиванта для дальнейшего использования при одновременном соблюдении нижеприведенных условий:  - содержание нефтепродуктов не более 8% масс.;  - класс опасности не выше 4 (согласно критериям оценки классов опасности отходов);  - нетоксичное разведение при биотестировании водной вытяжки не более 50;  - отсутствие яиц и личинок гельминтов.  4. Приложения к отчету (журнал аналитического контроля, акты отбора проб, протоколы результатов анализов). |
|  | Сроки выполнения работ | 2018 ÷ 2020 г.г. (ежегодно) |

**Этап 2.** Размещение готового Рекультиванта в секциях № 5, 4, 3 шламонакопителя №1 участка обработки нефтешлама и ловушечной нефти цеха №12 ОАО «Славнефть-ЯНОС»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Характеристика объекта | Объем секции №5 = V секции №4 = V секции №3 = 9410 м3  Длина 140,1 м. Ширина 35,0 м. Глубина (общая) 2,1 м. (для каждой секции)  Количество размещаемого готового Рекультиванта – не более 9000 тонн/год. |
|  | Цель работы | Размещение готового Рекультиванта, полученного в секции №6 илонакопителя №4 участка БХО цеха №12 в количестве не более 9000 тонн/год, в секциях № 5, 4, 3 шламонакопителя №1 участка обработки нефтешлама и ловушечной нефти цеха №12 в соответствии с указанной последовательностью по мере заполнения секций. |
|  | Краткая характеристика и объем выполняемых работ | * Заказчик, при необходимости предоставляет Подрядчику возможность подключения к существующим на объекте энергоносителям (речная вода, электроэнергия) в установленном порядке. * Подрядчик разрабатывает Регламент производства работ и согласовывает его с Заказчиком. * Подрядчик своими силами и с использованием своего оборудования и технических средств осуществляет:   - разборку грунтового обвалования секции №6 илонакопителя №4 для устройства временного съезда с восстановлением по окончании работ;  - сборку, разборку временного съезда в секцию №6 илонакопителя №4;  - устройство подъездного пути к секции №6 илонакопителя №4 (расстояние - 210 м);  - устройство с последующим демонтажом временных подъездных путей к секциям № 5, 4, 3 шламонакопителя №1 (3 шт. по 60 м);  - устройство с последующим демонтажом временного проезда между секциями № 5, 4, 3, 2 шламонакопителя №1 для выгрузки Рекультиванта (3 шт. по 144 м);  - откачка ливневых вод из секций № 5, 4, 3 шламонакопителя №1 перед выгрузкой Рекультиванта и образовавшейся воды во время выполнения работ по выгрузке;  - погрузка Рекультиванта из секции №6 илонакопителя в автотранспорт в количестве 9000 тонн в год с последующей транспортировкой и выгрузкой в секции № 5, 4, 3 шламонакопителя №1. Выгрузка производится через боковой борт с равномерным заполнением секций. Секция считается заполненной при отсутствии неровностей на поверхности секции и расстоянии от верхнего слоя готового Рекультиванта до верха обвалования секции – 200 мм. Работа выполняется ежегодно в 3 этапа в равных частях от годового объема в сроки, указанные в календарном плане (Приложение № 3 к договору);  - выравнивание поверхности секций № 5, 4, 3 шламонакопителя №1 после заполнения Рекультивантом;  - чистка дорожного покрытия по маршруту движения автотранспорта с Рекультивантом два раза в неделю (расстояние-1200 м, ширина-4м). |
|  | Сроки выполнения работ | 2018 ÷ 2020 г.г. (ежегодно) |

**Этап 3.** Технический и биологический этапы рекультивации секций № 5, 4 шламонакопителя №1 участка обработки нефтешлама и ловушечной нефти цеха №12 ОАО «Славнефть-ЯНОС»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Характеристика объекта | Объем секции №5 = V секции №4 = 9410 м3.  Длина 140,1 м. Ширина 35,0 м. Глубина (общая) 2,1 м. (для каждой секции) |
| 2. | Цель работы | Создание оптимально организованного и экологически сбалансированного устойчивого ландшафта на месте секций № 5, 4 шламонакопителя №1 участка обработки нефтешлама и ловушечной нефти цеха №12. |
| 3. | Краткая характеристика и объем выполняемых работ | * Заказчик, при необходимости предоставляет Подрядчику возможность подключения к существующим на объекте энергоносителям (речная вода, электроэнергия) в установленном порядке. * Подрядчик разрабатывает Регламент производства работ и согласовывает его с Заказчиком. * Подрядчик своими силами и с использованием своего оборудования, технических средств и материалов выполняет технический этап рекультивации:   - уплотнение верхнего слоя Рекультиванта в секциях № 5, 4 шламонакопителя №1 путем укладывания деревянного пиломатериала (длина не менее 3 м, толщина не менее 0,02 м) в 2 слоя под углом 90˚, расстояние между рейками не должно превышать 20 мм;  - укладка слоя грунта на поверхность пиломатериала высотой 150 мм и верхнего насыпного слоя плодородной почвы высотой 150 мм. Грунт и плодородная почва завозятся Подрядчиком на территорию цеха №12 перед выполнением работ.   * Подрядчик своими силами и с использованием своего оборудования, технических средств и материалов выполняет биологический этап рекультивации:   - внесение комплексных удобрений в прорыхленную землю и высевает многолетние травы. Подбор трав для травосмеси должен обеспечивать хорошее задернение территории рекультивируемого участка, морозо- и засухоустойчивость, долговечность и быстрое отрастание после скашивания. После посева осуществляет прикатывание и полив;   * Подрядчик своими силами и с использованием своего оборудования, технических средств и материалов устанавливает защитное ограждение с внешних сторон секции в виде забора из колючей проволоки, натянутой между столбами в три нитки. * Для каждой рекультивированной секции Подрядчик оформляет отчет по использованию Рекультиванта, включающие в себя:   1. Отчеты о готовности партий Рекультиванта, использованных для рекультивации секции;  2. Описание процесса использования готового Рекультиванта, включая технический и биологический этапы рекультивации секции. |
| 4. | Сроки выполнения работ | 2019 ÷ 2020 г.г. (ежегодно) |

**Заказчик**: Открытое Акционерное Общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»).

**Плановые сроки выполнения работ:**

Этап 1. Подтверждение готовности каждой партии Рекультиванта в секции №6 илонакопителя №4 участка БХО цеха №12 ОАО «Славнефть-ЯНОС».

1.1. начало работ – с 1.01.2018 г., окончание работ – 15.11.2018 г.;

1.2. начало работ – с 1.01.2019 г., окончание работ – 15.11.2019 г.;

1.3. начало работ – с 1.01.2020 г., окончание работ – 15.11.2020 г.;

Этап 2. Размещение готового Рекультиванта в секциях № 5, 4, 3 шламонакопителя №1 участка обработки нефтешлама и ловушечной нефти цеха №12 ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2.1. начало работ – с 1.01.2018 г., окончание работ – 15.09.2018 г.;

2.2. начало работ – с 1.01.2019 г., окончание работ – 15.09.2019 г.;

2.3. начало работ – с 1.01.2020 г., окончание работ – 15.09.2020 г.;

Этап 3. Технический и биологический этапы рекультивации секций № 5, 4 шламонакопителя №1 участка обработки нефтешлама и ловушечной нефти цеха №12 ОАО «Славнефть-ЯНОС»

3.1. начало работ – с 1.05.2019 г., окончание работ – 15.10.2019 г.;

3.2. начало работ – с 1.05.2020 г., окончание работ – 15.10.2020 г.;

Окончание работ в целом, отдельных этапов и подэтапов оформляются двусторонними актами выполненных работ.

**Условия оплаты**: в течение 90 дней после подписания акта выполненных работ и предоставления счета-фактуры.

Удорожание работ, не предусмотренное дополнительным соглашением к Договору, оплате не подлежит.

Приемка работ осуществляется в соответствии с Методикой расчета выполненных работ по использованию Рекультиванта в цехе №12 ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Приложение №5 к Договору).

**2. Основные требования к продукту.**

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации.

Осуществлять работы в соответствии с нормативными документами, указанными в проекте Договора. Данная документация передается Заказчиком Подрядчику в электронном виде, посредством электронной почты.

**3. Основные требования к Контрагенту.**

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Опыт выполнения подобных работ на объектах очистки сточных вод, в том числе, но не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть». | Справка об опыте работы за последние 5 лет, за подписью руководителя организации (Форма 7). | работа | 1 и более |
| 2 | Необходимые аттестации в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах | Копии удостоверений (протокол) в области аттестации А.1 ИТР, ответственных за проведение работ повышенной опасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ед. | 1 и более |
| 3 | Наличие квалифицированного персонала | Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, за подписью руководителя организации (Форма 8). | чел. | 3 и более |
| 4 | Укомплектованность для проведения работ достаточным количеством грузоподъемной и специальной техники на праве собственности или аренды: |  |  |  |
| 4.1 | - наличие грузовой транспортной техники для перевозки твердых и жидких материалов и возможностью выгрузки через боковой борт. | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9) | ед. | 1 и более |
| 4.2 | - наличие бульдозеров для работ по загущению и извлечению твердых и жидких материалов | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9) | ед. | 1 и более |
| 4.3 | - наличие экскаваторов для работ по извлечению и погрузке твердых и жидких материалов | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9) | ед. | 1 и более |

**4. Условия выполнения работ.**

Контрагент должен выполнять требования инструкций, положений и правил безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС», которые указаны в проекте Договора. Данные нормативные акты передаются Контрагенту Заказчиком в электронном виде, посредством электронной почты.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей, и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

Контрагент обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в предыдущем абзаце, и несет перед Заказчиком ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.

**5. Особые условия.**

В случае полного или частичного отзыва, или ухудшения безотзывной оферты Победитель тендера будет обязан, безусловно и безоговорочно, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 10% от суммы, принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Директор по снабжению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Ю.Уржумов

**Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту»**

**ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ**

1. Изучив условия предложения делать оферты №544-КР-2017 от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты, который указывается один раз и действителен до подведения итогов закупочной процедуры> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва, или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, выплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» компенсацию в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. Документы, предоставляемые нами в рамках предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, как по нашей инициативе, так и в ответ на запросы со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», являются неотъемлемой частью нашей оферты.

3. В случае принятия нашей оферты, мы обязуемся заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор на **выполнение работ по использованию Рекультиванта на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»**на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте № <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), выплатить Обществу компенсацию в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

4. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, телефакс, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно - правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

**Форма 5 «Предложение о заключении договора»**

На бланке участника закупки

Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА\***

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора выполнения работ на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет оферты  (указывается в соответствии с Требованиями к предмету закупки) | Выполнение работ по использованию Рекультиванта на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» |
| Срок выполнения работ |  |
| Общая стоимость работ по договору (с учетом стоимости материалов), рублей без НДС |  |
| Стоимость работ (с учетом стоимости материалов) в пересчете на 1 тонну размещаемого Рекультиванта, рублей без НДС |  |
| **Детализированное предложение представлено в Предложении твердой договорной цены (Приложение №2 к Договору)** | |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Условия оплаты |  |
| Дополнительные условия |  |

1. Настоящее предложение может быть акцептовано до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г. (включительно).
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
6. Дата, указанная в уведомлении победителю, является датой акцепта оферты и датой заключения договора.
7. В случае отсутствия оригинала заполненного и завизированного проекта договора/контракта в составе документации направляемой нами в рамках настоящей оферты, мы в полной мере понимаем и безоговорочно принимаем условия проекта договора/контракта в редакции ОАО «Славнефть-ЯНОС». Так же мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не рассматривать поданную нами оферту в случае направления нами протокола разногласий к проекту договора/контракта ОАО «Славнефть-ЯНОС».
8. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./ МП

**Форма 6 «Перечень аффилированных организаций»**

**ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Участник закупки:

№ ПДО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Полное наименование в соответствии с учредительными документами** | **Фактическое местонахождение** | **Телефон/ факс** | **ФИО руководителя организации** | **Код БИК** | **ИНН** | **ОГРН** | **ОКПО** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Форма 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Справка об опыте работы за последние 5 лет\*** | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Форма собственности, наименование предприятия | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | Сумма договора, тыс. руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | |  |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | |  |  |  |

М.П.

\* В данной форме приводятся сведения об опыте выполнения договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в техническом задании.

**Форма 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о кадровых ресурсах \*** | | | | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | | Образование, ученая степень | | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | | Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Специалисты | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  | Группа специалистов | | Штатная численность, чел. | |  | |  |  | |  |
| 1 | Руководящий персонал | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 | Инженерно-технический персонал | |  | |  | |  |  | |  |
| 3 | Рабочие и вспомогательный персонал | |  | |  | |  |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | |
| Дата заполнения | | | | | |  | | |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | | | | | |

М.П.

\* В данной форме приводятся сведения о работниках, которые будут привлечены к исполнению договора

**Форма 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Справка о наличии производственных мощностей \*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Краткая характеристика (модель, мощность, год выпуска, дата капремонта, дата обследования и т.д.) | Состояние | Примечания |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./  М.П. | | | | |  |  |  |

\* В данной форме перечисляются материально-технические ресурсы, которые будут использованы при выполнении договора