Форма №2

Требования к предмету оферты

1.Общие положения.

Предмет закупки: выполнение комплекса услуг по «Разработке базового проекта и поставке Системы оптимизации рецептур и оперативного планирования смешения товарных нефтепродуктов на участке парков смешения ОАО «Славнефть-ЯНОС» в соответствии с Техническим заданием.

Данный предмет закупки выставляется на тендер единым лотом.

Содержание комплекса работ, вошедших в объем закупки:

Разработка базового проекта станции смешения бензинов цеха №13 ОАО «Славнефть-ЯНОС», обследование станции смешения, сбор исходных данных, предоставление права на использование ПО Системы, передача ПО Системы на электронном носителе, разработка базовых моделей смешения бензинов, моделирование нелинейного смешения, установка ПО Системы на объекте, проведение тренинг-курса в офисе Исполнителя, сдача Системы в опытную эксплуатацию, интеграция с ЛИМС, опытная эксплуатация, сдача Системы в промышленную эксплуатацию, разработка ТТ к техническому и программному обеспечению Системы онлайн оптимизации для Системы оптимизации рецептур и оперативного планирования смешения бензинов в Парках смешения цеха №13 в соответствии с Техническим заданием на разработку базового проекта станции смешения бензинов цеха №13 ОАО «Славнефть-ЯНОС» и на поставку системы оптимизации рецептур (Off-line) и оперативного планирования смешения бензинов от 14.09.2018 г. (Приложение № 1 к Договору).

Предоставленная Контрагентом твёрдая договорная цена услуг, вошедших в объем закупки, должна включать в себя стоимость полного комплекса необходимых услуг по разработке базового проекта станции смешения бензинов цеха №13 ОАО «Славнефть-ЯНОС», обследованию станции смешения, сбору исходных данных, предоставлению права на использование ПО, передаче ПО на электронном носителе, разработке базовых моделей смешения бензинов, моделированию нелинейного смешения, установке ПО, проведению тренинг-курса, сдаче в опытную эксплуатацию, интеграции с ЛИМС, опытной эксплуатации, сдаче в промышленную эксплуатацию, разработке ТТ к техническому и программному обеспечению Системы онлайн оптимизации, включая разработку инструкций по эксплуатации.

Стоимость услуг Контрагента должна быть сформирована в соответствии с выданным Техническим заданием на разработку базового проекта станции смешения бензинов цеха №13 ОАО «Славнефть-ЯНОС» и на поставку системы оптимизации рецептур (Off-line) и оперативного планирования смешения бензинов от 14.09.2018 г., выполненной Контрагентом предварительной проработкой на объекте, а также с учетом всех требований к предмету закупки, в том числе раздела 3.

Запрещается без уведомления Заказчика изменять в оферте объемы выполняемых работ.

Заказчик оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании договора по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.

В рамках предварительной проработки Контрагент должен выполнить сбор дополнительных исходных данных, выполнить уточнение объемов услуг, указанных в предварительной ведомости, определиться с возможными объемами услуг, не указанными в предварительной ведомости. По итогам предварительной проработки представители Заказчика, при необходимости, проводят с Контрагентом технические переговоры в рамках которых уточняется, что Контрагенту в полной мере достаточно данных для определения стоимости всего комплекса услуг, о чем составляется протокол. Если Контрагенту объемы услуг ясны без проведения предварительной проработки и технических переговоров, Контрагент предоставляет об этом письмо. Отказ Контрагента от предварительной проработки не снимает с него обязательств в случае победы в тендере выполнить весь комплекс услуг по Разработке базового проекта и поставке Системы оптимизации рецептур и оперативного планирования смешения товарных нефтепродуктов на участке парков смешения ОАО «Славнефть-ЯНОС в соответствии с твердой договорной ценой.

Итогом выполнения всего комплекса услуг является базовый проект станции смешения бензинов цеха №13 ОАО «Славнефть-ЯНОС» и полностью работоспособная Система оптимизации рецептур и оперативного планирования смешения бензинов в соответствии c Техническим заданием на разработку базового проекта станции смешения бензинов цеха №13 ОАО «Славнефть-ЯНОС» и на поставку системы оптимизации рецептур (Off-line) и оперативного планирования смешения бензинов от 14.09.2018 г., имеющая инструкцию по эксплуатации, сертификаты и паспорта на все примененные узлы и комплектующие.

Выбор Исполнителя на проведение вышеуказанного комплекса работ будет осуществляться в два этапа:

- Этап оценки соответствия технических частей оферт – по совокупности критериев, указанных в п. 4.1 «Основные требования к Контрагенту» и по соответствию оферты требованиям п. 4.2 «Требованиям к предмету закупки», подтверждаемому заверенной и парафированной на каждой странице копией указанного «Требования к предмету закупки» (Форма № 13), предоставляемой в составе оферты.

- Этап рассмотрения коммерческих частей оферт – по совокупности следующих критериев оценки:

- твердая договорная цена услуг по вышеперечисленным разделам прилагаемой технической документации;

- соответствие предложения Контрагента требованиям Заказчика, изложенным в настоящем ПДО, в том числе, но, не ограничиваясь: с условиями и текстом договора, сроками выполнения услуг. При этом, в проект Договора, не разрешается вносить изменения во все его пункты.

Основные технико-экономические параметры: услуги предоставляются на территории действующего предприятия – ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося опасным объектом, предусмотренным статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на Основной производственной площадке.

Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть – ЯНОС»).

Плановые сроки выполнения услуг, вошедших в объем закупки:

Базовый проект станции смешения бензинов цеха №13 ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

Начало - с даты подписания Договора обеими Сторонами.

Окончание – 2 месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг Этапу 3.

Обследование станции смешения, сбор исходных данных (Этап 1):

Начало - с даты подписания Договора обеими Сторонами.

Окончание – 1 месяц с даты подписания Договора обеими Сторонами.

Предоставление права на использование ПО Системы. Передача ПО Системы на электронном носителе (Этап 2):

Начало - с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг по Этапу 1.

Окончание – 1 месяц с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг по Этапу 1.

Разработка базовых моделей смешения бензинов. Моделирование нелинейного смешения.  Установка ПО Системы на объекте. Проведение тренинг-курса в офисе Исполнителя. Сдача Системы в опытную эксплуатацию. Интеграция с ЛИМС (Этап 3):

Начало - с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг по Этапу 1.

Окончание – 3 месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг по Этапу 1.

Опытная эксплуатация. Сдача Системы в промышленную эксплуатацию. Разработка ТТ к техническому и программному обеспечению системы онлайн оптимизации (Этап 4):

Начало - с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг Этапу 3.

Окончание – 2 месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг Этапу 3.

Окончание всего комплекса услуг – 31 декабря 2019 г.

Возможно досрочное завершение услуг, вошедших в объем закупки, по согласованию с Заказчиком.

Условия оплаты работ: оплата в течение 90 календарных дней после подписания акта сдачи - приёмки оказанных услуг по соответствующему Этапу / Акта приема-передачи прав на использование ПО (далее – Акты) на основании счета Исполнителя.

Выдаваемая техническая документация:

Техническое задание на разработку базового проекта станции смешения бензинов цеха №13 ОАО «Славнефть-ЯНОС» и на поставку системы оптимизации рецептур (Off-line) и оперативного планирования смешения бензинов от 14.09.2018 г.

Данная документация выдается Контрагентам в электронном виде.

2. Основные требования к продукту.

Весь комплекс услуг должен выполняться в соответствии с выдаваемым Заказчиком Техническим заданием на разработку базового проекта станции смешения бензинов цеха №13 ОАО “Славнефть-ЯНОС”, и на поставку системы оптимизации рецептур (Off-line) и оперативного планирования смешения бензинов от 14.09.2018 г., должен быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.

Рабочую документацию необходимо согласовать с Заказчиком до начала выполнения монтажных услуг.

Требование соответствия оферты Техническому заданию на разработку базового проекта станции смешения бензинов цеха №13 ОАО «Славнефть-ЯНОС» и на поставку системы оптимизации рецептур (Off-line) и оперативного планирования смешения бензинов от 14.09.2018 г. должно подтверждаться заверенной и парафированной копией данных требований на каждой странице и заверенной и парафированной копией Технического задания на каждой странице, предоставляемых в составе оферты.

Необходимую информацию Заказчик предоставит Контрагенту в рамках сбора исходных данных.

Результатом выполненных услуг является базовый проект станции смешения бензинов цеха №13 ОАО «Славнефть-ЯНОС» и полностью работоспособная Система оптимизации рецептур и оперативного планирования смешения бензинов в соответствии c указанным Техническим заданием.

Гарантийный срок на выполненные услуги, программное обеспечение устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет 2 года; на поставленные Контрагентом материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 12 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию, на поставленное Контрагентом оборудование - 36 месяцев от даты поставки или 24 месяца с даты пуска в эксплуатацию. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Контрагент обязан устранить их за свой счёт в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (согласно прилагаемому Договору).

3. Условия выполнения услуг.

Все поставляемые для выполнения услуг материалы (в случаях, предусмотренных законодательством) должны иметь:

- Сертификаты качества, выданные производителем;

- Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;

- Сертификаты страны происхождения;

- Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемое Контрагентом оборудование должно, кроме того, иметь сертификат соответствия и декларацию о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011, российские сертификаты о взрывозащите электрооборудования, сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования.

Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемое оборудование и технологические трубопроводы Контрагент передаёт Заказчику в соответствии с Договором. Вся документация должна быть на русском языке.

До начала выполнения услуг по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

4. Основные требования к закупке и Контрагенту.

4.1. Основные требования к Контрагенту.

| № п/п | Содержание требования (критерия) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие опыта выполнения услуг по предмету закупки, в том числе, но, не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть» | Справка о заключенных и выполненных договорах за последние 5 лет (с номерами договоров), аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету закупки, за подписью руководителя организации и заверенная печатью организации (Форма № 7 ПДО) | лет | не менее 3-х лет опыта выполнения аналогичных услуг за последние 5 лет (не менее одной работы в каждый год из подтверждаемых лет опыта) |
| 2 | Наличие и достаточность кадровых ресурсов для выполнения услуг по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных услуг на других объектах. | Справка о наличии кадровых ресурсов для выполнения услуг по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных услуг на других объектах, за подписью руководителя и заверенная печатью организации (Форма № 8 ПДО). | Наличие/ Отсутствие | Штатные сотрудники: Инженеры-технологи, инженеры-электроники, программисты, другие смежные специальности - не менее 2 чел. |
| 3 | Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по предмету закупки | Заверенная копия свидетельства системы менеджмента качества ISO 9001, ИСО 9001 | Наличие/ Отсутствие | Наличие |
| 4 | Среднегодовой оборот за последние 3 года (2015, 2016, 2017 гг.) (Допускается отчетность за 2014, 2015, 2016 гг.), руб. без НДС | Заверенная копия «Отчета о прибылях и убытках» (за последние 3 года – 2015, 2016, 2017 гг.) (Допускается за 2014, 2015, 2016 гг.) | руб. без НДС | Не менее 16 млн. руб. |

4.2. Основные требования к предмету закупки.

| № п/п | Содержание требования (критерия) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соответствие оферты Требованиям к предмету закупки на выполнение комплекса услуг по «Разработке базового проекта и поставке Системы оптимизации рецептур и оперативного планирования смешения товарных нефтепродуктов на участке парков смешения ОАО «Славнефть-ЯНОС». | 1. Заверенная и парафированная на каждой странице копия «Требований к предмету закупки» (Форма № 13). 2. Заверенная и парафированная на каждой странице копия Технического задания на разработку базового проекта станции смешения бензинов цеха №13 ОАО «Славнефть-ЯНОС» и на поставку системы оптимизации рецептур (Off-line) и оперативного планирования смешения бензинов от 14.09.2018 г. (Приложение № 1 к Договору). | Наличие/ Отсутствие | Наличие |

5. Особые условия.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, выплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» компенсацию в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

В случае отказа или уклонения Победителя закупки от подписания Договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания Договора (или дня отказа), выплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания Договора.

Директор по снабжению					____________________ Д.Ю. Уржумов

Форма №3

Проект договора

Форма №4

Извещение

о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты № 440-КС-2018 от «07» декабря 2018 г., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать Оферту № <исх. номер оферты (который указывается один раз и действителен до подведения итогов закупочной процедуры)> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва, или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, выплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» компенсацию в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. Документы, предоставляемые нами в рамках предложения делать оферты № 440-КС-2018 от <дата ПДО>, как по нашей инициативе, так и в ответ на запросы со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», являются неотъемлемой частью нашей оферты.

3. В случае принятия нашей Оферты, мы обязуемся заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» Договор на выполнение комплекса услуг по «Разработке базового проекта и поставке Системы оптимизации рецептур и оперативного планирования смешения товарных нефтепродуктов на участке парков смешения ОАО «Славнефть-ЯНОС», на условиях указанного ПДО, не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей Оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания Договора (или дня отказа), выплатить Обществу компенсацию в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаём, что при несвоевременной или неполной выплате компенсации, ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

4. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: _________________________________________________________________________________

Местонахождение: _________________________________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: _________________________________________________________________________________

Организационно - правовая форма: _________________________________________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________________

БИК_____________________________________________________________________________

ИНН ____________________________________________________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_________________________________________________________________________________

5. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

Руководитель		__________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	__________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма №5

На бланке участника закупки

<исходящий номер>

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130

от ____________________________

______________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ 2018 г.

_______________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения Договора выполнения работ на следующих условиях:

| Предмет оферты | выполнение комплекса услуг по «Разработке базового проекта и поставке Системы оптимизации рецептур и оперативного планирования смешения товарных нефтепродуктов на участке парков смешения ОАО «Славнефть-ЯНОС». |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ | В соответствии с условиями ПДО 440-КС-2018 |
| Стоимость работ в руб. (без НДС, с учётом стоимости оборудования и материалов поставки Исполнителя) |  |
| Стоимость работ в руб. (с учётом НДС и стоимостью оборудования и материалов поставки Исполнителя) |  |
| Условия оплаты работ (в том числе указать наличие/отсутствие авансирования) |  |
| Детализированное предложение представлено в Протоколе согласования договорной цены к Договору |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Дополнительные условия |  |

1. Настоящее предложение может быть акцептовано до «____» __________________ 20___ г. (включительно).

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.

4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

6. Дата, указанная в уведомлении победителю, является датой акцепта оферты и датой заключения договора.

7. В случае отсутствия оригинала заполненного и завизированного проекта договора/контракта в составе документации направляемой нами в рамках настоящей оферты, мы в полной мере понимаем и безоговорочно принимаем условия проекта договора/контракта в редакции ОАО «Славнефть-ЯНОС». Так же мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не рассматривать поданную нами оферту в случае направления нами протокола разногласий к проекту договора/контракта ОАО «Славнефть-ЯНОС».

8. Более подробные условия оферты содержаться в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

МП									Подпись: __________________

Форма №6

Перечень аффилированных организаций

Наименование Претендента: _________________________________

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма №7

Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах *

Наименование Претендента: _________________________________

| № | Форма собственности, наименование предприятия - заказчика | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | Сумма договора, тыс. руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |

Дата заполнения

«_______» _____________________201__г.

Руководитель ________________________ /Фамилия И.О./

*- в данной Справке приводятся сведения об опыте выполнения Договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету оферты.

Форма №8

Справка о наличии кадровых ресурсов *

Наименование Претендента: _________________________________

| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование, ученая степень | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Наличие обучения, аттестации (в том числе в области охраны труда и Пром. Безопасности) (№ св - ва, дата выдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Специалисты по профилю работы (механики, мастера и т.п.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Опыт работы на опасных производственных объектах непосредственных руководителей, привлеченных в ходе выполнения договора - ____ лет.

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

* в данной справке перечисляются работники (в том числе Субподрядчика), которые будут непосредственно привлечены участником отбора в ходе выполнения работ по договору и не задействованных на период выполнения работ на других объектах.

Форма №11

Генеральному директору

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В. Карпову

Настоящим подтверждаю, что с ___.___._____ года (указать дату предоставления в ОАО «Славнефть-ЯНОС» учредительных и регистрационных документов контрагента) учредительные и регистрационные документы (в т.ч. устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе) ________________ ____________(наименование контрагента) не изменялись.

_____________________________________			________________________

(указать наименование должности единоличного 	(подпись)		(Ф.И.О. подписанта)

исполнительного органа в соответствии с

Уставом Общества:

генеральный директор, директор и т.п.)

«____» _____________ 20 ___ года

Форма №12.1

Генеральному директору

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В. Карпову

Настоящим подтверждаю, что сделка, совершаемая ________________________ (далее - «Общество») с ОАО «Славнефть-ЯНОС»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(краткое описание сделки)

не является для Общества крупной и не требует одобрения её органами управления в порядке, предусмотренном действующим законодательством и учредительными документами Общества.

___________________________________				________________________

(указать наименование должности единоличного 	(подпись)		(Ф.И.О. подписанта)

исполнительного органа в соответствии с

Уставом Общества:

генеральный директор, директор и т.п.)

«____» _____________ 20 ___ года

Форма №12.2

Генеральному директору

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В. Карпову

Настоящим подтверждаю, что сделка, совершаемая ________________________ (далее - «Общество») с ОАО «Славнефть-ЯНОС»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(краткое описание сделки)

является для Общества крупной и в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами Общества она одобрена _____________________________________ _______________________________________________________________________________.

(указать реквизиты решения об одобрении крупной сделки и наименование принявшего решение органа управления Общества).

____________________________________			________________________

(указать наименование должности единоличного 	(подпись)		(Ф.И.О. подписанта)

исполнительного органа в соответствии с

Уставом Общества:

генеральный директор, директор и т.п.)

«____» _____________ 20 ___ года