Приложение № 3 к Договору ______  от ______ 20 ___ г.

| Укрупненный график проведения работ по ремонту (замене) оконных блоков цеха № 14 ЦЗЛ тит. 163. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту (замене) оконных блоков цеха № 14 ЦЗЛ тит. 163. |  |  |  |
| Месяц |  |  |  |
| Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 3 календарных дня | 62 календарных дня |  | 30 календарных дней |
| Подготовительные работы (геометрические замеры) | Проведение геометрических замеров, изготовление и монтаж оконных блоков ПВХ, отделка откосов сендвич панелями |  | Регулировка механизмов открывания, уборка мест проведения работ |

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин				 ___________________

М.П.							 М.П.