Приложение № 2 к Договору

№ _____________________

от «___»_________201___г.

Календарный план

выполнения работ по химической очистке (промывке) внутренних поверхностей нагрева парогенерирующего оборудования ОАО «Славнефть–ЯНОС»

методом щелочения

| №№ п/п | Наименование этапа работы | Срок проведения этапа | Стоимость работ, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Химическая очистка (промывка) внутренних поверхностей нагрева системы выработки пара Е–100 установки АВТ–4 | с даты подписания договора – март 2017 |  |
| 2. | Химическая очистка (промывка) внутренних поверхностей нагрева котла–утилизатора КУ–301А установки ВТ–3 | с даты подписания договора – март 2017 |  |
| 3. | Химическая очистка (промывка) внутренних поверхностей нагрева котла–утилизатора Т–3 установки 1А–1М | с даты подписания договора – апрель 2017 |  |
| 4. | Химическая очистка (промывка) внутренних поверхностей нагрева котлов–утилизаторов Е–201, Е–401 установки ПСК «Мокрый катализ» | с даты подписания договора – март 2017 |  |
| 5. | Химическая очистка (промывка) внутренних поверхностей нагрева котла–утилизатора В–101 установки РОСК «Кодиак» | с даты подписания договора – апрель 2017 |  |
| Итого по договору, без НДС: |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| ОАО «Славнефть–ЯНОС» |  |  |
| _________________ Никитин А.А. |  | ______________ |