**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**1.Общие положения.**

**Предмет закупки**: выполнение работ поантикоррозионной защите оборудования и трубопроводов установок ЭЛОУ-АТ-4 цех №1, УПСК (Мокрый катализ, Кодиак) цех №5 ОАО «Славнефть-ЯНОС» в 2019 году.

**Данный предмет выставляется для закупки следующими лотами:**

**Лот №1.** Работы по антикоррозионной защите оборудования и трубопроводов установки ЭЛОУ-АТ-4 цех № 1 ОАО «Славнефть-ЯНОС» в 2019 году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и технические характеристики** | **Объект** |
|  | 1. Подготовительные мероприятия (установка наружных инвентарных лесов, защита оборудования полиэтиленовой пленкой);  2. Очистка наружных металлических поверхностей трубопроводов, оборудования, металлических конструкций (пескоструйное оборудование, компрессорное оборудование);  3. Обеспыливание наружных металлических поверхностей трубопроводов, оборудования, металлических конструкций (компрессорное оборудование);  4. Обезжиривание наружных металлических поверхностей аппаратов, трубопроводов, оборудования, металлических конструкций (растворители, ветошь);  5. Грунтование наружных металлических поверхностей аппаратов, трубопроводов, оборудования, металлических конструкций (компрессорное, покрасочное оборудование);  6. Окраска наружных металлических поверхностей аппаратов, трубопроводов, оборудования, металлических конструкций (компрессорное, покрасочное оборудование);  7.Нанесение технологических обозначений, надписей на оборудование и цветовой маркировки на трубопроводы.  8. Уборка места проведения работ.  Подробный перечень окрашиваемого оборудования, трубопроводов и металлоконструкций указаны в утвержденной дефектной ведомости на ремонт антикоррозионного покрытия оборудования и трубопроводов установки ЭЛОУ-АТ- 4 цех №1 ОАО «Славнефть-ЯНОС» вне графика простоев. | ЭЛОУ-АТ-4, цех №1 |

**Лот №2.** Работы по антикоррозионной защите оборудования и трубопроводов установки УПСК (Мокрый катализ, Кодиак) цех №5 ОАО «Славнефть-ЯНОС» в 2019 году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и технические характеристики** | **Объект** |
|  | 1. Подготовительные мероприятия (установка наружных инвентарных лесов, защита оборудования полиэтиленовой пленкой);  2. Очистка наружных металлических поверхностей трубопроводов, оборудования, металлических конструкций (пескоструйное оборудование, компрессорное оборудование);  3. Обеспыливание наружных металлических поверхностей трубопроводов, оборудования, металлических конструкций (компрессорное оборудование);  4. Обезжиривание наружных металлических поверхностей аппаратов, трубопроводов, оборудования, металлических конструкций (растворители, ветошь);  5. Грунтование наружных металлических поверхностей аппаратов, трубопроводов, оборудования, металлических конструкций (компрессорное, покрасочное оборудование);  6. Окраска наружных металлических поверхностей аппаратов, трубопроводов, оборудования, металлических конструкций (компрессорное, покрасочное оборудование);  7.Нанесение технологических обозначений, надписей на оборудование и цветовой маркировки на трубопроводы.  8. Уборка места проведения работ.  Подробный перечень окрашиваемого оборудования, трубопроводов и металлоконструкций указаны в утвержденной дефектная ведомости на ремонт антикоррозионного покрытия УПСК цех №5 (Кодиак) вне графика простоев и утвержденной дефектной ведомости на ремонт антикоррозионного покрытия УПСК цех №5 (Мокрый катализ) вне графика простоев, | УПСК (Мокрый катализ, Кодиак) цех №5 |

**Заказчик**: Открытое Акционерное Общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» ОАО «Славнефть-ЯНОС».

**Плановые сроки выполнения работ:** **для всех лотов** начало работ – с даты подписания договора, окончание работ – 30 сентября 2019 г. Окончание работ в целом и отдельных этапов (в случае их наличия) оформляются двухсторонними актами выполненных работ.

Заказчик оставляет за собой решение о необходимости выполнения полного комплекса работ, в том числе об исключении отдельных работ из дефектной ведомости.

**Условия оплаты**: по предоставленным подписанным актам выполненных работ и счетам–фактурам, с отсрочкой платежа не ранее 45 календарных дней и не позднее 60 календарных дней.

Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.

В случае, если предложенная участником закупки цена окажется ниже плановой стоимости закупки на 25% и более, Общество вправе запросить дополнительное обоснование такого снижения. В случае признания оферты не соответствующей рыночной ситуации Общество оставляет за собой право отклонить такую оферту.

Выбор подрядчика на проведение комплекса работ будет осуществляться в два этапа:

1. Этап оценки соответствия технических частей оферт – по совокупности критериев, указанных в форме «Требования к Контрагенту».
2. Этап рассмотрения коммерческих частей оферт – по совокупности следующих критериев оценки:

- твердая договорная цена на работы поантикоррозионной защите оборудования и трубопроводов установок ЭЛОУ-АТ-4 цех №1, УПСК (Мокрый катализ, Кодиак) цех №5 ОАО «Славнефть-ЯНОС» в 2019 году**.**

**Локальные сметы №176-2018, 177-2018, 178-2018,** **представленные в составе проектно-технической документации изменениям со стороны контрагентов не подлежат.**

**Проектно-техническая документация**:

**Лот №1.** Утвержденная дефектная ведомость на ремонт АКЗ металлоконструкций установки ЭЛОУ-АТ-4 цех №1 вне графика простоев, локальная смета №177-2018 на ремонт АКЗ металлоконструкций установки ЭЛОУ-АТ-4 цех №1 передаются Контрагентам в электронном виде.

**Лот №2.** Утвержденная дефектная ведомость на ремонт антикоррозионного покрытия УПСК цех №5 (Кодиак) вне графика простоев, локальная смета №176-2018 на ремонт антикоррозионного покрытия УПСК цех №5 (Кодиак) вне графика простоев; утвержденная дефектная ведомость на ремонт антикоррозионного покрытия УПСК цех №5 (Мокрый катализ) вне графика простоев, локальная смета №178-2018 на ремонт антикоррозионного покрытия УПСК цех №5 (Мокрый катализ) вне графика простоев передаются Контрагентам в электронном виде.

**2. Основные требования к продукту.**

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в соответствии с утвержденными ведомостями объемов работ и сметными расчетами, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий, в.т.ч. СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии», СП 16.13330.2011 Стальные конструкции, СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции, СНИП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы, РД 38.132-94, Правила по охране труда в строительстве, утв. приказом от 1 июня 2015 г. N 336н.

Очистка поверхности должна быть проведена абразивоструйным методом в соответствии с требованиями международного стандарта ISO8501-1:1988. Антикоррозионные работы должны производится в соответствии с требованиями Технологической инструкции по нанесению материалов: эмалей полиуретановых RAL 7046, 6029, 1028, 7046, 9016, 3020, 7030, 7047, 5005, 8003, 5010, 1015.

Осуществлять работы в соответствии с нормативными документами, указанными в п.п. 5.5, 6.6 проекта Договора. Данная документация передается Заказчиком Подрядчику в электронном виде, посредством электронной почты.

1. **Основные требования к Контрагенту.**

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Среднегодовой объем выполненных СМР, в том числе по ремонту и нанесению антикоррозионной защиты, металлоконструкций, трубопроводов, оборудования на производственных объектах, в том числе, но не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть». | Справка об опыте работы за 2016-2018 г.г. за подписью руководителя организации (Форма 7), референц-лист | рубль, без НДС | По лоту №1- 70 млн. руб. и более;  По лоту №2- 25 млн.руб. и более |
| 2 | Членство в региональной саморегулируемой организации согласно требованиям ФЗ-372 с изменениями, вступившими в силу с 01.07.2017 года. | Копия выписки из реестра (допускается предоставление гарантийного письма о переоформлении СРО, если стоимость одного договора, который в праве заключать контрагент менее установленной ПДО). | наличие/ отсутствие | наличие |
| 3 | Наличие ответственных за организацию и проведение Работ повышенной опасности из числа ИТР подрядных организаций, аттестованных в области промышленной безопасности для осуществления деятельности на опасных производственных объектах в объеме категорий А1, Б1.17 | 1. Копии свидетельств или протоколов комиссий об аттестации | чел. | 2 и более |
| 4 | Обученный и аттестованный персонал в области работ по антикоррозионной защите оборудования и трубопроводов: |  |  |  |
| 4.1 | - наличие персонала с опытом работ по нанесению наружного и внутреннего антикоррозионного покрытия различного оборудования, прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте - 1, 2, 3 групп по безопасности, в том числе  с навыками применения инструментов и оснастки отечественного и импортного производства (окрасочного, компрессорного, ручных, пневмо-, гидравлических, электрических, контрольно-измерительных инструментов, средств малой механизации), | Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки с указанием удостоверений, протоколов об обучении персонала, за подписью руководителя организации (Форма 8). | чел. | 20 и более по каждому из лотов |
| 4.2 | Наличие в штате аттестованного инспектора по контролю за подготовкой поверхности и нанесению лакокрасочных покрытий | Копия удостоверения инспектора | чел. | 1 и более |
| 4.3 | Наличие в штате специалистов по входному контролю качества антикоррозионных материалов | Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, за подписью руководителя организации (Форма 8). | чел. | 1 и более |
| 4.4 | Наличие, нормативную численность и квалификацию персонала службы ПБ, ОТ и ОС для обеспечения контроля по проведению работ, | Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, за подписью руководителя организации (Форма 8). | 1 инженер по ОТ на 50 работников подрядной организации, непосредст-венно выполняющих работы, но не менее 1 инженера по ОТ на каждое место проведения работ | наличие |
| 5 | Наличие в собственности достаточного количества: |  |  |  |
| 5.1 | -исправного контрольно-измерительного инструмента для замера толщины, нанесенного антикоррозионного покрытия, | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9). | ед. | 2 и более по каждому из лотов |
| 5.2 | - приборов контроля параметров окружающей среды | ед. | 1 и более по каждому из лотов |
| 5.3 | - наличие оборудования для очистки поверхности абразивоструйным методом до степени Sa2,5, производительностью не менее 100 м2/час, | ед. | 2 и более по каждому из лотов |
| 5.4 | - наличие оборудования для нанесения антикоррозионного покрытия. | ед. | 2 и более по каждому из лотов |
| 6 | Укомплектованность для проведения работ достаточным количеством грузоподъемной и специальной техники, находящихся в собственности или в аренде: |  |  |  |
| 6.1 | - наличие грузо-пассажирской транспортной техники для перевозки оборудования, персонала, материалов, | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9). | ед. | 2 и более по каждому из лотов |
| 6.2 | - наличие передвижных компрессоров, | ед. | 2 и более по каждому из лотов |
| 6.3 | - наличие фронтального погрузчика для производства работ, | ед. | 1 и более по каждому из лотов |
| 6.4 | - наличие промышленного пылесоса для уборки запыления и абразива, | ед. | 1 и более по каждому из лотов |
| 6.5 | - наличие наружных и внутренних трубчатых инвентарных лесов высотой до 8 м, площадью 4 м2, с подвесными лестницами, ограждениями и настилами. | компл. | 3 и более по каждому из лотов |

**4. Условия выполнения работ.**

Контрагент должен выполнять требования инструкций, положений и правил безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС», которые указаны в п.п.5.5,6.6 проекта Договора. Данные нормативные акты передаются Контрагенту Заказчиком в электронном виде, посредством электронной почты.

Контрагент должен обладать соответствующими производственными мощностями, материально-техническими и кадровыми ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения договора подряда по предложенной твердой договорной цене с применением инструмента и материалов поставки Подрядчика, за исключением материалов поставки Заказчика.

Все поставляемые для выполнения работ материалы, инструмент должны иметь:

* Сертификаты качества, выданные производителем;
* Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;
* Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Контрагент должен обеспечить входной контроль, поставляемых им материалов, в соответствии с процедурой качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль оборудования и материалов» СМК-ПК-7.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей, и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

Контрагент обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в предыдущем абзаце, и несет перед Заказчиком ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.

**5. Особые условия.**

В случае полного или частичного отзыва, или ухудшения безотзывной оферты Победитель тендера будет обязан, безусловно и безоговорочно, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 10% от суммы, принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Директор по снабжению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Ю. Уржумов

**Приложение № 1 к Форме 5**

<Наименование организации>

**Предложение твердой договорной цены**

**повыполнению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование видов работ** | **№ смет** | **Сметная стоимость работ (с учетом материалов поставки Подрядчика) в уровне текущих цен, руб.** | **Общая стоимость работ (с учетом НДС и материалов поставки Подрядчика) в уровне текущих цен, руб.** | **Примечание** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись, расшифровка, М.П.)

**Форма 6 «Перечень аффилированных организаций»**

**ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Участник закупки:

№ ПДО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Полное наименование в соответствии с учредительными документами** | **Фактическое местонахождение** | **Телефон/ факс** | **ФИО руководителя организации** | **Код БИК** | **ИНН** | **ОГРН** | **ОКПО** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Форма 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Справка о заключенных и выполненных договорах по предмету закупки за 2016-2018 г.г. \*** | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| № | Форма собственности, наименование предприятия | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | Сумма договора, тыс. руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | |  |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | |  |  |  |

М.П.

\* В данной форме приводятся сведения об опыте выполнения договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в техническом задании.

**Форма 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о кадровых ресурсах \*** | | | | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | | Образование, ученая степень | | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | | Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Специалисты | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  | Группа специалистов | | Штатная численность, чел. | |  | |  |  | |  |
| 1 | Руководящий персонал | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 | Инженерно-технический персонал | |  | |  | |  |  | |  |
| 3 | Рабочие и вспомогательный персонал | |  | |  | |  |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | |
| Дата заполнения | | | | | |  | | |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | | | | | |

М.П.

\* В данной форме приводятся сведения о работниках, которые будут привлечены к исполнению договора

**Форма 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Справка о наличии производственных мощностей \*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Краткая характеристика (модель, мощность, год выпуска, дата капремонта, дата обследования и т.д.) | Состояние | Примечания |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./  М.П. | | | | |  |  |  |

\* В данной форме перечисляются материально-технические ресурсы, которые будут использованы при выполнении договора