**Приложение №1**

к Предложению делать Оферты №387-КР-2016

**Извещение**

о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты №387-КР-2016от 12.10.2016 г.*,* мы *<****наименование организации****>* в лице *<****наименование должности руководителя и его Ф.И.О.****>*сообщаем о согласии сделать Оферту № <исх. Номер Оферты> от <дата Оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. В случае принятия нашей Оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор на «Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технологического оборудования, обследованию технического состояния дымовых труб, зданий и сооружений на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС», на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте **<номер оферты>** от **<дата оферты>**условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО "Славнефть-ЯНОС", мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, телефакс, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно - правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Мы признаем право ОАО "Славнефть-ЯНОС" не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО "Славнефть-ЯНОС".

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <*Ф.И.О., телефон работника организации*>.

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /*Фамилия И.О*./

*(подпись)*

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /*Фамилия И.О*./

*(подпись)*

**Приложение №2**

к Предложению делать Оферты №387-КР-2016

На бланке организации

<исходящий номер>

<дата>

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

Адрес: 150023,г. Ярославль, Московский пр., д.130

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ⃰**

(безотзывная оферта)

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ОАО "Славнефть-ЯНОС" с целью заключения договора на **«Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технологического оборудования, обследованию технического состояния дымовых труб, зданий и сооружений на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»**, в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией (с приложением ведомостей работ), и предлагает следующие условия:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование предмета оферты: | **Лот № \_\_\_\_\_ <Наименование лота>** |
| Сроки выполнения работ |  |
| Стоимость работ в руб. (безучета НДС) |  |
| Стоимость работ в руб. (с учетом НДС) |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Условия выполнения работ |  |
| Условия оплаты работ |  |
| Дополнительные условия |  |

**1. Настоящее предложение действует до "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.**

**3. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.**

**4. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты.**

**5. Более подробные условия оферты содержаться в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.**

*МП Подпись:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\* Форма заполняется для каждого лота отдельно.**

**Приложение №3**

к Предложению делать Оферты №387-КР-2016

#### **Требования к предмету оферты**

**1.Общие положения.**

**Предмет закупки: Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технологического оборудования, обследованию технического состояния дымовых труб, зданий и сооружений на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»**.

**Данный предмет выставляется на тендер по нижеуказанным лотам (единым и неделимым):**

**Лот №1:** работы по экспертизе промышленной безопасности сосудов и технологических трубопроводов установки Гидрокрекинг цеха №4 ОАО «Славнефть-ЯНОС»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и технические характеристики** | **Плановые сроки выполнения работы** |
| 1. | Определение технического состояния сосудов и технологических трубопроводов Гидрокрекинг цеха №4, а именно: емкости (12 ед.), теплообменники (14 ед.), котлы - утилизаторы (1 ед.) трубопроводы (146 ед.).   1. Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование. 2. Проведение диагностического контроля, выдача предварительного заключения. 3. Выполнение прочностных расчетов. 4. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности. | Май - август 2017г. |

**Лот №2:** работы по экспертизе промышленной безопасности сосудов и технологических трубопроводов установки УПВ-1 цеха №4 ОАО «Славнефть-ЯНОС» с проведением неразрушающего контроля силами Заказчика (согласно п.22 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и технические характеристики** | **Плановые сроки выполнения работы** |
| 1. | Определение технического состояния сосудов и технологических трубопроводов установки УПВ-1 цеха №4, а именно: воздушные холодильники (1 ед.), трубопроводы (18 ед.)   1. Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование. 2. Анализ результатов неразрушающего контроля, выполнение прочностных расчетов и определение остаточного ресурса. 3. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности. | Май - август 2017г. |

**Лот №3:** работы по экспертизе промышленной безопасности сосудов и технологических трубопроводов установки ГФУ цеха №5 ОАО «Славнефть-ЯНОС» с проведением неразрушающего контроля силами Заказчика (согласно п.22 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и технические характеристики** | **Плановые сроки выполнения работы** |
| 1. | Определение технического состояния сосудов и технологических трубопроводов установки ГФУ цеха №5, а именно: колонны (3 ед.), емкости (9 ед.), теплообменники (6 ед.), трубопроводы (7 ед.).   1. Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование. 2. Анализ результатов неразрушающего контроля, выполнение прочностных расчетов и определение остаточного ресурса. 3. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности. | Май - август 2017г. |

**Лот №4:** работы по экспертизе промышленной безопасности сосудов и технологических трубопроводов установок УПСиРССС и УПСК цеха №5 ОАО «Славнефть-ЯНОС» с проведением неразрушающего контроля силами Заказчика (согласно п.22 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и технические характеристики** | **Плановые сроки выполнения работы** |
| 1. | Определение технического состояния технологических трубопроводов установок УПСиРССС и УПСК цеха №5, а именно: трубопроводы (48 ед.).   1. Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование. 2. Анализ результатов неразрушающего контроля, выполнение прочностных расчетов и определение остаточного ресурса. 3. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности. | Май - август 2017г. |

**Лот №5:** работы по экспертизе промышленной безопасности резервуаров ОАО «Славнефть-ЯНОС» с проведением неразрушающего контроля силами Заказчика (согласно п.22 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и технические характеристики** | | | | | | **Плановые сроки проведения работ** |
| **Содержание работы** | **Цех** | **Установка** | **№ резервуара** | **Продукт** | **Объём**  **резервуара** |
| 1. | Определение технического состояния резервуаров, а именно:  1. Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемые резервуары.  2. Проведение диагностического контроля, выдача предварительного заключения.  3. Оценка результатов контроля и выполнение прочностных расчетов.  4. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности. | 1 | АВТ-4 | 15 | Бензин | РВС-2000 | 04-08.2017 |
| 2. | 4 | ГОБКК | 96 | бензин | РВС-1000 | 05-09.2017 |
| 3. | 5 | ГНЭ | 643 | Сольвент | РВС-700 | 04-08.2017 |
| 4. | Реагентное хозяйство | Е-11 | Nа2CO3 | РВС-400 | 05-09.2017 |
| 5. | Е-13 | NaOH | РВС-400 | 06-10.2017 |
| 6. | КМ-2 | Товарное хозяйство | 473 | Масло | РВС-700 | 02-06.2017 |
| 7. | 458 | Масло | РВС-200 | 02-06.2017 |
| 8. | 427 | Масло | РВС-2000 | 04-08.2017 |
| 9. | 433 | Масло | РВС-1000 | 04-08.2017 |
| 10. | Участок ПТПВП | 555 | Маслянные фракции | РВС-1000 | 05-09.2017 |
| 11. | 13 | Парк смешения | 94 | Керосин | РВС-1000 | 02-06.2017 |
| 12. | 154 | Керосин | РВС-1000 | 07-11.2017 |
| 13. | ТСП | 256 | Диз. топливо | РВС-5000 | 05-09.2017 |

**Лот №6:** работы по экспертизе промышленной безопасности насосов на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»

| **№**  **п/п** | **Наименование и технические характеристики** | | | | | **Плановые сроки проведения работ \*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание работы** | **Цех** | **Установка** | **Позиция** | **Марка** |
|  | Определение технического состояния насосов, а именно:  1. Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемые насосы.  2. Проведение технического диагностирования, выдача предварительного заключения.  3. Обработка результатов технического диагностирования.  4. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности. | 1 | Битумная | Н-4 | ПДГ-60/20НГ | 01-12.2017 |
|  | ВТ-6 | Р-23/2 | KRG1H-40/315/25 | 03-12.2017 |
|  | 4 | Л-24/6 | Н-17К | НД-1.0 2500/10П14В | 03-12.2017 |
|  | ЛЧ-24/7 | Н-115 | ZPK 1/2 | 03-12.2017 |
|  | КП | 1А-1М | Н-101 | НК-12/40 | 03-12.2017 |
|  | Н-1б | 4Н-5х2 | 03-12.2017 |
|  | КР-600 | Н-116 | ЦНССЕ-12/160 | 03-12.2017 |
|  | Н-117 | ЦНССЕ-12/160 | 03-12.2017 |
|  | 5 | ГНЭ | Н-089 | НК 200/120 | 03-12.2017 |
|  | Н-090 | НК 200/120 | 03-12.2017 |
|  | Н-091 | НК 200/120 | 03-12.2017 |
|  | ГФУ | 2-Н-04 | НК-65/125 | 03-12.2017 |
|  | 2-Н-05 | НК-65/125 | 03-12.2017 |
|  | Н-22 | ВКС 4/24 | 03-12.2017 |
|  | МТБЭ | Н-502А | 1ЦГ-12,5/50 | 03-12.2017 |
|  | Н-502Б | 1ЦГ-12,5/50 | 03-12.2017 |
|  | УНСЩС | Н-01 | ХЕ80-50-200 | 03-12.2017 |
|  | 13 | Парки смешения | Н-10К | НД2,5Р5000/10Е14В | 03-12.2017 |
|  | Н-11К | НД2,5Р5000/10Е14В | 03-12.2017 |
|  | СНН | Т4-Н2 | НКВ360/200 | 03-12.2017 |

\* *Конкретная дата проведения работ по техническому диагностированию будет определена официальным вызовом исполнителя со стороны заказчика.*

**Лот №7:** работы по экспертизе промышленной безопасности компрессоров и вакуум-фильтров на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»

| **№**  **п/п** | **Плановые сроки выполнения работ по техническому диагностированию** | | | | | **Плановые сроки проведения работ\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание работы** | **Цех** | **Установка** | **Позиция** | **Марка оборудования** |
|  | Определение технического состояния компрессоров (в том числе маслосистем) и вакуум-фильтров, а именно:  1. Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемые компрессора и вакуум-фильтра.  2. Проведение технического диагностирования, выдача предварительного заключения.  3. Обработка результатов технического диагностирования.  4. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности. | КП | Л-35/11-300 | ПК-5 | 5Г-600/42-60 | 03-12.2017 |
|  | 4 | ЛЧ-24/7 | ТК-101 | ТК-V-324 | 03-12.2017 |
|  | КМ-2 | С-400 | ЦК-201Р | АТКП-435-1600 | 03-12.2017 |
|  | ЦК-402/3 | АТКП-435-1600 | 03-12.2017 |
|  | ЦК-403/2 | 5ГЦ1-400/0,3-1,7 | 03-12.2017 |
|  | 1Ф-403 | БГУ-75 | 03-12.2017 |
|  | 2Ф-402 | БГУ-75 | 03-12.2017 |
|  | 2Ф-405 | БГУ-75 | 03-12.2017 |
|  | 3Ф-401-2 | БГУ-75 | 03-12.2017 |
|  | 1Ф-401-1 | БГУ-75 | 03-12.2017 |
|  | 17 | Азотная станция | ВК-6 | 305ВП-16/70 | 03-12.2017 |

\* *Конкретная дата проведения работ по техническому диагностированию будет определена официальным вызовом исполнителя со стороны заказчика.*

**Лот №8:** работы по экспертизе промышленной безопасности сосудов и технологических трубопроводов с проведением неразрушающего контроля силами Заказчика (согласно п.22 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»), не связанные с капитальными ремонтами объектов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и технические характеристики** | **Плановые сроки проведения работы\*** |
| 1. | Экспертиза промышленной безопасности сосудов и технологических трубопроводов с проведением неразрушающего контроля силами Заказчика (согласно п.22 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»):  Цех 1 установка Битумная (сосуды 12 ед.);  Цех № 5 установка ГНЭ (сосуды 4 ед.), УКФГ (трубопроводы 1 ед.), РХ (сосуды 3 ед.);  Производство масел КМ-2 (сосуды 2 ед.);  Цех 13 (сосуды 1 ед.).   1. Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование, разработка и утверждение программы экспертизы. 2. Анализ результатов неразрушающего контроля, выполнение прочностных расчетов и определение остаточного ресурса. 3. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности. | Январь - сентябрь 2017 г. |

\* *Конкретная дата проведения работ будет определена в соответствии с планом производства.*

**Лот №9:** работы по экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений ОАО «Славнефть-ЯНОС»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование и технические характеристики** | | | | | | **Плановые сроки проведения работ \*** |
| **Содержание работы** | **Цех** | **Наименование** | **Рег. №** | **Q т** | **Длина**  **пути, м** |
| 1. | Определение технического состояния для продления срока безопасной эксплуатации подъемных сооружений, а именно:  1. Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемые объекты  2. Проведение диагностического контроля.  3. Обработка результатов контроля.  4. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности. | Цех №23 | Кран стреловой КATO - 75 | 14987 | 75 |  | 01-02.2017 |
| 2. | Цех №23 | Кран козловой ККД 32/20 МТ | 18821 | 32/20 |  | 10-11.2017 |

\* *Конкретная дата проведения работ по техническому диагностированию будет определена официальным вызовом исполнителя со стороны заказчика.*

**Лот №10:** Периодическое техническое освидетельствование и электроизмерительные работы, обследование технического состояния лифтов в ОАО «Славнефть-ЯНОС» в 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и технические характеристики** | | | | | | | | **Дата ПТО** | **Дата об-следова-ния** |
| **Содержание работы** | **Цех** | **Наименование лифта** | **Рег.№/**  **Зав.№** | **Г/п, кг** | **Этаж-ность** | **V, м/с** | **Дата ввода в эксплуа-тацию** |
| 1. | Определение технического состояния для продления срока безопасной эксплуатации лифта  в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности лифтов» | 15 | Пассажирский | 17532/  1152 | 500 | 4 | 1,0 | Февраль 1992г. |  | 15.02.17 |
| 2. | Оценка соответствия в форме технического освидетельствования лифтов в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности лифтов» | КП  (1А-1М) | Грузо-пассажирский | 18590/  8000344 | 500 | 9 | 0,5 | Июль 1997г. | 05.07.17 |  |
| 3. | КП  (КР-600) | Пассажирский | 19698/  24.309/6 | 750 | 10 | 0,6 | Август 2007г. | 05.07.17 |  |

**Заказчик:** Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», ОАО «Славнефть-ЯНОС»

**Условия оплаты для лотов №№ 1÷10:** по предоставленным подписанным актам выполненных работ и счетам-фактурам, с оплатой в течение 90 (девяноста) календарных дней. Окончание работ в целом и отдельных этапов (в случае их наличия) оформляются двусторонними актами выполненных работ.

**2. Требования к предмету закупки**

**2.1. Общие требования для лотов №№1 ÷9**:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными правовыми актами: Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах», Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538).

Форма предоставления результатов - заключения экспертизы промышленной безопасности на бумажном носителе, электронные версии заключений, имеющие подписи и согласования, получаемые путем сканирования бумажного оригинала в формате Acrobat Reader (PDF) размером не более 50 Мб на электронном носителе, записи в паспортах сосудов и трубопроводов о проведении технического освидетельствования.

**2.2. Требования для лота №10:**

Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности лифтов» и ГОСТ Р 53783-2010.

Форма предоставления результатов – Заключения по итогам обследования технического состояния лифтов на бумажном носителе, электронные версии заключений, имеющие подписи и утверждения, получаемые путем сканирования бумажного оригинала в формате Acrobat Reader (PDF) размером не более 50 Мб на электронном носителе. Акты периодического технического освидетельствования лифтов, технический отчет по электроизмерительным работам, запись в паспорте лифта о проведении технического освидетельствования.

**2.3.** **Дополнительные требования**:

- для лотов №№ 1,2,3,4,8 стоимость указать в целом за лот.

- для лотов №№ 5,6,7, 9,10 стоимость указать за каждый объект экспертизы и в целом за лот.

**3.Требования к контрагенту**

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

**Критерии:**

| **№ п/п** | **Требование**  **(параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Общие требования** | | | | |
| 1.1. | Наличие лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности (в дальнейшем ЭПБ) технических устройств в случаях, предусмотренных статьей 7 Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» на опасных производственных объектах (для лотов №№1-9) | Копия лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности (в дальнейшем ЭПБ) технических устройств в случаях, предусмотренных статьей 7 Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» на опасных производственных объектах | наличие/отсутствие | наличие |
| 1.2 | Наличие аттестата об аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра), область аккредитации которой - оценка соответствия лифтов в период эксплуатации (для лота №10) | Копия аттестата об аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра), область аккредитации которой - оценка соответствия лифтов в период эксплуатации | наличие/отсутствие | наличие |
| **2.Опыт работы** | | | | |
| 2.1. | Опыт работы в области экспертизы промышленной безопасности по заявляемым объектам не менее 1-го года на нефтеперерабатывающих, нефтехимических предприятиях (для лотов №№1÷8) | Справка о выполнении договоров по экспертизе промышленной безопасности на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности в 2013-15гг. (Приложение №5 к настоящему ПДО) | да/нет | да |
| 2.2. | Опыт работы в обследовании технического состояния лифтов (для лота №10). | Справка о выполнении договоров по обследованию технического состояния лифтов. | да/нет | да |
| **3. Техническая оснащенность и персонал** | | | | |
| 3.1. | Наличие аттестованных экспертов в области промышленной безопасности: | Копии квалификационных удостоверений экспертов в области промышленной безопасности, которых планируется задействовать для исполнения работ по договору и аттестованных в качестве: |  |  |
| 3.1.1. | - первой категории, имеющих право осуществления экспертизы промышленной безопасности технических устройств в отношении опасных производственных объектов нефтеперерабатывающих производств со следующими областями аттестации (для лотов:  №№ 1, 3 - Э7ТУ, Э7ЗС, Э12ТУ;  №№ 2, 4, 5, 8 - Э7ТУ, Э7ЗС;  №№ 6, 7 - Э7ТУ) | - экспертов первой категории с областью аттестации Э7ТУ, Э7ЗС, Э12ТУ, имеющих право осуществления экспертизы промышленной безопасности технических устройств в отношении опасных производственных объектов нефтеперерабатывающих производств | да/нет | да |
| 3.1.2. | - третьей категории, имеющих право осуществления экспертизы промышленной безопасности в отношении объектов, на которых используются подъемные сооружения (для лота №9) | - экспертов третьей категории с областью аттестации Э14.4ТУ (Э14ТУ), имеющих право осуществления экспертизы промышленной безопасности в отношении объектов, на которых используются подъемные сооружения | да/нет | да |
| **4.Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность** | | | | |
| 4.1. | Наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ) при выполнении работ по техническому диагностированию, согласно требований законодательства РФ | Справка о наличии средств индивидуальной защиты (СИЗ) при выполнении работ по техническому диагностированию, согласно требований законодательства РФ | да/нет | да |
| 4.2. | Наличие у специалистов, которых планируется задействовать для проведения работ по техническому диагностированию, аттестации по промышленной безопасности (области аттестации А1, Б1.19) | Копии документов о прохождении аттестации по промышленной безопасности в Территориальном управлении Ростехнадзора специалистами, которых планируется задействовать для проведения работ по техническому диагностированию | да/нет | да |
| 4.3. | Обязательство, что после заключения договора подряда будут заключены договора добровольного страхования от несчастных случаев для работников, которые будут привлечены для исполнения договора, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно условиям проекта договора подряда, на следующие риски:  - смерть в результате несчастного случая;  - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия. | да/нет | да |
| **5. Иные требования** | | | | |
| 5.1. | Гарантия качества выполненных работ | Письмо (в произвольной форме), гарантирующее качество выполненных работ | да/нет | да |
| 5.2. | Гарантия выполнения данного вида работ в установленные Заказчиком сроки | Письмо (в произвольной форме), гарантирующее выполнение данного вида работ в установленные Заказчиком сроки |  |  |
| 5.3. | Согласие с формой договора | Договор (Приложение №4 к настоящему ПДО), подписанный и скрепленный печатью организации в редакции Заказчика, «без стоимости работ» | да/нет | да |
| 5.4. | Отсутствие у потенциального контрагента неурегулированных претензий со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», предъявленных последним не позднее даты публикации ПДО на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС». | Справка (в свободной форме) об отсутствии неурегулированных претензий со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», предъявленных последним не позднее даты публикации ПДО на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» | Наличие/Отсутствие | Отсутствие |
| 5.5. | Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев  расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации об отсутствии в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев  расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договоров в связи с существенными нарушениями его условий | Наличие/Отсутствие | Отсутствие |

**Вышеуказанные копии документов должны быть заверены Контрагентом** путем проставления на каждой странице необходимых реквизитов (печать организации, количество листов в цифрах и прописью (если прошито), роспись полномочного лица с расшифровкой, указание должности и печать «копия верна»).

**4. Особые условия.**

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

**Директор по снабжению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ф. Желязков**