**ТРЕБОВАНИЕ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**(техническое задание)**

1. **Общие положения.**

Предмет закупки услуг: Ремонт ограждения санитарной зоны ООО «СП «ЯНОС».

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий «ЯНОС». (ООО «СП «ЯНОС»).

Плановые сроки выполнения: работ: с момента подписания договора по 30 июня 2017г.

Условия оплаты работ:

В течении 90 календарных дней после подписания актов приемки выполненных формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3 и устранения всех выявленных дефектов.

1. **Основные требования к услуге.**

- Демонтаж старого существующего сетчатого ограждения 100 м.п..

- Установка стоек через 3 м на глубину на глубину промерзания, с последующим бетонированием.

- Устройство ограждения из проф. листа зеленого цвета 290 м.п., высотой 2400 мм..

- Установка 1-х ворот из проф. листа для обслуживания скважин.

- Установка сетчатого ограждения вокруг водонапорной башни и скважин 200 м.п.

- Установка 1-х ворот и 2-х калиток из сетчатого ограждения.

- Выполнение всех необходимых мер на данный вид работ.

1. **Основные требования к Контрагенту.**

* Членство Подрядчика и привлекаемых им субподрядчиков в саморегулируемой организации с разрешение на производство соответствующих работ.
* Обученный и аттестованный персонал.
* Производственные мощности на выполнение работ.
* Финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности для надлежащего и полного выполнения работ.
* Наличие положительных отзывов.

1. **Условия выполнения работ.**

В соответствии с прилагаемым проектом договора (Форма№4).

1. **Особые условия.**

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора ( или дня отказа), уплатить ООО «СП «ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ООО «СП «ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или не полной уплате штрафной неустойки ООО «СП «ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Выполнил:

Инженер по ремонту и обслуживанию Прохоренко А.П.

Проверил:

Главный инженер Лебедев Е.В.