Форма №2

Требования к предмету оферты

1.Общие положения.

Предмет закупки: «Разработка и внедрение комплексной ИТ–системы управления ремонтами (ТОиР)  с  элементами  надежности  и  механической  целостности  оборудования  ПАО «Славнефть – ЯНОС»».

Заказчик: Публичное Акционерное Общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (ПАО «Славнефть – ЯНОС»).

Плановые сроки выполнения работ:

Начало работ – с даты подписания Договора.

Окончание работ – 15.11.2020 г.

Условия оплаты работ: оплата производится после оказания этапов Услуг, согласно Календарному плану к Договору (Приложение №2), не ранее 45 (сорока пяти) календарных дней и не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки услуг по соответствующему этапу при условии получения счета-фактуры.

2. Требования к предмету закупки.

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица изм. |  | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация проекта в соответствии с функционально – техническими требованиями (ФТТ) |  |  |  |  |
| 1.1 | Подтверждение соответствия пре длагаемой системы и технических решений функционально-техниче-ским требованиям (ФТТ) на внед-рение комплексной ИТ-системы управления ТОиР, с элементами надежности и механической целос тности оборудования ОАО «Слав-нефть–ЯНОС» от 30.01.2019 г. | ФТТ на внедрение комплексной ИТ–системы управления ТОиР, с элементами надежности и меха-нической целостности оборудо-вания ОАО «Славнефть-ЯНОС» от 30.01.2019 г., заверенное под-писью и штампом Контрагента (Производителя) с надписью «ПОДТВЕРЖДАЮ». | Наличие /Отсут-ствие |  | Предоставление документов в составе оферты |
| 2. | Полнота реализуемых функциональных требований |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение проекта в соответст-вии с стандартами ASAP или SAP Activate. | Письмо о согласии выполнения указанных требований, описание подхода к реализации проекта и список сдаваемых результатов. | Наличие /Отсут-ствие |  | Предоставление документов в составе оферты |
| 2.2 | Определение необходимых орган-изационных изменений при реали-зации проекта. Подготовка плана коммуникации. | Письмо о согласии выполнения указанных требований, описание состава работ. | Наличие /Отсут-ствие |  | Предоставление документов в составе оферты |
| 2.3 | Разработка методологического обеспечения проекта: 1. Регламент управления ремонт-ной службой с использованием сба-лансированной системы KPI (вклю-чая предложения по формированию отчетности для отслеживания пред-ложенных KPI). 2. Методика планирования и выпо-лнения мероприятий ТОиР с испо-льзованием системы SAP. 3. Методика подготовки и ведения нормативно-справочной информа-ции в части нормирования состава, трудоемкости, материального и тех нического обеспечения процесса выполнения работ (технологичес-кие карты). 4. Методика ведения электронной базы оборудования, который позво-лит провести унификацию наимено-ваний единиц оборудования и их характеристик. 5. Регламент поддержания НСИ ТОиР в актуальном состоянии в системе SAP. | Письмо о согласии выполнения указанных требований с указани-ем структуры указанных докуме-нтов. | Наличие /Отсут-ствие |  | Предоставление документов в составе оферты |
| 2.4 | Демонстрация бизнес-процессов планируемых к реализации (наSAP PM, SAP MRS, SAP WM, SAP BI) на преднастроенном прототипе си- стемы, расположенного на сервер-ных мощностях исполнителя. | Письмо о согласии выполнения указанных требований. | Наличие /Отсут-ствие |  | Предоставление документов в составе оферты |
| 3. | Внедрение системы |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация бизнес-процесса «Ве-дение реестра оборудования» на SAP PM, SAP LAM, SAPOpen Text | Письмо о подтверждении внедр-ения указанного бизнес-процесса на базе указанных модулей SAP. | Наличие /Отсут-ствие | Предоставление документов в составе оферты |  |
| 3.2 | Реализация бизнес-процесса «Ре-гистрация эксплуатационных пара-метров оборудования» на SAP PM, SAP Work manager. | Письмо о подтверждении внедр-ения указанного бизнес-процесса на базе указанных модулей SAP. | Наличие /Отсут-ствие | Предоставление документов в составе оферты |  |
| 3.3 | Реализация бизнес–процесса «Учет отказов и неисправностей оборудования» на SAP PM, SAP Work manager. | Письмо о подтверждении внедр-ения указанного бизнес-процесса на базе указанных модулей SAP. | Наличие /Отсут-ствие | Предоставление документов в составе оферты |  |
| 3.4 | Реализация бизнес-процесса «Пла-нирование мероприятий ТОиР», SAP PM. | Письмо о подтверждении внедр-ения указанного бизнес-процесса на базе указанных модулей SAP. | Наличие /Отсут-ствие | Предоставление документов в составе оферты |  |
| 3.5 | Реализация бизнес-процесса «Пла-нирование потребности в материа-льных ресурсах» SAP PP, SAP MM | Письмо о подтверждении внедр-ения указанного бизнес-процесса на базе указанных модулей SAP. | Наличие /Отсут-ствие | Предоставление документов в составе оферты |  |
| 3.6 | Реализация бизнес-процесса «Опе-ративное планирование и управле-ние исполнением по работам, вып-олняемым собственным ремонт-ным персоналом производствен-ных и вспомогательных цехов, служб заводов» SAPPM, SAPMRS, SAP Work Manager, SAP Open text | Письмо о подтверждении внедр-ения указанного бизнес-процесса на базе указанных модулей SAP. | Наличие /Отсут-ствие | Предоставление документов в составе оферты |  |
| 3.7 | Реализация бизнес-процесса «Опе-ративное планирование и управле-ние исполнением по работам, вып-олняемым ремонтным персоналом вспомогательных ремонтных це-хов (дочерних обществ)» SAP PM, SAPMRS, SAP Work Manager, SAP Open text. | Письмо о подтверждении внедр-ения указанного бизнес-процесса на базе указанных модулей SAP. | Наличие /Отсут-ствие | Предоставление документов в составе оферты |  |
| 3.8 | Реализация бизнес-процесса «Управление работами подрядных организаций» SAP ERP, SAP MM. | Письмо о подтверждении внедр-ения указанного бизнес-процесса на базе указанных модулей SAP. | Наличие /Отсут-ствие | Предоставление документов в составе оферты |  |
| 3.9 | Реализация бизнес-процесса «Ана-лиз со стороны менеджмента» SAP PM, SAP Bobj, SAP Mobile platform | Письмо о подтверждении внедр-ения указанного бизнес-процесса на базе указанных модулей SAP. | Наличие /Отсут-ствие | Предоставление документов в составе оферты |  |
| 4. | Обучение проектной команды и ключевых пользователей. | Письмо о согласии выполнения указанных требований. | Наличие /Отсут-ствие | Предоставление документов в составе оферты |  |
| 5. | Предоставление ресурсного плана проекта. | Ресурсный план Проекта. | Наличие /Отсут-ствие | Предоставление документов в составе оферты |  |

3. Основные требования к Контрагенту.

| № п/п | Содержание требования (критерия) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие в штате компании спе-циалистов обладающих знаниями процесса ISO 55000. | Свидетельства, подтверждающие про-хождение специализированных курсов ISO 55001:2014, справка из отдела кад-ров о наличии данных специалистов в штате организации или договор подря-да с организацией, имеющей специа-листов указанного профиля. | 4 чел. | Предоставление документов в составе оферты |
| 2. | Наличие в штате компании спе-циалистов, сертифицированных по ключевым направлениям проекта: | Сертификат – подтверждением являет ся прохождение курсов в учебном цент-ре SAP с последующей сертификацией: |  |  |
| 2.1 | Управление проектом. | Сертификаты: SAP Project management professional. | 4 чел. | Предоставление документов в составе оферты |
| 2.2 | Внедрение SAP PM. | Сертификаты: SAP PLM – Maintenance & Repair. | 6 чел. | Предоставление документов в составе оферты |
| 2.3 | SAP Work Manager. | Сертификаты: курс MOB 300, MOB 310. | 3 чел. | Предоставление документов в составе оферты |
| 2.4 | SAP Business object. | Сертификаты: SAP BI, Bobj. | 2 чел. | Предоставление документов в составе оферты |
| 2.5 | SAP Material Management. | Сертификаты: Procurement with SAP ERP. | 2 чел. | Предоставление документов в составе оферты |
| 2.6 | SAP MRS. | Сертификаты: PLM 360. | 2 чел. | Предоставление документов в составе оферты |
| 2.7 | SAP Controlling. | Сертификаты: Management Accounting (CO) with SAP ERP. | 2 чел. | Предоставление документов в составе оферты |
| 2.8 | SAP Finance Asset Accounting. | Сертификаты: Financial Accounting with SAP ERP. | 2 чел. | Предоставление документов в составе оферты |
| 2.9 | SAP Project System. | Сертификаты: PLM – Project Management with SAP ERP. | 2 чел. | Предоставление документов в составе оферты |
| 2.10 | SAP Open Text. | Сертификаты: Extended ECM for SAP solutions. | 2 чел. | Предоставление документов в составе оферты |
| 3. | Наличие в штате компании специалистов, имеющих подтвержденный проектный опыт по ключевым направлениям проекта: |  |  |  |
| 3.1 | Управления проектами. | Резюме специалистов, Благодарст-венные письма, справка из отдела кад-ров о наличии данных специалистов в штате организации или договор подря-да с организацией, имеющей специа-листов указанного профиля. | 3 чел. | Предоставление документов в составе оферты |
| 3.2 | Проведение организационных изменений. |  | 2 чел. | Предоставление документов в составе оферты |
| 3.3 | Разработка методологии в части управления процессами ремонтов (ТОиР). |  | 4 чел. | Предоставление документов в составе оферты |
| 3.4 | SAP Plant Maintenance. |  | 4 чел. | Предоставление документов в составе оферты |
| 3.5 | SAP Work Manager. |  | 4 чел. | Предоставление документов в составе оферты |
| 3.6 | SAP Multi – Resource Management. |  | 4 чел. | Предоставление документов в составе оферты |
| 3.7 | SAP Material Management. |  | 2 чел. | Предоставление документов в составе оферты |
| 3.8 | SAP Controlling. |  | 2 чел. | Предоставление документов в составе оферты |
| 3.9 | SAP Finance Asset Accounting. |  | 2 чел. | Предоставление документов в составе оферты |
| 3.10 | SAP Project System. |  | 2 чел. | Предоставление документов в составе оферты |
| 3.11 | SAP Open Text. |  | 2 чел. | Предоставление документов в составе оферты |
| 3.12 | SAP BI. |  | 2 чел. | Предоставление документов в составе оферты |
| 4. | Наличие успешных выполнен-ных проектов Компании (справ-ка) аналогичных по объему вне-дряемой функциональности (проведение организационных изменений, разработка методо-логии в части управления про-цессами ремонтов, SAP Plant Maintenance, SAPWork Manager, SAP Multi-Resource Management SAP Business Intelligence, Open Text), за предыдущие 3-г. в т.ч. на производственных предприя-тиях обладающих сложным ме-ханическим оборудованием и сопоставимых по объему произ-водства или штатной численнос- ти с ПАО «Славнефть–ЯНОС». | Благодарственные письма | 2 шт. (в т.ч. 1 шт.) | Предоставление документов в составе оферты |

4. Особые условия.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, выплатить ПАО «Славнефть-ЯНОС» компенсацию в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ПАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

В случае отказа или уклонения Победителя закупки от подписания Договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания Договора (или дня отказа), выплатить ПАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ПАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания Договора.

Директор по снабжению					____________________ Д.Ю. Уржумов

Форма №3

Проект договора

Форма №5

Перечень аффилированных организаций

Наименование Претендента: _________________________________

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма №6.1

Генеральному директору

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В. Карпову

Настоящим подтверждаю, что с ___.___._____ года (указать дату предоставления в ПАО «Славнефть-ЯНОС» учредительных и регистрационных документов контрагента) учредительные и регистрационные документы (в т.ч. устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе) ________________ ____________(наименование контрагента) не изменялись.

_____________________________________			________________________

(указать наименование должности единоличного 	(подпись)		(Ф.И.О. подписанта)

исполнительного органа в соответствии с

Уставом Общества:

генеральный директор, директор и т.п.)

«____» _____________ 20 ___ года

Форма №6.2

Генеральному директору

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В. Карпову

Настоящим уведомляю, что с ___.___._____ года (указать дату изменения учредительных и регистрационных документов контрагента) произошли изменения в учредительных и/или регистрационных документах, а именно:_____________________________________________________________.

Приложение:

Копии документов, в которых произошли изменения, заверенные уполномоченным лицом контрагента (устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе).

_____________________________________			________________________

(указать наименование должности единоличного 	(подпись)		(Ф.И.О. подписанта)

исполнительного органа в соответствии с

Уставом Общества:

генеральный директор, директор и т.п.)

«____» _____________ 20 ___ года

Форма №7.1

Генеральному директору

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В. Карпову

Настоящим подтверждаю, что сделка, совершаемая ________________________ (далее - «Общество») с ПАО «Славнефть-ЯНОС»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(краткое описание сделки)

не является для Общества крупной и не требует одобрения её органами управления в порядке, предусмотренном действующим законодательством и учредительными документами Общества.

___________________________________				________________________

(указать наименование должности единоличного 	(подпись)		(Ф.И.О. подписанта)

исполнительного органа в соответствии с

Уставом Общества:

генеральный директор, директор и т.п.)

«____» _____________ 20 ___ года

Форма №7.2

Генеральному директору

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В. Карпову

Настоящим подтверждаю, что сделка, совершаемая ________________________ (далее - «Общество») с ПАО «Славнефть-ЯНОС»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(краткое описание сделки)

является для Общества крупной и в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами Общества она одобрена _____________________________________ _______________________________________________________________________________.

(указать реквизиты решения об одобрении крупной сделки и наименование принявшего решение органа управления Общества).

____________________________________			________________________

(указать наименование должности единоличного 	(подпись)		(Ф.И.О. подписанта)

исполнительного органа в соответствии с

Уставом Общества:

генеральный директор, директор и т.п.)

«____» _____________ 20 ___ года