Приложение № 9

к Договору №__________ от  «___» _______ 20__г.

Регламент взаимодействия

- Общие положения.

  - Настоящий регламент устанавливает порядок взаимодействия между Подрядными организациями – исполнителями работ (в дальнейшем «Подрядчик») и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (в дальнейшем «Заказчик»).

  - Объём выполнения работ по ежедневному техническому обслуживанию, а также по текущему, капитальному и аварийно-восстановительному ремонту сетей, оборудования и коммуникаций цеха ресурсообеспечения № 17 и внутренних систем отопления, водоснабжения и канализации зданий Заказчика определяется необходимостью поддержания работоспособности и обеспечения надежной и непрерывной работы производственных процессов и оборудования технологических установок Заказчика.

  - Основным документом, определяющим виды работ по ежедневному техническому обслуживанию, а также текущему и аварийно-восстановительному ремонту, являются Приложения №№ 1, 3 данного Договора, а по капитальному ремонту – дефектная ведомость.

  - При выполнении работ ремонтный персонал Подрядчика должен руководствоваться Правилами, инструкциями, положениями и процедурами, действующими на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», инструкциями фирм-изготовителей инструмента, комплектующих и материалов, настоящим Регламентом взаимодействия.

- Термины и определения

  - К техническому обслуживанию относятся все работы, направленные на предотвращение вероятных причин возникновения отказов сетей, оборудования и коммуникаций цеха ресурсообеспечения и внутренних систем отопления, водоснабжения и канализации зданий Заказчика. Такие работы включают выполнения графика ППР, визуального и телеиспекционного осмотра, гидропневматические и химические промывки оборудования и трубопроводов, отбор и доставка проб оборотной воды, чистка форсунок, настройка угла атаки вентиляторов, набивка сальников на задвижках, чистка трубопроводов с помощью каналопромывочной машины, откачка колодцев и т.п.

  - К работам текущего ремонта и аварийно–восстановительным относятся любые работы связанные с восстановлением работоспособности оборудования и трубопроводов.

  - К работам капитального ремонта относятся работы значительного объёма. Такие работы выполняются по дефектным ведомостям.

- Порядок выполнения работ.

  - Обеспечение выполнения работ по ежедневному техническому обслуживанию, а также текущему и аварийно-восстановительному ремонту достигается организацией работы ремонтных (обслуживающих) бригад. Работы по ежедневному техническому обслуживанию и текущему ремонту выполняются в рабочие дни с 08-00 до 17-00 час, а по аварийно-восстановительному ремонту - круглосуточно в зависимости от уровня срочности (Приложение № 7 к Договору) согласно заявке на проведение аварийно–восстановительных работ (Приложение № 8 к Договору).

  - Для выполнения работ Подрядчик обязан сформировать достаточное количество обученного персонала, ИТР, а также оборудования, машин и инструмента, необходимого для выполнения конкретного вида работ. Количество и квалификация персонала, оборудования, машин и инструмента предварительно согласовывается с Заказчиком при получении работы или обработки заявки.

  - При необходимости проведения работ высокого или критического уровня срочности график работ должен быть организован таким образом, чтобы в полном объёме обеспечить качественное и своевременное проведение работ. Для производства данных работ необходимо будет формировать дополнительные ремонтные бригады, численность и квалификация которых должна обеспечивать выполнение всего необходимого объёма работ:

Приложение № 9 (продолжение)

-- При высоком уровне срочности необходимо предоставить ремонтную бригаду для выполнения переключений в количестве не менее указанного в заявке (Приложение № 7 к данному Договору) и необходимой специальной техники, устранение аварии выполняется не позднее первого рабочего дня после окончания переключений;

-- При критическом уровне срочности необходимо предоставить ремонтную бригаду для выполнения переключений в количестве, не менее указанного в заявке (Приложение № 7 к данному Договору) и необходимой специальной техники, по окончании переключений немедленно приступить к устранению аварии и восстановлению работоспособности системы.

Уровень срочности выполнения работ определяется по критериям, указанным в Приложении № 8 к данному Договору.

  - Объёмы работ и необходимые для её выполнения материалы, определяются в каждом конкретном случае и должны обеспечивать качественный ремонт и полноценное функционирование объекта ремонта. Все используемые материалы должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям безопасности.

  - Оборудование, необходимое для проведения работ, такое как сварочные аппараты, трассотечеискатели, телеинспекционное, люкоискатели, нивелиры и т.п. должно быть в наличие у Подрядчика. Применение данного оборудования отдельно не калькулируются и оплате не подлежит.

  - По окончании работ Подрядчик передаёт Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объёме, предусмотренном нормативными документами.

- Контроль выполнения работ.

Качество выполненных работ контролируется лицом, выдавшим заявку со стороны Заказчика. Ресурсы, использованные Подрядчиком при выполнении работы, фиксируются в заявке ежедневно после выполнения работ.

- Порядок взаимодействия служб «Заказчика» и «Подрядчика».

  - Заказчик несёт ответственность за:

-- за полноту и качество подготовки оборудования технологического объекта к выполнению работ по его ремонту;

-- за подготовку необходимой документации (наряд-заказы, заявки, ДВ, калькуляции);

-- оформление нарядов-допусков на работы повышенной опасности, кроме наряда на проведение земляных работ.

  - Подрядчик несёт ответственность за:

-- Полноту и качество порученных работ;

-- Своевременное выполнение порученных работ;

-- Оформление разрешения на проведение земляных работ.

  - Для принятия телефонных и письменных заявок «Подрядчиком», должна быть создана диспетчерская служба. Контактные данные этой службы должны быть предоставлены Заказчику.

  - Плановые работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей, оборудования и коммуникаций цеха ресурсообеспечения № 17 ОАО «Славнефть-ЯНОС» выдаются Подрядчику механиком цеха № 17 на предстоящую неделю не позднее 15.00 часов последнего рабочего дня текущей недели в виде письменной заявки. Срочные работы могут выдаваться в любой день в течение всего рабочего времени.

  - Заявки на аварийно–восстановительные работы могут выдаваться круглосуточно по мере их возникновения механиком цеха, дежурным по цеху № 17 согласно графика дежурств или сменным инженером цеха № 17. Такие заявки передаются устно по телефону диспетчера Подрядчика с дальнейшим оформлением письменной заявки.

Приложение № 9 (продолжение)

  - Плановые работы по текущей эксплуатации и текущему ремонту внутренних систем отопления, водоснабжения и канализации зданий Заказчика и заявки на работу специальной техники выдаются Подрядчику механиком цеха по принадлежности объекта на следующий день не позднее 15.00 часов в виде заявки по телефону диспетчерской службы. Срочные работы могут выдаваться в любой день в течение всего рабочего времени.

  - Работы по капитальному ремонту выполняются по наряд–заказу, объёмы определяются дефектной ведомостью.

  - Выполненные работы по текущей эксплуатации и текущему ремонту сетей, оборудования и коммуникаций цеха ресурсообеспечения № 17 Заказчика ежедневно фиксируются в табеле лицом, ответственным за эксплуатацию объекта.

  - Выполненные работы по текущему ремонту внутренних систем отопления, водоснабжения и канализации зданий Заказчика ежедневно фиксируются в табеле лицом, ответственным за эксплуатацию объекта.

ЗАКАЗЧИК								ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть–ЯНОС»

____________ Н.В. Карпов         			                	____________