Форма 2. «Требования к предмету оферты»

**ТРЕБОВАНИ Я К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**(техническое задание)**

1. **Общие положения.**

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Ярославнефтеоргсинтез-Энерго» (сокр. ООО "ЯНОС-Энерго").

**Лот №1.** Предмет закупки: выполнение работ поремонту бытового помещения №3 в АБК тит.281 ООО «ЯНОС-Энерго».

Плановые сроки выполнения работ по Лоту №1: 01.05.2019г. – 30.05.2019г.

**Лот №2.** Предмет закупки: выполнение работ по ремонту бытового помещения участка электрохозяйства цехов №12, 13,17 в здании тит.162/15 (1 этаж) ООО "ЯНОС-Энерго".

Плановые сроки выполнения работ по Лоту №2: 01.07.2019г. – 30.07.2019г.

**Лот №3.** Предмет закупки: выполнение работ по ремонту бытовых помещений в АБК тит.277 ООО "ЯНОС-Энерго".

Плановые сроки выполнения работ по Лоту №2: 01.08.2019г. – 30.08.2019г.

Условия оплаты: не ранее 45 (сорока пяти) и не позднее 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ и выставления счета-фактуры.

Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.

Стоимость работ будет определяться утвержденными Заказчиком сметными расчетами (Приложения №2 к Договорам), выполненными на основании утвержденных Заказчиком дефектных ведомостей (Приложения №1 к Договорам).

**2. Основные требования к продукту.**

Общие требования:работы должны выполняться в соответствии с утвержденными дефектными ведомостями и сметными расчетами. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.

**3. Основные требования к Контрагенту.**

Контрагент должен иметь:

* членство подрядчика и привлекаемых им субподрядчиков в СРО с разрешением на производство соответствующих работ (Свидетельством, оформленным в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.09 г.);
* необходимые аттестации в области промышленной безопасности и другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах;
* производственные мощности необходимые для обеспечения вышеуказанных работ;
* финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности для надлежащего и полного выполнения работ;
* наличие автотранспорта, необходимого для перемещения персонала и материалов по территории ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
* возможность как самостоятельной работы в качестве ген. подрядчика, так и с привлечением для выполнения работ субподрядных организаций.

Для участия в отборе Контрагент должен предоставить следующие документы:

* Письмо в произвольной форме на бланке организации, которым Подрядчик подтверждает возможность использования собственных материалов для выполнения работ;
* Копию СРО с разрешением на производство соответствующих работ (Свидетельством, оформленным в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.09 г.).

**4. Условия выполнения работ.**

Контрагент должен выполнять требования инструкций, положений и правил безопасности ПАО «Славнефть-ЯНОС», которые указаны в проекте Договора. Данные нормативные акты передаются Контрагенту Заказчиком в электронном виде, посредством электронной почты.

Контрагент должен обладать соответствующими производственными мощностями, материально-техническими и кадровыми ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения договора подряда, с применением инструмента и оборудования поставки Подрядчика, за исключением оборудования и материалов поставки Заказчика.

Все поставляемые для выполнения работ материалы, инструмент и оборудование (в случаях, предусмотренных законодательством) должны иметь:

* Сертификаты качества, выданные производителем;
* Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;
* Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Контрагент должен нести ответственность за уборку, транспортировку с территории завода и утилизацию строительных отходов, образовавшихся при выполнении работ на территории ПАО «Славнефть-ЯНОС» по предмету закупки работ/услуг.

Механик В.Г. Яшин