Приложение 1

Раздел «Общие вопросы»:

№1: В ФТТ не указана задача по миграции данных, сбору данных. В чьей ответственности данные шаги? - Миграция данных не выделена как отдельная задача, т.к. качество и детальность текущих данных для системы ТОиР не актуально. В ходе проекта Подрядчиком должны бить сформированы методики, отвечающие на вопрос каким образом необходимо детализировать данные для полноценной работы процессов ТОиР (с учетом последующего использования стратегий по управлению надежностью). В части процесса подготовки данных в объем работ подрядчика входит проработка методик, подходов к детализации, определение источников, организация работы по сбору, курирование специалистов (ЯНОС).

№2: В отношении методологических документов, на стороне исполнителя только согласование документов в рамках проектной группы? Дальнейшее согласование в пределах организации, и сопровождение организационных мероприятий не требуется? - В части разработанных методик мы ожидаем от Исполнителя их подготовку "под ключ". Выпуск распоряжений, необходимых для ввода методических документов в действие не в объёме работ Исполнителя. Тоже самое касается организационных преобразований (работу необходимо выполнить "под ключ"). Такой подход обусловлен тем, что у внутренней команды отсутствуют компетенции в части методологии ISO 55.000, а служба управления надежностью находится в стадии становления и текущие производственные задачи не позволяют выполнить работы самостоятельно. Поэтому поддержка нужна на всех стадиях вплоть до полного ввода документов в действие и завершения организационных преобразований.

Раздел «Вопросы по SAP PM»:

№1: Методология оценки технического состояния оборудования упоминается в ФТТ, но не заявлена в перечне разрабатываемого методологического обеспечения. Данную методику предоставит заказчик? - Проведение оценки технического состояния оборудования является частью процесса планирования ТОиР и выполняется с целью уточнения стратегии обслуживания актива. В связи с этим предполагается, что методика и процедура оценки технического состояния будет описана в составе методики по планированию и выполнению мероприятий ТОиР Исполнителем.

№2: Прошу дать ориентировочную оценку количества единиц оборудования, для которых будет планироваться ТОиР в разрабатываемой системе? - Количество единиц оборудования примерно соответствует количеству на аналогичных предприятиях. Ориентировочно 60-90 тыс. единиц.

Раздел «Вопросы по ММ»:

№1: Требуется ли в рамках проекта методологическая проработка ведения материалов-аналогов (формирование групп материалов-аналогов, критерии определения приоритетов, логических отношений и пр.)? - В функциональных требованиях указана необходимость использования аналогов, что в свою очередь предполагает выработку методологических подходов.

№2: Требуется ли в рамках проекта методологическая проработка планирования потребностей в МТР по точке заказа (методология расчета точки заказа по МТР)? - Да, требуется.

№3: Требуется ли в рамках проекта методологическая проработка методов стохастического планирования? - Да, требуется.

№4: Требуется ли в рамках проекта методологическая проработка методов расчета грузовых норм, расчета времени закупка и поставки? - Да, требуется.

№5: Просьба уточнить, по каким группам потребуется формировать расчет потребности МТР? - По всем группам, за небольшими исключениями, которые будут определены в ходе проекта.

№6: Потребуется ли доработка смежных процессов, связанных с планированием потребности в МТР: ведение договоров, закупки и пр.? - Ведение договоров на текущий момент реализовано на основе собственной разработки. Договоры привязываются к заказам. Графики платежей не ведутся. Заявкой на оплату является платежное требование, которое формируется куратором по договору и после согласования поступает в оплату. Платежные требования делаются вручную. Факт отражения оплаты отрабатывает Z-программа, которая привязывает к платежному документу финансовые позиции. Реализована отчетность для сравнения факта с БДДС (ведется в Z-таблице). Если процесс ТОиР потребует их переработки, то такую задачу необходимо будет выполнить в рамках проекта.

№7: Реализован ли на текущий момент процесс планирования потребностей в МТР, не связанных с ТОРО? Если реализован, то просьба предоставить описание текущего решения? – Автоматизированный процесс планирования потребностей МТР сейчас не реализован (т.к. ППР невозможно запустить отдельно для какого-либо процесса (например, только ТОиР или только Капитальное строительство). Планирование осуществляется в ручном режиме через подачу в службу снабжения заявок на запасные части и материалы.

№8: В требованиях указано, что после проведения тендерных процедур и определения победителя, со ссылкой на заявку должен быть создан заказ на закупку работ и услуг.

Требуется уточнение:

a. Реализована ли на текущий момент система управления тендерными процедурами и определения победителя? – Не реализована.
b. В случае, если такая система реализована, то требуется ли интеграция с процессами проведения тендерных процедур и определения победителя? – Не требуется.

№9: В требованиях указано, что факт выполнения работ подрядными организациями должен отражаться в системе SAP ERP на основе первичного документа «Акт выполненных работ». Просьба уточнить, реализован ли процесс регистрации факта выполненных работ подрядными организациями в системе? Требуется ли его доработка в рамках текущего проекта? - Реализован в заказах ММ. Требуется реализация на базе ремонтных заказов.

№10: В требованиях указано, что при использовании давальческой схемы учета материалов, полученных от заказчиков (производственных, вспомогательных цехов, служб заводов), по накладным М-15, в расчет итоговой стоимости ремонтного заказа, заказчиком должна быть списана стоимость давальческих материалов в периоде оказания услуг подрядными организациями. Просьба уточнить, реализован ли процесс давальческой схемы учета материалов в системе? Требуется ли его доработка в рамках текущего проекта? - Не реализован. Требуется реализация.

Раздел «Вопросы по CO, PS, FI-AA»:

№1: Каким образом в настоящий момент реализован учет затрат собственных подразделений по ремонты? На каких объектах собираются данные затраты? Или данный процесс необходимо будет реализовать «с нуля», что потребует пересмотра всех схем учета затрат и процедуры закрытия в Контроллинге? - Учет затрат ведется "котловым методом" в SAP CO. Списание осуществляется на МВЗ. Необходимо, чтобы учет затрат ТОиР осуществлялся в разрезе заказов и объектов с последующим отнесением на объекты затрат. Нельзя сказать, что процесс необходимо реализовать с "нуля", но пересмотр схемы учета затрат возможно потребуется.

№2: Есть ли описание текущего решения (схемы) по учету затрат и закрытия в модуле Контроллинг? Можно ли предоставить? – Нет.

№3: Есть ли конкретные требования к объему доработок на стороне модуля Контроллинг? Возможно есть представление об объеме предполагаемых изменений? - Ожидается, что Исполнитель предложит целевую модель с учетом лучших практик. Для определения ориентира по объему изменений имеет смысл ориентироваться на опыт ранее выполненных проектов.

№4: Есть ли конкретные требования к доработкам на стороне модуля FI-AA? Какие именно? Или только необходимо указать ссылку на объект ОС (объект модуля FI-AA) в заказе ТОРО и в каком-либо участии специалиста FI-AA нет необходимости? - Предполагается что бухгалтера будут участвовать в данном проекте. Так как функциональным заказчиком является ремонтная служба, то значительная переработка бухгалтерского учета ОС не предполагается, но все решения проекта должны согласовываться как с бухгалтерией, так и с другими смежными службами (бюджетирование, капитальное строительство, закупки, склады, экономисты и т.д.). Также потребуется проработка вопросов, которые касаются смежных направлений напрямую. Например, при проектировании процесса восстановления запчастей необходимо будет согласовать подходы и процедуры по определению стоимости восстановленных узлов, учета затрат на восстановление и т.д. Полный перечень проблемных вопросов для проработки со службами отражен в функциональных требованиях. Поэтому, потребуется участие специалистов по смежным направлениям.

№5: Реализован ли процесс ведения проектов, планирования, учета фактических затрат и контроля бюджета проектов в модуле PS для мероприятий, относящихся к ТОиР или процесс по данному виду проектов в модуле PS нужно будет фактически проектировать и реализовывать «с нуля»? - Планирование и контроль бюджета в модуле PS не реализован.

№6: Есть ли описание текущего решения (реализации процессов) в модуле PS? Можно ли предоставить? – Нет.

№7: Есть ли конкретные требования к объему доработок на стороне модуля PS? Возможно есть представление об объеме предполагаемых изменений? - Конкретного перечня доработок нет. Ожидается, что Исполнитель предложит решение на основе лучших практик и своего проектного опыта. Для определения ориентира по объему изменений имеет смысл ориентироваться на опыт ранее выполненных проектов.