Приложение № 2 к договору № ___________________

Календарный план

на выполнение работ «По обследованию сетей хозяйственно-фекальной

канализации на объектах ОАО "Славнефть-ЯНОС»

| №№ п/п | Наименование этапа работы | Срок проведения этапа | Стоимость работ, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обследование основной площадки (кол-во объектов (колодцев) - 375шт.) | с даты подписания договора – 10 августа 2017г. |  |
|  | Обследование внеплощадки (кол-во объектов (колодцев) - 80шт.) | 10 сентября 2017г. |  |
|  | Обследование ТСП (кол-во объектов (колодцев) - 50шт.) | 10 сентября 2017г. |  |
|  | Составление технического заключения, технико-экономического отчета, паспортов на сети, обновление генплана. | сентябрь 2017 г. |  |
| Итого по договору: |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| ОАО «Славнефть-ЯНОС» |  |  |
| _________________ Н.В.Карпов |  | ______________ |